U C H W A Ł A  Nr 218/33/2003

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 05 grudnia 2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Mochowo dot. współudziału w modernizacji drogi powiatowej nr 127 Malanowo – Dobaczewo w miejscowości Choczeń – Dobaczewo na odcinku ok. 1500 mb.

# Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000r.) oraz § 60  ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z dnia 2 lipca 2002r. Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu  uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na podpisanie porozumienia z samorządem Gminy Mochowo dot. Współudziału w modernizacji drogi powiatowej nr 127 Malanowo-Dobaczewo w miejscowości Choczeń – Dobaczewo na odcinku ok. 1500 mb, na warunkach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Integralną część uchwały stanowi załącznik “Porozumienie”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Przewodniczący -	Paweł Ambor		......................................

2. Członek		-	Witold Lorek		......................................

3. Członek 		- 	Krystyna Siwiec		......................................

4. Członek		-	Marek Lejman 		......................................

5. Członek 		-	Andrzej Twardowski 	......................................

POROZUMIENIE NR .....

zawarte w dniu ................. w Sierpcu pomiędzy:

Powiatem Sierpeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu:

1. ........................................

2. ........................................

a

Gminą Mochowo reprezentowaną przez:

- mgr inż. Jadwigę Przedpełską – Wójta Gminy

- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Panią Bernardę Włodarską

o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem Porozumienia jest współudział w modernizacji drogi powiatowej nr 127 Malanowo – Dobaczewo w miejscowości Choczeń – Dobaczewo na odcinku ok. 1500 mb.

§ 2

- W ramach porozumienia Gmina Mochowo w roku 2003 wykona następujące prace celem odwodnienia wymienionej w § 1 drogi:

a) kopanie rowu z rozgarnięciem ziemi na odcinku 900 mb,

b) kopanie rowu z odwiezieniem gruntu na odcinku 700 mb,

c) położenie przepustów drogowych  szt. 9,

d) poszerzenie pobocza na odcinku 1300 mb,

e) wykarczowanie istniejących karp szt. 9,

f) kopanie rowu na odcinku 30 mb.

- W ramach realizacji przedmiotu Porozumienia Powiat zapewni wykonanie dokumentacji oraz nawierzchni bitumicznej na drodze wymienionej w § 1 w terminie ujętym w harmonogramie inwestycji na drogach powiatowych w latach 2004-2007.

§ 3

Termin wykonania może zostać skrócony bądź wydłużony w zależności od postępujących inwestycji drogowych na drogach powiatowych.

§ 4

Prace związane z utwardzaniem drogi wykonane przez Gminę w okresie przez 2003r. Zostana zaliczone jako wkład Gminy w modernizację przedmiotowej drogi.

§ 5

Zmiany treści niniejszego porozumienia mogą być dokonywane w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Ze strony Powiatu	Ze strony Gminy

.............................                                                           ..........................