UCHWAŁA NR 690/68/2005

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 14 stycznia 2005 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń internatu Zespołu Szkół nr 1 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Armii Krajowej 8a wraz z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w pomieszczeniach znajdujących się nad przyszłym OPP - prace dodatkowe i uzupełniające.

Na podstawie art. 32 ust. 2 p. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),  & 55 ust. 2 p. 4 oraz 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.) oraz art. 67 ust. 1 p. 5 lit. 'a' ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń internatu Zespołu Szkół nr 1 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Armii Krajowej 8a wraz z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w pomieszczeniach znajdujących się nad przyszłym OPP - prace dodatkowe i uzupełniające zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Paweł Mariusz Ambor – przewodniczący                   .........................................

2. Witold Lorek – członek                                                .........................................

3. Krystyna Siwiec – członek                                            .........................................

- 4. Marek Lejman - członek                                              .........................................

- 5. Andrzej Twardowski- członek                                  ........................................

.

Zał. do uchwały Nr 690/68/2005

Zarządu Powiatu z dn. 14.01.2005r.

WNIOSEK

o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

- Wnioskodawca: Wydział Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych

- Rodzaj zamówienia: roboty budowlane i instalacyjne.

- Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia: Adaptacja pomieszczeń internatu Zespołu Szkół nr 1 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Armii Krajowej 8a wraz z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w pomieszczeniach znajdujących się nad przyszłym OPP- prace dodatkowe i uzupełniające.

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia: Wykonawcę prac adaptacyjnych części pomieszczeń internatu przy ZS nr 1 w Sierpcu na potrzeby OPP wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego i zawarto z nim umowę ryczałtową na kwotę 138.476,00 zł brutto. Wykonawca przejął plac budowy w dniu 1 grudnia 2004 r. i przystąpił do pracy. W grudniu 2004 r. i w styczniu 2005 r. zaszły następujące okoliczności, które zaczęły wpływać na sposób realizacji przedmiotowej umowy:

- Wykonawca najpierw ustnie, a następnie pisemnie  zgłosił swe nowe uwagi do rozwiązań określonych w projekcie technicznym inwestycji tak w zakresie prac budowlanych, jak też instalacyjnych. Proponowane zmiany racjonalizują zamysł projektanta, ale jednocześnie prowadzą do zwiększenia kosztów inwestycji. Szczegółowy obraz działań racjonalizacyjnych wynika z treści zawartych w pismach z 20.12.2004 r. i 12.01.2005 r. przesłanych przez “BUDOMEX”.

- W grudniu 2004 r. Zarząd Powiatu wystąpił z inicjatywą utworzenia w części pomieszczeń internatu przy ZS nr 1 grupy usamodzielnień, czyli osadzenia w nich dorosłych wychowanków Domów Dziecka pochodzących z terenu Powiatu Sierpeckiego. Realizacja tego zadania wiąże się z wykonaniem w trybie pilnym pewnych prac instalacyjnych przez PHU “BUDOMEX”, które remontuje pomieszczenia dla OPP. Jest to zasadne, ponieważ zasilanie w wodę i ciepło pomieszczeń dla grupy usamodzielnień będzie odbywać się z obszaru przyszłego OPP.

Kierując się przesłankami racjonalnymi, należy uznać, że opisane wyżej prace są konieczne do wykonania w chwili obecnej.

5. Szacunkowa wartość zamówienia: 27.695,2 zł.

6. Sposób ustalenia wartości zamówienia: dane z kosztorysów dołączonych do projektu technicznego inwestycji – załączniki do pism wysłanych przez PHU “BUDOMEX” z 17.12.2004 r. oraz z 12.01.2005 r.).

7. Źródło finansowania zamówienia: budżet powiatu na 2005 rok – wydatki niewygasające

8. Termin realizacji zamówienia: 28 lutego 2005 r.

9. Proponowany tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 p. 5 lit. 'a' Ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

10. Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony: Prace opisane we wniosku są pracami dodatkowymi i uzupełniającymi w świetle zapisów umowy z 16.11.2004 r. zawartej między Starostwem a “BUDOMEXem”. Umowa ta zawiera zapis w &10 p.2 o możliwości zwiększenia wynagrodzenia do 20% wartości umowy za wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających, których nie można było wcześniej przewidzieć. Prac opisanych we wniosku nie można było przewidzić na etapie przetargu.

PHU “BUDOMEX” przesłanych w pismach z 20.12.2004 r.  i 12.01.2005 r.  przedstawił zakres tych prac i określił ich wartość.  Po negocjacjach odbytych 13 stycznia 2005 r.  Wykonawca zgodził się na wykonanie całości dodatkowych prac bez przekraczania kwoty 27.695,2 zł brutto, mimo że z przedstawionych przez niego kosztorysów na prace dodatkowe wartość tych prac jest wyższa niż 27.695,2 zł brutto.

Zrealizowanie prac objętych przedłożonymi kosztorysami w trakcie trwających  robót i przez tego samego Wykonawcę  zapobiegnie naruszaniu wyremontowanych pomieszczeń OPP w przypadku kontynuowania prac remontowaych i adaptacyjnych w pozostałej części internatu.

11. Proponowany skład komisji przetargowej:nie dotyczy.

12. Tryb powołania komisji przetargowej: nie dotyczy.

13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia: kwota jest zabezpieczona w budżecie powiatu na 2005 r. - wydatki niewygasające.

Skarbnik Powiatu

Stanisław Pijankowski

Wnioskodawca

Naczelnik Wydziału Oświaty,

Rozwoju i Spraw Społecznych

Marzena Kowalska

_________________________________________________________________________

OPINIA PEŁNOMOCNIKA STAROSTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przedmiot zamówienia opisany we wniosku należy uzyskać przy zastosowaniu procedury przetargowej  określonej w ustawie – Prawo zamówień publicznych, tj. w trybie art. 67 ust. 1 p. 5 lit.'a' ustawy.

Data: 13.01.2005 r.                                                    Zdzisław Dumowski