PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

POWIAT  SIERPECKI

# I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju  Lokalnego (PRL) Powiatu Sierpeckiego będzie realizowany na całym obszarze administracyjnym powiatu w latach 2007-2013. Aktualizacja dotyczy rzeczowo-finansowego programu inwestycyjnego powiatu.

W Planie Rozwoju Lokalnego skoncentrowano się na inwestycjach, które ze względu na ich szczególny wpływ na rozwój gospodarczy powiatu, będą przedmiotem ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

W niniejszym opracowaniu będą określone kierunki racjonalnego inwestowania, przedstawiono najbardziej uzasadnione projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji na kolejny okres programowania Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Z uwagi na koszty realizacji tych zadań  oraz ograniczone możliwości finansowe powiatu została ułożona lista zadań przewidzianych do realizacji wg kryterium ważności wynikającego z wagi problemu dla rozwoju powiatu i jej mieszkańców oraz uwzględniająca okres ich realizacji.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem, na podstawie którego zostaną zrealizowane zadania przygotowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w  latach 2008-2013.

II. LUDNOŚĆ

W latach 2004-2006 w gminach powiatu sierpeckiego liczba ludności zameldowanych na pobyt stały zmalała o 434 osoby. Biorąc pod uwagę wcześniejsze dane z końca 2002  roku zanotowane w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu sierpeckiego”, liczba ludności zmalała o1021 mieszkańców, co stanowi 1,8% spadku w stosunku do 2002 roku.

Tablica 1:  Ludność ogółem w gminach powiatu sierpeckiego

( lata 2004-2006)

| L.p. | Gmina | Liczba mieszkańców |  |  |  |  |  | Przyrost (+ _) 2004/2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |  |  |  |  |
|  |  | razem | W tym:M* | razem | W tym:M* | razem | W tym:M* | razem | W tym:M* |  |  |
| 1. | Miasto Sierpc | 19445 | 9272 | 19423 | 9252 | 19340 | 9231 | -105 | -41 |  |  |
| 2. | Gozdowo | 6340 | 2853 | 6324 | 2846 | 6287 | 2827 | -53 | -26 |  |  |
| 3. | Mochowo | 6418 | 3190 | 6390 | 3173 | 6386 | 3173 | -32 | -17 |  |  |
| 4. | Rościszewo | 4470 | 2230 | 4445 | 2212 | 4418 | 2188 | -52 | -42 |  |  |
| 5. | Gmina Sierpc | 7257 | 3527 | 7258 | 3528 | 7250 | 3524 | -7 | -3 |  |  |
| 6. | Szczutowo | 4662 | 2231 | 4594 | 2182 | 4592 | 2181 | -70 | -50 |  |  |
| 7. | Zawidz | 7389 | 3694 | 7368 | 3683 | 7274 | 3672 | -115 | -22 |  |  |
|  | RAZEM | 55981 | 26997 | 55802 | 26876 | 55547 | 26796 | - 434 | -201 |  |  |

M* - dane dotyczą liczby mężczyzn

Źródło: wg inf. Starostwa Powiatowego w Sierpcu –31.12.2006 r.

Spadek liczby mieszkańców wynika z faktu odpływu ludności z powiatu sierpeckiego do pobliskich aglomeracji miejskich (Płock, Warszawa), gdzie łatwiej znaleźć zatrudnienie, jak również z uwagi na emigrację młodzieży w wieku produkcyjnym do krajów Unii Europejskiej.

III.  SYSTEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W kształtowaniu zagospodarowania przestrzennego powiatu sierpeckiego duże znaczenie odgrywa rozwój infrastruktury technicznej. Zaopatrzenie w urządzenia infrastruktury technicznej terenów zabudowanych przyczynia się do podniesienia jakości życia  mieszkańców, a na terenach przeznaczonych pod inwestycje jest czynnikiem wzrostu gospodarczego.

3.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

Tablica 2: Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w powiecie sierpeckim

| Lp. | Gmina | Długość sieci wodociągowej (km) | Dostępność sieci wodociągowej ( w%) | Długość sieci kanalizacyjnej (km) | Dostępność sieci kanalizacyjnej ( w%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | M. Sierpc | 68,7 | 99,9 | 25,7 | 79,5 |
| 2. | Gozdowo | 167,9 | 85,0 | 19,2 | 24,5 |
| 3. | Mochowo | 194,7 | 96,0 | 10,4 | 15,0 |
| 4. | Rościszewo | 95,6 | 76,0 | - | - |
| 5. | Gmina Sierpc | 222,1 | 89,6 | - | - |
| 6. | Szczutowo | 141,1 | 98,0 | 22,1 | 30,0 |
| 7. | Zawidz | 225,0 | 100,0 | 11,3 | 3,0 |
| RAZEM |  | 1 115,1 | 92,07 | 88,7 | 21,7 |

Źródło: wg inf. Starostwa Powiatowego w Sierpcu –31.12.2006 r.

Na dzień dzisiejszy gminy powiatu sierpeckiego posiadają ogółem 1115 km sieci wodociągowej, zwodociągowanie powiatu sięga ponad 92%. Najlepszą dostępność sieci wodociągowej ma miasto Sierpc, gmina Zawidz, Szczutowo i Mochowo. Na dobrym poziomie zwodociagowania jest gmina Sierpc i Gozdowo. Najmniej zwodociągowana jest gmina Rościszewo.

Gminy opracowują kompleksowe programy gospodarki wodno-ściekowej. Aktualnie w  powiecie sierpeckim długość sieci kanalizacyjnej wynosi 88,7 km. Dostępność sieci w powiecie wynosi 21,7%. Najlepiej skanalizowane jest miasto Sierpc (79,5% dostępności sieci).

W latach 2008-2013 gminy planują  zadania  inwestycyjne  w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i  budowy sieci kanalizacji sanitarnej współfinansowane z programu regionalnego Unii Europejskiej ze środków EFRR.

3.2. SYSTEM KOMUNIKACJI - SIEĆ DROGOWA

Jako podstawę rozwiązań komunikacyjnych w powiecie przyjmuje się istniejący układ drogowy, który zostanie poddany modernizacji i przebudowie. Rozwój sieci dróg powiatowych powinien być oparty o optymalne powiązania sieci dróg wewnętrznych z gminami  oraz z drogami wojewódzkimi i krajowymi. Długość dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego wynosi 429,145 km.

W zakresie przebudowy dróg powiatowych uznaje się za konieczne:

- budowę i modernizację powiatowych dróg w celu utworzenia  sprawnego ciągu komunikacyjnego z drogami gminnymi i wojewódzkimi oraz obszarami aktywizacji gospodarczej,

- budowę chodników, parkingów i zagospodarowanie placów publicznych.

Tablica 3: Wykaz dróg powiatowych

| L.p. | Nr drogi | Relacja | Długość drogi /w km/ | Rodzaj nawierzchni |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Twarda asfaltowa | żwirowa | gruntowa |
| 1 | 3013W | Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo | 2,564 | 0,328 | 2,110 | 0,126 |
| 2 | 3701W | Stacja Kolejowa Zawidz – droga nr 560 | 2,004 | 2,004 | ------ | ------ |
| 3 | 3702W | Stacja Kolejowa Szczutowo – droga nr 560 | 1,267 | 1,267 | ------ | ------- |
| 4 | 3703W | Stacja Kolejowa Sierpc – droga nr 541 | 0,300 | 0,300 | ------- | -------- |
| 5 | 3704W | PKP Gozdowo – Proboszczewice | 5,458 | 5,458 | ------- | -------- |
| 6 | 3705W | (Zambrzyca) – granica województwa – Dziki Bór – Karlewo – droga nr 560 | 4,518 | 4,518 | ------- | ------- |
| 7 | 3706W | Września – Puszcza – granica województwa | 4,314 | 0,049 | 4,265 | ------- |
| 8 | 3707W | Łukomie – Dziki Bór | 8,667 | 8,667 | ------- | ------- |
| 9 | 3708W | Stopin – Pianki – Puszcza | 3,872 | 3,872 | -------- | ------- |
| 10 | 3709W | Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska | 8,932 | 6,842 | 2,090 | ------- |
| 11 | 3710W | Łukomie – Białasy | 5,456 | 5,456 | ------- | ------- |
| 12 | 4620W | (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo | 7,876 | 7,876 | ------- | ------- |
| 13 | 3711W | Stopin – Września | 2,794 | 2,794 | ------- | ------- |
| 14 | 3712W | Rościszewo – Września | 5,105 | 5,105 | ------- | ------- |
| 15 | 3713W | Rościszewo – Łukomie | 3,869 | 3,869 | ------- | -------- |
| 16 | 3714W | Studzieniec – Rydzewo | 0,867 | 0,867 | ------- | -------- |
| 17 | 3715W | Ligowo – Mochowo | 8,305 | 8,305 | ------- | ------- |
| 18 | 3716W | Szczutowo – Dąbkowa – Szczechowo | 4,382 | ------- | 4,382 | ------ |
| 19 | 3717W | Gójsk – Mościska – droga 10 | 3,507 | 0,063 | 3,444 | ------- |
| 20 | 3718W | Gójsk – Szczutowo | 5,717 | 5,717 | ------ | ------- |
| 21 | 3719W | (Czumsk Duży) – granica województwa – droga (Gójsk – Szczutowo) | 2,653 | 2,653 | ------- | ------- |
| 22 | 3720W | Mochowo – Gozdowo | 9,724 | 3,812 | 5,912 | ------ |
| 23 | 3721W | Gójsk – Podlesie – granica województwa – (Sosnowo) | 5,905 | 3,997 | 1,908 | ------ |
| 24 | 3722W | Gójsk – Agnieszkowo – granica województwa | 4,538 | ------- | 4,538 | ------ |
| 25 | 3723W | (Chrostkowo) – granica województwa – Blinno | 1,459 | 0,748 | 0,711 | ------ |
| 26 | 3724W | Żochowo – Gójsk | 8,569 | 8,569 | ------ | ------- |
| 27 | 3725W | Pawłowo – Mieszczk | 7,188 | 3,500 | 3,688 | ------- |
| 28 | 3726W | Sierpc-Ligowo | 10,637 | 10,637 | ----- |  |
| 29 | 3727W | Ligowo – granica województwa – (Skępe) | 3,851 | 3,851 | ------ | ------- |
| 30 | 3728W | Malanowo – Malanówko | 3,244 | 3,244 | ------ | ------ |
| L.p. | Nr drogi | Relacja | Długość drogi / w km/ | Twarda asfaltowa | żwirowa | gruntowa |
| 3 | 3729W | Malanowo – Dobaczewo – droga (Sierpc – Ligowo) | 7,394 | ------- | 2,854 | 4,540 |
| 32 | 3730W | Ligowo – Osiek | 2,266 | 2,266 | ------ | ------ |
| 33 | 3731W | Ligowo – Kokoszczyn | 2,879 | 2,879 | ------- | ------ |
| 34 | 3732W | Żuki – Kurowo | 3,800 | 3,800 | ------ | ------ |
| 35 | 3733W | Piastowo – Bledzewo | 2,171 | 0,585 | 1,586 | ------ |
| 36 | 3734W | Miłobędzyn – Kwaśno | 1,411 | 1,411 | ------- | ------ |
| 37 | 3735W | Piaski – Gozdowo | 13,067 | 13,067 | ------- | ------- |
| 38 | 3736W | Sierpc – Dąbrówki – Kuski | 5,165 | 2,510 | 2,655 | ------ |
| 39 | 3737W | Rościszewo - Komorowo | 4,882 | 4,882 | ------- | ------- |
| 40 | 3738W | Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie | 18,060 | 8,782 | 7,206 | 2,072 |
| 41 | 3739W | Rościszewo – Jaworowo | 10,603 | 6,076 | 0,126 | 4,401 |
| 42 | 3740W | Kosemin – Budy Osieckie – granica województwa – (Koziebrody) | 9,841 | 2,912 | 3,359 | 3,570 |
| 43 | 3741W | Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady | 19,814 | 11,563 | 6,263 | 1,988 |
| 44 | 3742W | Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo | 18,236 | 16,973 | 1,263 | ------ |
| 45 | 3743W | Zawidz – Osiek – Włostybory – (Koziebrody) | 6,736 | 6,736 | ------ | ------- |
| 46 | 3744W | Osiek – Włostybory – Chabowo | 4,853 | 4,853 | ------- | ------- |
| 47 | 3745W | Jeżewo – droga 561 | 4,499 | 2,417 | 2,082 | ------ |
| 48 | 3746W | Szumanie – Milewo | 4,314 | ------ | 3,540 | 0,774 |
| 49 | 3747W | Jeżewo – Młotkowo | 2,908 | 2,908 | ------ | ------ |
| 50 | 3748W | Zawidz – Stacja Kolejowa Zawidz | 0,299 | 0,299 | ------ | ------- |
| 51 | 3749W | Stacja Kolejowa Zawidz - Mieszaki – droga 10 | 7,280 | 3,963 | 2,207 | 1,110 |
| 52 | 3750W | Zawidz – Żytowo | 3,168 | 1,706 | 1,086 | 0,376 |
| 53 | 3751W | Kisielewo – Dziembakowo – Gorzewo | 6,186 | 6,186 | ------ | ------ |
| 54 | 3752W | Susk – Piastowo | 3,333 | 0,689 | 2,644 | ------ |
| 55 | 3753W | Białyszewo – Warzyn Skóry – Warzyn Kmiecy – Goleszyn | 6,119 | 5,125 | 0,994 | ------ |
| 56 | 3754W | Goleszyn – Leszczynki | 3,536 | 2,150 | 0,899 | 0,487 |
| 57 | 3755W | Jeżewo – Krajewice Duże | 4,774 | 3,298 | 1,476 | ------ |
| 58 | 3756W | Słupia – Schabajewo | 5,554 | 2,265 | 3,289 | ------ |
| 59 | 3757W | Majki Duże – droga 10 | 2,198 | 2,198 | ------- | ------ |
| 60 | 3758W | Lelice – Majki – Słupia | 7,324 | 4,125 | 3,199 | ------- |
| 61 | 3759W | Szumanie – Bielsk | 7,178 | 5,769 | 1,409 | ------ |
| 62 | 3760W | Bonisław – Gozdowo | 4,973 | 4,973 | ------- | ------ |
| 63 | 3761W | Białyszewo – Gozdowo | 6,425 | 2,292 | 4,133 | ------ |
| 64 | 3762W | Węgrzynowo – Lisice | 4,900 | ------- | 2,381 | 2,519 |
| L.p | Nr drogi | Relacja | Długość drogi / w km/ | Twarda asfaltowa | żwirowa | gruntowa |
| 65 | 3763W | Lelice – Białuty | 3,779 | 1,209 | 1,906 | 0,664 |
| 66 | 2995W | Giżyno – Tłubice – Słupia | 3,711 | ------- | 3,711 | ------- |
| 67 | 2999W | Sikórz – Mochowo | 9,546 | 9,546 | ------ | ------ |
| 68 | 3764W | Obręb – Kotarczyn | 3,545 | 0,838 | 2,707 | ------ |
| 69 | 3765W | Bożewo – Cieślin | 3,012 | 2,107 | 0,905 | ------ |
| 70 | 3766W | Bożewo – Głuchowo | 5,270 | 1,976 | 3,294 | ------ |
| 71 | 3767W | Bożewo – Rempin | 6,730 | 6,730 | ------- | ------- |
| 72 | 3768W | Rempin – Golejewo | 4,923 | 0,694 | 4,229 | ------ |
| 73 | 3769W | Kuskowo – Jaczewo | 3,555 | 3,555 | ------ | ----- |
| 74 | 6914W | Drobin – Lelice | 6,794 | 2,558 | 4,236 | ------ |
| 75 | 3916W | Bądkowo Kościelne – Bądkowo – Rochny – Łukoszyn | 0,240 | ------ | 0,240 | ------ |
| 76 | 5201W | Płock – Zygoty - Bonisław | 3,105 | 3,105 | ------- | ------- |
| 77 | 3703W | ul. Dworcowa | 1,892 | 1,892 | ------- | ------ |
| 78 | 3726W | ul. Staszica | 0,947 | 0,947 | ------- | ------- |
| 79 | 3736W | ul. Wróblewskiego | 2,002 | 0,643 | 0,933 | 0,426 |
| 80 | 3770W | ul. Żeromskiego | 1,852 | 1,089 | 0,250 | 0,513 |
| 81 | 3770W | ul. Wojska Polskiego | 0,565 | 0,565 | ------ | ------ |
| 82 | 3771W | ul. Konstytucji 3 Maja | 1,202 | 1,202 | ------ | ------ |
| 83 | 3772W | ul. Traugutta | 1,075 | 1,075 | ------ | ------ |
| 84 | 3772W | ul. Świętokrzyska | 1,712 | 1,712 | ------ | ----- |
| Razem |  |  | 429,145 | 295,469 | 110,110 | 23,566 |

Źródło: wg informacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu, stan 31.08.2007 r.

Planowana jest sukcesywna budowa i modernizacja dróg do 2013 roku.

Na terenie powiatu są 84 drogi  powiatowe o łącznej długości 429,145 km. Drogi o nawierzchni twardej asfaltowej mają długość 295,469 km, co  stanowi 68,8%  dróg ogółem. Drogi o nawierzchni żwirowej mają długość 110,110 km, co stanowi 25,7%, natomiast drogi o nawierzchni gruntowej mają długość 23,566 km, co  stanowi 5,5% ogółem dróg powiatowych.

Identyfikacja problemów

- niewystarczające środki finansowe niezbędne do realizacji inwestycji drogowych,

- potrzeba rozwoju infrastruktury komunikacyjnej,

- potrzeba rozwoju ścieżek rowerowych,

- wspieranie inicjatyw gospodarczych w kierunku poprawy zaplecza technicznego motoryzacji, dotyczy to budowy stacji paliw, stacji diagnostyczno-remontowych, warsztatów naprawczych.

IV. OCHRONA ZDROWIA

Na dzień dzisiejszy na terenie powiatu sierpeckiego działa 27 podmiotów świadczących usługi medyczne, w tym 14 jednostek publicznych. W gestii powiatu pozostaje prowadzenie szpitala powiatowego.

W  latach 2004-2006  powiat podejmował następujące działania restrukturyzacyjne w  placówkach służby zdrowia:

Rok 2004:

Remonty:

- Remont   Oddziału Rehabilitacyjnego – 74 211,64 zł

- Budowa wiaty wjazdowej – 23 687,81 zł

Dostawy sprzętu:

- Przewoźny aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych typ. Practix 33 plus – 1 szt. – 69 550,00 zł

- Sensytometr X Rite 396 + Densytometr X-Rite 390 – 1 kpl. – 13 420,00 zł;

Rok 2005:

W dniu 30/06/2005r. został złożony wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego SPZZOZ na podstawie ustawy o pomocy publicznej                    i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W dniu 08.07.2005r. wydano postanowienie  o wszczęcie postępowania, a następnie 8 listopada2005r. wydano decyzję o warunkach restrukturyzacji SPZZOZ  w Sierpcu, która określa warunki restrukturyzacji.

Restrukturyzacja trwa 24 miesiące , a następnie po spełnieniu przez SPZZOZ określonych warunków następuje zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego. Ze względu na objęcie restrukturyzacją finansową  SPZZOZ otrzymał w 2005r. pożyczkę ze Skarbu Państwa w kwocie 1.878.028,71 zł , z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec pracowników z tytułu tzw. „ustawy 203” , zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

Remonty:

- Budowa pompowni ścieków sanitarnych na terenie szpitala w Sierpcu                      z włączeniem do kanalizacji miejskiej w Sierpcu – 156 885,46 zł

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Oddziale Chirurgicznym i Oddziale Wewnętrznym  –   132 617,04 zł

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Oddziale Intensywnej Terapii - 29 231,20 zł

- Remont sali kardiologicznej – 23 949,69 zł

Dostawy sprzętu:

- Koagulometr K-3002 Optic – 1 szt.  – 4 500,00 zł

- Pulsoksymetr Nellcor N – 595 – 1 szt.  – 9 523,00 zł

- Rejestrator Aspekt 702 z kartą – 1 szt. – 4 600,00 zł

- Wideogastroskop – zestaw typ. GIF- Q165  - 121 887,03 zł

- Kardiomonitor UT 4000F PRO GOLDWAY – 1szt. – 16 000,00 zł

- Klipsownica EL 414 ETICON – 1 szt. – 6 313,00 zł

- Aparatura do kontroli jakości w pracowni radiologicznej – 1 szt. –

14 457,00 zł

ROK 2006:

W dalszym ciągu prowadzone były działania restrukturyzacyjne, czego efektem było zwiększenie pożyczki restrukturyzacyjnej na kwotę 102 793,35 zł.

Remonty:

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  w oddziale ginekologicznym –                   36 986,89 zł

- Wymiana pokrycia dachowego  na budynku szpitala  (w tym projekt) –              827 481,14 zł

- Wymiana stolarki okiennej w administracji – 15 018,68 zł

- Remont budynku portierni – 6 195,54 zł

- Remont pomieszczenia na kiosk – 11 533,21 zł

Dostawy sprzętu:

| Lp. | # Przedmiot zakupu | # Ilość | Wartość zakupu brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt zakupiony ze środków pochodzących z Kontraktu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Doposażenie Pracowni Endoskopowej i Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Sierpcu poprzez zakup aparatury medycznej” |  |  |  |
| 1. | Ultrasonograf z kolorowym Dopplerem | 1szt. | 300 000,00 |
| 2. | Videokolonoskop | 1 szt. | 58 190,88 |
| 3. | Defibrylator | 1 szt. | 42 800,00 |
| 4. | Kardiomonitor | 2 szt. | 29 746,00 |
| 5. | Bieżnia do prób wysiłkowych | 1 szt. | 26 075,00 |
| 6. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa ze statywem | 3 szt. | 12 775,80 |
| 7. | Kardiostymulator | 1szt. | 6 634,00 |
| 8. | Aparat EKG z wózkiem | 1szt. | 5 350,00 |
| 9. | Rejestrator Holtera | 1szt. | 4 729,40 |
| ## Sprzęt zakupiony ze środków Starostwa Powiatowego w Sierpcu |  |  |  |
| 1. | Ambulans | 1szt. | 57 889,00 |
| 2. | Aparat EKG z wózkiem | 1szt. | 5 400,00 |
| 3. | Rejestrator Holtera | 1szt. | 4 600,00 |
| ## Sprzęt przekazany w bezpłatne użytkowanie przez Urząd Miasta w Sierpcu |  |  |  |
| 1. | Respirator | 1szt. | 79 998,55 |
| 2. | Łóżko do intensywnej opieki medycznej | 1szt. | 19 790,72 |
| ## Sprzęt zakupiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia i przekazany w formie darowizny |  |  |  |
| 1. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa ze statywem + 4 podstawki | 1 kpl. | 4 700,00 |
| 2. | Zestaw resuscytacyjny silikonowy (ambu) | 1 szt. | 642,00 |
| ## Sprzęt zakupiony przez Fundację Polsat i przekazany w formie darowizny |  |  |  |
| 1. | Respirator | 1szt. | 94 994,60 |
| ## Sprzęt zakupiony ze środków własnych SPZZOZ |  |  |  |
| 1. | Ssak Dynamic | 1szt. | 1 353,55 |
| 2. | Ssak Wiktoria | 1szt. | 4 761,50 |
| 3. | Aparat EKG z wózkiem | 1szt. | 5 108,03 |
| 4. | Insuflator | 1szt. | 25 177,69 |
| 5. | Łóżko szpitalne + szafka (używane) | 30 kpl. | 29 280,00 |
| Razem wartość sprzętu: |  |  | 819 996,72 |

Komplet mebli na oddział wewnętrzny – 				           5 800,00 zł

Narzędzia chirurgiczne do zabiegów klasycznych - 		           3 449,80 zł

Identyfikacja problemów

- niewystarczające środki finansowe niezbędne do realizacji inwestycji i utrzymania szpitala powiatowego,

- potrzeba oddłużenia szpitala i poddaniu go procesowi komercjalizacji,

- brak opieki medycznej w szkołach,

- utrudniony dostęp do świadczeń stomatologicznych.

V. EDUKACJA

Na przestrzeni ostatnich lat w wyniku restrukturyzacji,   liczba szkół podstawowych, gimnazjów  i szkół ponadgimnazjalnych ulegała zmianie.

Liczbę szkół prowadzonych przez samorządy gminne oraz liczbę dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2007/2008 obrazuje poniższa tablica:

Tablica 4: Liczba szkół podstawowych i gimnazjów oraz liczba uczniów w

gminach powiatu sierpeckiego ( lata 2007/2008)

| Lp. | Gmina | LICZBA |  | LICZBA UCZNIÓW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szk.podstawowe | Gimnazja | Szk.podstawowe | Gimnazja |
| 1. | Miasto Sierpc | 3 | 3 | 1223 | 779 |
| 2. | Gmina Sierpc | 4 | 2 | 706 | 292 |
| 3. | Gozdowo | 3 | 1 | 581 | 296 |
| 4. | Mochowo | 3 | 1 | 638 | 310 |
| 5. | Rościszewo | 2 | 1 | 369 | 214 |
| 6. | Szczutowo | 2 | 2 | 380 | 230 |
| 7. | Zawidz | 5 | 1 | 595 | 373 |
| RAZEM |  | 17 | 11 | 4492 | 2494 |

Źródło: wg informacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu, stan 31.08.2007 r.

W roku szkolnym 2007/08 liczba uczniów w szkołach podstawowych w poszczególnych gminach powiatu w porównaniu z rokiem szkolnym 2001/02  spadła o 791 uczniów.

Natomiast w roku szkolnym 2007/08 liczba uczniów w gimnazjach w poszczególnych gminach powiatu, w porównaniu z rokiem szkolnym 2001/02  wzrosła o 180 uczniów.

Te dane mogą świadczyć, że duża część młodzieży podejmuje dalszą edukację,

Tablica 5: Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat sierpecki w

latach 2004- 2008

| Lp. | Jednostka organizacyjna | LICZBA UCZNIÓW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 |  |  |  |
| 1. | Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu | 802 | 785 | 751 | 712 |  |  |  |
| 2. | Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu | 772 | 725 | 740 | 724 |  |  |  |
| 3. | Zespół Szkół Zawodowych Zawodowych nr 2 w Sierpcu | 857 | 789 | 762 | 833 |  |  |  |
| 4. | Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu | 325 | 358 | 317 | 302 |  |  |  |
| 5. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu | 108 | 105 | 97 | 98 |  |  |  |
| RAZEM |  | 2 864 | 2 762 | 2 667 | 2 669 |  |  |  |

Źródło: wg informacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu, stan 31.08.2007 r.

Baza lokalowa szkół i placówek oświatowych wymaga nieustannych remontów i modernizacji pomieszczeń szkolnych.

W latach 2008-2009 planowane są następujące prace modernizacyjne w ośrodkach szkolnych:

- przebudowa i modernizacja hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu,

- przebudowa i termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu,

- termomodernizacja i adaptacja poddasza budynku internatu przy Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu,

- modernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.

Wszystkie wymienione zadania inwestycyjne ujęte są w planie rzeczowo-inwestycyjnym w tablicy nr 13.

VI. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Powiat sierpecki jest regionem rolniczo-przemysłowym z silną tendencją do tworzenia małych firm w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Położenie w pobliżu dużej aglomeracji płockiej powoduje szybszy rozwój firm i zainteresowanie lokalnej społeczności formą działalności pozarolniczej.

Możliwości stworzone przez fundusze Unii Europejskiej pozwalają na podejmowanie w regionach działań o charakterze rozwojowym  w zakresie tworzenia małych stref przedsiębiorczości.

Tablica 6: Liczba podmiotów gospodarczych na terenie poszczególnych gmin

powiatu sierpeckiego w latach 2004-2006

| LP. | GMINA | Liczba podmiotów gospodarczych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. | Miasto Sierpc | 1146 | 1124 | 1043 |
| 2. | Gmina Sierpc | 243 | 250 | 265 |
| 3. | Gmina Gozdowo | 153 | 149 | 152 |
| 4. | Gmina Mochowo | 159 | 165 | 179 |
| 5. | Gmina Rościszewo | 22 | 23 | 20 |
| 6. | Gmina Szczutowo | 113 | 109 | 126 |
| 7. | Gmina Zawidz | 86 | 129 | 157 |
| RAZEM |  | 1 922 | 1 949 | 1 942 |

Źródło: wg informacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu, stan 31.08.2007 r.

Szansą dla powiatu jest rozwój małej przedsiębiorczości, drobnych podmiotów gospodarczych oraz modernizacja gospodarstw rolnych. Stworzenie dogodnych warunków ekonomiczno-finansowych dla przedsiębiorczości, poprawa efektywności ekonomicznej rolnictwa oraz uaktywnienie społeczności lokalnej powinny spowodować dalszy rozwój usług w powiecie.

Działalność usługowa powinna się rozwijać w następujących dziedzinach:
 
   -      rzemiosła usługowo-bytowego w zakresie obsługi rolnictwa,

-      usług  turystycznych ( motele, parkingi, mała gastronomia, agroturystyka),

-      obsłudze komunikacji ( stacje paliw, stacje obsługi samochodów),

-      produkcji energii odnawialnej w gospodarstwach rolnych.

W celu zapewnienia stabilnego rozwoju gospodarczego powiatu sierpeckiego i osiągnięcia wysokiej jakości infrastruktury technicznej powiat planuje przygotowanie oferty inwestycyjnej polegającej na utworzeniu „Parku Technologiczno-Przemysłowego - tzw. Obszaru Aktywności Gospodarczej w Studzieńcu”, którego realizację przewiduje  się w latach 2010-2013.

VII. TURYSTYKA

W powiecie sierpeckim dynamicznie rozwija się przemysł turystyczny, powstają nowe miejsca pracy i powiększa się baza turystyczno- rekreacyjna.

Powiat sierpecki czynnie włącza się w propagowanie walorów przyrodniczych i kulturowych. Ważnym ośrodkiem turystyki kulturowej stał się skansen wsi mazowieckiej o powierzchni 60 ha. Powiat należy do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz jest inicjatorem powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpienicą”.

Powiat Sierpecki uczestniczy w projekcie sieciowym „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza” oraz w projekcie „Turystyka Wspólna Sprawa”.

Jedną z bardziej popularnych form wypoczynku jest agroturystyka. Coraz więcej gospodarstw oferuje wczasy rodzinne połączone z aktywną formą wypoczynku (wczasy w siodle, wycieczki rowerowe, itp.) W powiecie sierpeckim jest w tej chwili 14 gospodarstw agroturystycznych.

VIII. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM

Poziom bezrobocia w powiecie sierpeckim w latach 2004-2006 kształtował się następująco:

Tablica 7: Liczba bezrobotnych na terenie powiatu sierpeckiego

w latach 2004-2006

| Lp. | Gmina | 2004 |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem |  | W tym: kobiet | Ogółem | W tym: kobiet |  | Ogółem | W tym: kobiet |
| 1. | Miasto Sierpc | 2 041 | 988 |  | 1 914 |  | 974 | 1 779 | 924 |
| 2. | Gmina Sierpc | 793 | 374 |  | 774 |  | 357 | 681 | 365 |
| 3. | Gozdowo | 528 | 264 |  | 491 |  | 256 | 475 | 256 |
| 4. | Mochowo | 633 | 305 |  | 643 |  | 319 | 547 | 304 |
| 5. | Rościszewo | 417 | 211 |  | 382 |  | 188 | 357 | 184 |
| 6. | Szczutowo | 467 | 234 |  | 462 |  | 236 | 397 | 219 |
| 7. | Zawidz | 624 | 283 |  | 590 |  | 273 | 544 | 269 |
| OGÓŁEM |  | 5 503 | 2 659 |  | 5 256 |  | 2 603 | 4 780 | 2 521 |

Źródło: wg informacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu, stan 31.12.2006

Wg uzyskanej informacji, liczba osób bezrobotnych w 2006 roku  w porównaniu z 2004 rokiem spadła o 723 osoby, co stanowi 13, 1 %. Liczba niepracujących kobiet w analogicznym okresie spadła o 138 osób, co stanowi 5,2%.

W latach 2004-2006 zaznacza się niekorzystna struktura spadku zatrudnienia   kobiet.

Tablica 8: Bezrobotni wg grup wieku  - stan 31.12.2006

| Grupy wiekowe | Ilość osób | % (do ogółu) |
| --- | --- | --- |
| 15-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 1 074 | 22 |
| 25-34 | 1 453 | 30 |
| 35-44 | 1 077 | 23 |
| 45-54 | 969 | 20 |
| 55-59 | 181 | 4 |
| 60 i więcej | 26 | 1 |

Źródło: wg informacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu, stan 31.12.2006

Wg grup wiekowych najliczniejszą grupę wśród ogółu bezrobotnych stanowią osoby młode w wieku od 25 do 34 lat, co stanowi 30,4% ogółu bezrobotnych. Drugą  najliczniejszą grupę stanowią bezrobotni w wieku od 35 do 44 lat  oraz bezrobotni w wieku od 18 do 24 lat . W obu tych grupach % ogółu bezrobotnych stanowi ok. 22,5% ogółu bezrobotnych.

Tablica 9: Bezrobotni wg wykształcenia – stan 31.12.2006

| Wykształcenie | Ilość osób | %( do ogółu) |
| --- | --- | --- |
| Wyższe | 210 | 4 |
| Średnie ogólnokształcące | 297 | 6 |
| Policealne i średnie zawodowe | 1 082 | 23 |
| Zasadnicze zawodowe | 1 541 | 32 |
| Gimnazjalne i poniżej | 1 650 | 35 |

Źródło: wg informacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu, stan 31.12.2006

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych  najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i gimnazjalnym. Te dwie grupy bezrobotnych stanowią  66,8% ogółu bezrobotnych.

Tablica 10: Stopa bezrobocia w powiecie sierpeckim na tle województwa i kraju

|  | 2004 (w %) | 2005 (w %) | 2006 (w %) | 2007 (31.08.2007 (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat sierpecki | 26,4 | 25,1 | 23,2 | 19,5 |
| woj. mazowieckie | 15,0 | 13,8 | 11,9 | 9,7 |
| Polska | 19,1 | 17,6 | 14,9 | 11,9 |

Źródło: wg informacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu, stan na 31.08.2007 r.

Na dzień 31.08.2007 stopa bezrobocia w powiecie sierpeckim wynosiła 19,5% i zmalała w stosunku do 2004 roku o 6,9%.

IX. FINANSE SAMORZĄDOWE W LATACH 2004-2013

Analizując wykonanie budżetu powiatu sierpeckiego w latach 2004-2006 oraz budżetu na 2007 rok obserwujemy postępujący  rozwój  powiatu, pozytywne rozwiązania  likwidacji barier w obsłudze mieszkańców oraz wykorzystanie  kompleksowych rozwiązań inwestycyjnych. Prognozy budżetu w latach 2008-2013 - przedstawione w załączonych tablicach  „Przepływy finansowe - Projekcja budżetu” - umożliwiają zbudowanie Wieloletniego  Programu Inwestycyjnego.

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2013 obejmuje budowę  dróg, modernizację infrastruktury szkolnej oraz inwestycje związane z aktywizacją gospodarczą powiatu. Te projekty inwestycyjne  będą współfinansowane  z Unii Europejskiej.

W projekcji budżetowej na lata 2008-2013 w wierszu „inwestycje” podane są coroczne kwoty łącznych  wydatków inwestycyjnych współfinansowanych z budzetu powiatu i kredytów inwestycyjnych. Kwoty dotacji UE będą pokrywane z tzw. kredytów pomostowych i nie będą obciążały  powiatu w zakresie obsługi kredytów i zadłużenia.

Tablica 11:   Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w latach 2004-      2006 oraz planowany budżet na 2007 rok

w tys.zł

| L.p. | Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dochody ogółem W tym: | 27 721 | 29 371 | 33 803 | 36 999 |
| 2. | Dochody własne | 5 508 | 6 246 | 8 508 | 7 387 |
| 3. | Dotacje na zadania zlecone | 3 319 | 3 667 | 4 247 | 6 938 |
| 4. | Subwencje i dotacje własne | 18 894 | 19 458 | 21 048 | 22 674 |
| 5. | Wydatki ogółem W tym: | 26 975 | 29 644 | 35 564 | 40 170 |
| 6. | Wydatki rzeczowe własne | 7 309 | 8 515 | 9 722 | 11 206 |
| 7. | Wydatki rzeczowe zlecone | 1 478 | 1 285 | 1 430 | 1 466 |
| 8. | Wydatki osobowe własne | 15 832 | 16 607 | 17 587 | 18 926 |
| 9. | Wydatki osobowe zlecone | 1 605 | 1 659 | 1 796 | 1 997 |
| 10. | Wydatki majątkowe (inwestycje) | 751 | 1 578 | 5 029 | 6 575 |

Źródło: Analiza finansowa Starostwa Powiatowego w Sierpcu 19.10. 2007 r.

Powiat sierpecki w 2007 roku uzyskał znaczny poziom dochodów budżetowych w stosunku do 2004 roku.

Dochody budżetowe powiatu w latach 2004-2007 wzrosły o  9 278 tys.zł, co stanowi wzrost o 33,5%,  w tym  dochody własne wzrosły o 1 879 tys. zł, co stanowi  wzrost o 34,1%.

W  latach 2004-2007 wydatki bieżące wzrosły o 7 370 tys. zł, co stanowi wzrost o 28,1%.

Dochody powiatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły w 2004 roku –

495,19 zł, w 2005 roku –  526,35 zł i w  2006  roku  - 608,54  zł.

Tablica 12: Procentowy udział wydatków inwestycyjnych  oraz zadłużenia

powiatu w latach 2004-2006   i budżecie 2007 roku

| Lp | Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwestycje jako % dochodów ogółem | 2,71 | 5,37 | 14,88 | 17,77 |
| 2. | Inwestycje jako % dochodów własnych | 3,08 | 6,14 | 17,02 | 21,87 |
| 3. | Inwestycje jako % wydatków ogółem | 2,78 | 5,32 | 14,14 | 16,37 |
| 4. | Obsługa kredytów do dochodów ogółem – max.15% | 1,73 | 1,59 | 1,43 | 2,14 |
| 5. | Całkowite zadłużenie powiatu– max. - 60% | 2,27 | 2,72 | 8,90 | 14,80 |

Źródło: Analiza Finansowa Starostwa Powiatowego w Sierpcu na dzień 19.10.2007 r.

Powiat nie jest nadmiernie zadłużony, o czym świadczy wskaźnik obsługi kredytów do dochodów wynoszący w 2007 roku 2,14% przy dozwolonym maksymalnym pułapie 15% oraz wskaźnik całkowitego zadłużenia powiatu wynoszący 14,80% przy dozwolonym pułapie 60%.

# X. MISJA I CELE STRATEGICZNE POWIATU

# Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu sierpeckiego przygotowana została w średniookresowym horyzoncie planistycznym i obejmuje okres 2003-2012.

Strategia przygotowana została w pewnej uporządkowanej strukturze hierarchicznej. Poziom najwyższy stanowi MISJA STRATEGICZNA. Jest to najważniejsze pole aktywności powiatu, na którym osiągane będą wszystkie cele zapisane w Strategii. Misji strategicznej przyporządkowane są obszary strategiczne osiągane za pomocą programów operacyjnych, które przekładają się na konkretne projekty i zadania.

W wyniku przeprowadzonej hierarchizacji ustalono cztery kluczowe obszary strategiczne dla rozwoju powiatu sierpeckiego:

- Gospodarka i infrastruktura – tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, skutkujących wzrostem zamożności społeczeństwa lokalnego. Rozbudowa infrastruktury społeczno-gospodarczej celem podniesienia  poziomu dostępności i jakości tych usług.

- Turystyka i rekreacja – rozbudowa infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej dla podniesienia atrakcyjności powiatu sierpeckiego.

- Usługi społeczne  – podniesienie poziomu wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Poprawa bezpieczeństwa socjalnego i publicznego powiatu.

- Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska – intensyfikacja wykorzystania użytków rolnych, programowania rozwoju rolnictwa „ekologicznego” i przetwórstwa rolno-spożywczego w oparciu o naturalne zasoby przyrodnicze.

Dla wybranych obszarów zdefiniowano następujące cele:

- Powiat powinien się dalej rozwijać jako atrakcyjne miejsce zamieszkania, zapewniające swym mieszkańcom dobrą jakość życia poprzez sprawnie działające usługi komunalne, usprawnienie i poprawę komunikacji (budowa dróg powiatowych).  Dla mieszkańców ważna jest również oferta edukacyjna oraz infrastruktura społeczna  - głównie kulturalna i sportowo-rekreacyjna. Te działania spowodują napływ nowych mieszkańców oraz inwestorów.

- Zrównoważony rozwój powiatu sierpeckiego wymaga lepszego wykorzystania potencjału powiatu. Powiat w swoich działaniach powinien zadbać o atrakcyjną ofertę dla rozwoju przedsiębiorczości, rozwinąć potencjał turystyczny (agroturystyka, budowa ścieżek rowerowych), zadbać o atrakcyjne miejsca wypoczynku i rekreacji  (budowa  centrów rekreacyjno-sportowych). Dla rozwoju rolnictwa trzeba wykorzystać i propagować krajowe programy wspierające rolnictwo ekologiczne.

- Dochody powiatu należy uzupełniać poprzez pozyskiwanie środków z zewnątrz, lepsze wykorzystanie możliwości pożyczek i kredytów preferencyjnych, zaangażowanie powiatu we wspólne przedsięwzięcia z innymi inwestorami publicznymi i prywatnymi a w szczególności należy maksymalnie wykorzystywać fundusze strukturalne  UE.

# Podstawą do sformułowania głównych założeń Planu Rozwoju Lokalnego powiatu i  jego rozwoju do 2012 roku były:

# Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego przyjęta Uchwałą Rady Powiatu nr 88/XV/04 z dnia 28.04.2004 roku.

- Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu nr 114/XIX/04 z dnia 10.09.2004 roku.

W ramach wytyczonych celów strategicznych powiat realizuje zadania inwestycyjne zgodne z przyjętymi programami operacyjnymi. Wszystkie projekty inwestycyjne będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Celem Programu jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Realizacja strategicznego celu sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom  strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych.

XI. PLAN FINANSOWY NA LATA 2008-2013 i KRYTERIA WYBORU  PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

W ramach przyjętych priorytetów powiat będzie realizować projekty, które  wpływ mają na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz przyczynią się do wzrostu zatrudnienia.

Budowę  dróg powiatowych  oraz projekty związane z infrastrukturą  oświatową  powiat planuje współfinansować z Programów Operacyjnych „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013” współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Powiat dysponuje  ograniczonymi funduszami na realizację niezbędnych projektów. Prognozowane dochody i wydatki budżetowe na lata 2008-2013 mogą ulec zmianom, tym samym  plany inwestycyjne powinny być ściśle związane z możliwościami inwestycyjnymi powiatu. W tym celu będą dokonywane coroczne aktualizacje prognoz przepływów finansowych.

Przy wyborze zadań, które zostaną wprowadzone do planu na lata 2008-2013, zastosowano następujące kryteria:

- Zgodność z obszarami działania RPO WM 2007-2013,

- zgodność projektu z Planem Rozwoju Lokalnego,

- stopień przygotowania do realizacji ( dokumentacja techniczna, studium wykonalności,  wymagane pozwolenia i inne dokumenty wymagane prawem),

- wpływ realizacji zadania na poprawę jakości życia społeczności lokalnej,

- zapewnienie płynności finansowania zadania (środki w budżecie) oraz możliwości dofinansowania zadania z innych źródeł,

- wpływ na budżet powiatu ( zwiększenie wpływów, optymalizacja wydatków),

- wpływ na rozwój lokalny, w tym na tworzenie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy,

- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem.

11.1. PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA LATA 2008-2013

W tablicy 13 przedstawiono plan  rzeczowo-finansowy na lata 2008-2013 oraz najważniejsze  zadania inwestycyjne  projektowane  do współfinansowania przez Unię Europejską.

Plan finansowy dla poszczególnych inwestycji zawiera następujące źródła finansowania:

- Budżet JST,

- Pożyczki/kredyty,

- Środki UE.

11.2. KARTY ZADAŃ NA LATA 2008-2010

Na podstawie listy projektów opartej na założeniach Planu Rozwoju Lokalnego  zostały wybrane  zadania inwestycyjne. Rozwój infrastruktury technicznej w zakresie   inwestycji drogowych jest priorytetem w hierarchii zadań strategicznych powiatu.

Dla każdego z w/w projektów na lata 2008/2010 została opracowana matryca projektu, w której podano najważniejsze dane, tj. nazwę projektu, określenie kolejności realizacji, przewidziany okres realizacji, oczekiwane wskaźniki produktu i rezultatu, podmioty uczestniczące we wdrażaniu oraz budżet projektu z podziałem na źródła finansowania.

Poniższe karty  zawierają charakterystykę projektów inwestycyjnych, na które została opracowana dokumentacja techniczna i które będą realizowane w latach 2008-2010.

KARTA ZADANIA Nr 1

| 1. | Nazwa zadania: |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3726W Ligowo-Sierpc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Integracja projektu w Planie Rozwoju Lokalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obszar strategiczny |  |  |  | Restrukturyzacja rozwoju lokalnego; regionalny system transportowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel strategiczny/operacyjny |  |  |  | Poprawa standardu i jakości regionalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Działanie |  |  |  | Poprawa jakości dróg powiatowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres): |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres) |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Lokalizacja zadania: |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, miejscowości: Ligowo-Sierpc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Charakterystyka zadania: |  |  |  | Przedmiotem projektu jest budowa drogi powiatowej o łącznej długości 10,637km. Droga będzie miała następujące parametry: szerokość jezdni 5,0 – 6,0 m, szerokość poboczy 1 m z możliwością zmian w terenie. Klasa techniczna Z, kategoria ruchu KR-2. Wjazdy indywidualne –zjazdy na pola gruntowe i zjazdy na posesje. Odwodnienie Oznakowanie pionowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) |  |  |  | Pełna zgodność ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego i Planem Rozwoju Lokalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Planowany okres realizacji: |  |  |  | Realizacja planowanej inwestycji w latach 2008-2009. Od I kw.2008 do IV kw.2009. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Oczekiwane efekty realizacji zadania: A. planowane wskaźniki produktu: - Długość wybudowanej drogi - ok. 10,637 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. planowane wskaźniki rezultatu: - Liczba mieszkańców korzystających z drogi - ok. 500 osób - Skrócony czas przejazdu samochodem z 25 do 20 minut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lata | Całkowity koszt projektu (w tys.zł) |  | w tym (w tys. zł) 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy |  | Budżet państwa | Prywatne | Środki UE | Kredyty/Pożyczki WFOŚiGW |  |  |  |  |
|  | 2008 | 10 000 |  | - |  | - | - | 7 500 | 2 500 |  |  |  |  |
|  | 2009 | 10 000 |  | - |  |  |  | 7 500 | 2 500 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | 20 000 |  | - |  | - | - | 15 000 | 5 000 |  |  |  |  |

KARTA ZADANIA Nr 2

| 1. | Nazwa zadania: |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo i 3760W Bonisław- Gozdowo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Integracja projektu w Planie Rozwoju Lokalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obszar strategiczny |  |  |  | Restrukturyzacja rozwoju lokalnego; regionalny system transportowy |  |  |  |  |
|  | Cel strategiczny/operacyjny |  |  |  | Poprawa standardu i jakości regionalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. |  |  |  |  |
|  | Działanie |  |  |  | Poprawa jakości dróg powiatowych. |  |  |  |  |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres): |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc |  |  |  |  |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres) |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc |  |  |  |  |
| 5. | Lokalizacja zadania: |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc miejscowości: Piaski, Gozdowo, Bonisław |  |  |  |  |
| 6. | Charakterystyka zadania: |  |  |  | Przedmiotem projektu jest budowa drogi powiatowej o łącznej długości 18,040 km. Droga będzie miała następujące parametry: szerokość jezdni 5,0 -6,0 m, szerokość poboczy 1,0 m z możliwością zmian w terenie. Klasa techniczna Z, kategoria ruchu KR-2. Wjazdy indywidualne –zjazdy na pola gruntowe i zjazdy na posesje. Odwodnienie Oznakowanie pionowe. |  |  |  |  |
| 7. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) |  |  |  | Pełna zgodność ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego i Planem Rozwoju Lokalnego |  |  |  |  |
| 8. | Planowany okres realizacji: |  |  |  | Realizacja planowanej inwestycji w latach 2008-2010. Od I kw.2008 do IV kw.2010. |  |  |  |  |
| 9. | Oczekiwane efekty realizacji zadania: A. planowane wskaźniki produktu: - Długość wybudowanej drogi - 18,040 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. planowane wskaźniki rezultatu: - Liczba mieszkańców korzystających z drogi - ok. 900 osób - Skrócony czas przejazdu samochodem z 35 do 30 minut |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lata | Całkowity koszt projektu (w tys.zł) |  | w tym (w tys. zł) 20 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy |  | Budżet państwa | Prywatne | Środki UE | Kredyty/Pożyczki WFOŚiGW |
|  | 2008 | 500 |  | 125 |  | - | - | 375 | - |
|  | 2009 | 10 000 |  | 1 000 |  | - | - | 7 500 | 1 500 |
|  | 2010 | 10 000 |  | - |  | - | - | 7 500 | 2 500 |
|  | RAZEM | 20 500 |  | 1 125 |  | - | - | 15 375 | 4 000 |

KARTA ZADANIA Nr 3

| 1. | Nazwa zadania: |  | Modernizacja powiatowej bazy oświatowo-sportowej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Integracja projektu w Planie Rozwoju Lokalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obszar strategiczny |  |  |  | Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym. |  |  |  |  |
|  | Cel strategiczny/operacyjny |  |  |  | Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej. |  |  |  |  |
|  | Działanie |  |  |  | Modernizacja powiatowej bazy oświatowo-sportowej:1) modernizacja hali sportowej przy LO w Sierpcu; 2) termomodernizacja i adaptacja poddasza b. internatu przy Zespole Szkół nr 1; 3) przebudowa i termomodernizacja obiektów w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. |  |  |  |  |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres): |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc |  |  |  |  |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres) |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc |  |  |  |  |
| 5. | Lokalizacja zadania: |  |  |  | 1.Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu, ul. mjra Sucharskiego 2; 2. b.internat ZS nr 1 w Sierpcu, ul.Armii Krajowe 8 i 8a; 3.Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu, ul.Armii Krajowej 10. |  |  |  |  |
| 6. | Charakterystyka zadania: |  |  |  | Przedmiotem projektu jest: 1. Przebudowa elewacji hali sportowej przy LO połączona z wymianą stolarki okiennej, termomodernizacją budynku, wymianą instalacji c.o. na instalację wentylacyjno-grzewczą oraz remontem ogrodzenia wokół działki nr 3825/2; 2. Wykonanie prac murarskich i wykończeniowych na poddaszu budynku b. Internatu, wykonanie prac instalacyjnych (elektr., wod.-kan.,c.o.), termomodernizacja bryły budynku b. Internatu ZS nr 1; 3. Remont dachu nad budynkiem głównym ZSzkół nr 1, docieplenie budynku głównego, zmiana konstrukcji nad salą gimnastyczną, docieplenie sali gimnastycznej i łącznika, zmiana pokrycia dachu na łączniku, nad siłownią i sklepikiem, prace malarskie w siłowni, malowanie elewacji sklepiku. |  |  |  |  |
| 7. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) |  |  |  | Pełna zgodność ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego i Planem Rozwoju Lokalnego |  |  |  |  |
| 8. | Planowany okres realizacji: |  |  |  | Realizacja planowanej inwestycji w 2008 roku. Od I kw.2008 do IV kw.2008. |  |  |  |  |
| 9. | Oczekiwane efekty realizacji zadania: A. planowane wskaźniki produktu: - Zmodernizowana i docieplona hala sportowa przy LO – szt.1 - Zaadaptowane dla potrzeb OPP i Internatu pomieszczenia strychowe oraz docieplona bryła budynku. - Zmodernizowane dachy nad obiektami ZSzkół nr 1 i docieplona sala gimnastyczna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. planowane wskaźniki rezultatu: - Liczba uczniów korzystających z infrastruktury edukacyjnej - 1436 uczniów. - Wyższy standard pracy w zmodernizowanych obiektach oświatowych. - Niższe koszty ogrzewania obiektów i pomieszczeń szkolnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lata | Całkowity koszt projektu (w tys.zł) |  | w tym (w tys. zł) 2 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy |  | Budżet państwa | Prywatne | Środki UE | Kredyty/Pożyczki WFOŚiGW |
|  | 2008 | 2 200 |  | 550 |  | - | - | 1 650 | - |
|  | RAZEM | 2 200 |  | 550 |  | - | - | 1 650 | - |

KARTA ZADANIA Nr 4

| 1. | Nazwa zadania: |  | Multimedialna szkoła |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Integracja projektu w Planie Rozwoju Lokalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obszar strategiczny |  |  |  | Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym. |  |  |  |  |
|  | Cel strategiczny/operacyjny |  |  |  | Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej. Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej i pomocniczej w obiektach oświatowych. |  |  |  |  |
|  | Działanie |  |  |  | Doposażenie powiatowych placówek oświatowo-wychowawczych w multimedialny sprzęt i programy edukacyjno-oświatowe. |  |  |  |  |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres): |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc |  |  |  |  |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres) |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc |  |  |  |  |
| 5. | Lokalizacja zadania: |  |  |  | 1. Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu, ul. mjra Sucharskiego 2; 2. Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu, ul. Wiosny Ludów 6 3.Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10. 4.Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu, ul,Armii Krajowej 10, 5.Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu, ul.Armii Krajowej 8/3 |  |  |  |  |
| 6. | Charakterystyka zadania: |  |  |  | Przedmiotem projektu jest wyposażenie powiatowych placówek oświatowo-wychowawczych w sprzęt multimedialny (złożony ze stacjonarnego ekranu 2,5x1,5 m z pełną automatyką, rzutnika wizyjnego o długiej żywotności lampy, laptopa z podstawowym oprogramowaniem) wg poniższego klucza: LO – 15, ZS nr 1 – 4, ZS nr 2 – 11, CKP – 3, OPP – 1. |  |  |  |  |
| 7. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) |  |  |  | Pełna zgodność ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego i Planem Rozwoju Lokalnego |  |  |  |  |
| 8. | Planowany okres realizacji: |  |  |  | Realizacja planowanej inwestycji w 2008 roku. Od I kw.2008 do IV kw.2008. |  |  |  |  |
| 9. | Oczekiwane efekty realizacji zadania: A. planowane wskaźniki produktu: - zakup 34 zestawów po ca 20.000 zł każdy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. planowane wskaźniki rezultatu: - Liczba uczniów korzystających z infrastruktury edukacyjnej - ok.2 367 uczniów. - Wyższy standard pracy w wyposażonych obiektach oświatowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lata | Całkowity koszt projektu (w tys.zł) |  | w tym (w tys. zł) 700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy |  | Budżet państwa | Prywatne | Środki UE | Kredyty/Pożyczki WFOŚiGW |
|  | 2008 | 700 |  | - |  | - | - | 525 | 175 |
|  | RAZEM | 700 |  | - |  | - | - | 525 | 175 |

# XII. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIEĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Nadrzędnym celem działań władz samorządowych powiatu sierpeckiego jest zrównoważony rozwój z poszanowaniem otaczającego go środowiska naturalnego z zachowaniem walorów przyrodniczych i kulturowych. Tylko taki rozwój przyniesie poprawę warunków życia jej mieszkańców. Musi być przy tym zachowana spójność gospodarcza i komunikacyjna powiatu z regionem. Taki rozwój może być osiągnięty przy właściwym zagospodarowaniu przestrzennym i odpowiednim poziomie infrastruktury technicznej i społecznej. Powiat musi być atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, pracy i odpoczynku, aby ludzie chcieli w nim mieszkać, pracować i inwestować.

Podstawowymi celami realizacji programu na terenie powiatu sierpeckiego są:

- zmniejszenie marginalizacji ekonomicznej i społecznej,

- zmniejszenie stopy bezrobocia,

- tworzenie warunków do różnicowania działalności gospodarczej,

- wzrost mobilności zawodowej mieszkańców,

- tworzenie warunków do rozwoju gospodarki wysokotowarowej i „ekologicznej”,

- poprawa warunków życia mieszkańców.

Podstawowymi wskaźnikami monitorującymi realizację poszczególnych inwestycji, które określą mierzalne efekty są:

- zwiększenie dostępności komunikacyjnej do wszystkich  gmin przez modernizację i budowę nowych dróg powiatowych,

- ilość wybudowanych kilometrów dróg i powiązanie sieci dróg powiatowych z drogami gminnymi  i wojewódzkimi,

- liczba wybudowanych obiektów infrastruktury społecznej, poprawę podstawowej infrastruktury edukacyjno-sportowej oraz zwiększenia dostępu do sportu przez społeczność lokalną.

- liczba osób objętych opieką zdrowotną oraz poprawę podstawowych usług ochrony zdrowia

Wskaźnikami informującymi o realizacji wszystkich celów będzie wzrost wskaźników określających rozwój powiatu i wzrost gospodarczy, a mianowicie:

- powstawanie  i rozwój nowych podmiotów gospodarczych,

- zmniejszenie wskaźnika bezrobocia,

- wzrost dochodów mieszkańców,

- wzrost liczby mieszkańców powiatu,

- wzrost długości dróg o asfaltowej nawierzchni - dostępność komunikacyjna do wszystkich miejscowości gmin,

- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów przez rozbudowę uzbrojenia technicznego.

Zasadniczy pomiar wskaźników odbywać się będzie na poziomie zadań. Dla poszczególnych projektów/zadań przyjęte zostały ramowe zestawy wskaźników, które obrazować będą przebieg procesu wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego.

Ważnymi wskaźnikami informującymi o realizacji wszystkich celów są wskaźniki odnoszące się do rozwoju powiatu, wzrostu gospodarczego i podniesienia jakości życia mieszkańców.

XIII. SYSTEM WDRAŻANIA

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Sierpeckiego jest programem wykonawczym. Zostaje zatwierdzony i przyjęty do realizacji uchwałą Rady Powiatu Sierpeckiego. Za  koordynację wdrożenia  niniejszego Planu odpowiedzialny jest Zarząd przy czynnym udziale Rady Powiatu. Następnym krokiem będzie ujęcie planowanych inwestycji w budżecie powiatu na dany rok budżetowy, w formie uchwały Rady Powiatu i zabezpieczanie w kolejnych latach kwot na ich realizację.

Nad wdrażaniem  Planu czuwa Zespół Wdrażający powołany przez Zarząd Powiatu. Wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego zajmą się pracownicy Starostwa Powiatowego oraz własciwych jednostek organizacyjnych powiatu, którzy będą realizowali projekty inwestycyjne określone w planie. Ich realizacja będzie zgodna z zasadami określonymi w Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Do zadań zgodnie z kompetencjami należy:

- przygotowanie wniosków aplikacyjnych i wszystkich niezbędnych 
dokumentów, załączników i pozwoleń,

- kompletowanie dokumentacji technicznej projektów,

- obsługa finansowa projektów.

- monitorowanie realizacji projektów,

- składanie sprawozdań z ich realizacji.

Narzędziem pomocniczym w procesie realizowania inwestycji  będzie opracowywanie i wdrażanie - jednorocznych – planów operacyjnych powiązanych ściśle z budżetem powiatu. Ich struktura zawierać będzie  harmonogram poszczególnych zadań, kompetencje wykonawcze, koszty oraz strukturę ich finansowania, jak również skwantyfikowane wskaźniki monitorowania.

XIV. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

14.1. System monitorowania planu rozwoju lokalnego

Monitorowanie realizacji programu prowadzone będzie przez Zespół Monitorujący powołany przez Zarząd Powiatu. W praktyce jednak ciężar monitoringu spadnie na pracowników Starostwa Powiatowego, którzy będą na bieżąco prowadzili nadzór nad realizacją projektów i kontrolowali jego wykonanie oraz na bieżąco oceniali prawidłowość realizacji programu.

Dane z wykonania projektów, oceny ich monitorowania oraz finansowania będą przekazywane Zarządowi. Na sesjach Rady Powiatu Starosta składa Radnym oraz  przedstawicielom społeczności lokalnej informacje na temat wdrażania programu i realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Radni starostwa oraz  przedstawiciele różnych grup społeczności lokalnej będą mogli zgłaszać swoje wnioski i uwagi związane z realizacją programu, a także zgłaszać ewentualne zmiany w horyzontalnych planach, do zatwierdzenia przez Radę Powiatu.

14.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego

Istotnym zadaniem Planu Rozwoju Lokalnego jest prowadzenie stałych i systematycznych obserwacji i dokonywania ocen przebiegu procesów inwestycyjnych, szczególnie muszą być monitorowane procesy finansowe wynikające z uchwalanych i realizowanych corocznie budżetów powiatu. W Planie Rozwoju Lokalnego możemy wyróżnić dwie sfery obserwacji: planowania i oceny. Jedną sferą jest obserwacja Planu jako dokumentu planowania projektów i zadań wspomagających rozwój, drugą  jest ocena wdrażania ich w życie.

Wzorcem dla oceny będą wskaźniki  monitorowania realizowanych zadań. Wskaźniki te  dzielimy na dwie podgrupy:

- Wskaźniki produktu - opisujące rozmiar podejmowanych przedsięwzięć 
w ramach danego projektu (np.  liczba projektów z zakresu infrastruktury drogowej, długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg powiatowych i inne),

- Wskaźniki rezultatu - związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami przedsięwzięcia (projektu). Informują one o zmianach, jakie nastąpiły tuż po wdrożeniu danego przedsięwzięcia. Efekty bezpośrednie mogą być mierzone wartościowo i ilościowo (np. oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach, skrócenia dojazdu do szkoły, pracy i inne),

Wskaźniki oceny projektowanych przedsięwzięć powinny być realne, trafnie dobrane do realizowanego projektu inwestycyjnego, mierzalne - umożliwiające porównania, wiarygodne i dostępne. Stworzenie w miarę pełnego indeksu wskaźników oceny projektów może stanowić podstawę do określenia monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego.

W kartach zadań określono poszczególne wskaźniki produktu, oraz planowanych rezultatów, na podstawie których będą monitorowane poszczególne projekty inwestycyjne.

Dla monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego i jego oceny przyjęte zostały następujące mierzalne wskaźniki:

- liczba zadań inwestycyjnych, na które uzyskano dofinansowanie,

- liczba zadań rozpoczętych i zakończonych w zaplanowanym terminie,

- stopień osiągniętych wskaźników planowanych produktów,

- stopień osiągniętych wskaźników planowanych rezultatów.

W przypadku nie osiągnięcia planowanych wskaźników produktu i rezultatu będą dokonywane dokładne analizy sytuacji w celu zdiagnozowania przyczyn nieosiągnięcia planowanych wskaźników oraz wprowadzenie postępowania naprawczego i metodyki postępowania w następnych latach.

14.3  Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym,

## prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Realizacja działań w ramach Planu Rozwoju Lokalnego nie będzie możliwa bez partnerstwa publiczno – społecznego.

Szczególnie istotny jest udział społeczności lokalnej, organizacji i stowarzyszeń działających w powiecie,  instytucji kulturalnych i oświatowych oraz lokalnych przedsiębiorców. Do kompetencji władz samorządowych powiatu należy inicjowanie ich współdziałania. Współdziałanie powinno opierać się na płaszczyźnie współpracy dla dobra mieszkańców.

Zarządzanie rozwojem lokalnym w kontekście partnerstwa sprowadza się do tworzenia właściwych warunków dla aktywności społeczności lokalnej  i opracowywania efektywnych metod ich wprowadzania.

Kluczowym elementem tak pojętego partnerstwa jest koncentracja na potrzebach społeczności jako całości, zintegrowaniu procesów planowania rozwoju lokalnego oraz  pełnym zaangażowaniu społeczności lokalnej i organizacji partnerskich.

Reprezentacja partnerów społecznych jest  informowana i konsultowana w sprawach dotyczących realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Inicjatywy  projektów i zadań inwestycyjnych są konsultowane bezpośrednio z mieszkańcami i zostały omówione podczas konsultacji społecznych oraz podczas odbywanych sesji Rady Powiatu.

Partnerzy społeczni i gospodarczy uczestniczą w procesie wdrażania projektów wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego, jak również są na bieżąco informowani o pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych.

Działania przedstawicieli władz samorządowych będą relacjonowane w prasie lokalnej, w formie ogłoszeń w Starostwie Powiatowym, w internecie, a wyniki prac prezentowane mieszkańcom na zebraniach  mieszkańców.

## 14.4. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

Główne uwarunkowania społeczne Planu Rozwoju Lokalnego to dostęp do informacji
i trafność rozstrzygnięć spraw dotyczących lokalnego środowiska.

Działania promocyjne i konsultacyjne mają na celu przede wszystkim informowanie potencjalnych i aktualnych beneficjentów o możliwościach korzystania ze wsparcia na realizację projektów w ramach Planu Rozwoju Lokalnego, jak również informowania społeczności lokalnej o zasięgu i rozmiarze wsparcia  z funduszy regionalnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczególnie ważną informacją dla społeczności lokalnej będą  rezultaty wynikające z tych działań, które będą poddawane merytorycznej ocenie.

Informacje szczególnie istotne dotyczące Planu Rozwoju Lokalnego zostaną zaprezentowane w lokalnych mediach i na zebraniach powiatu.

Głównymi kanałami informacyjnymi są:

- informacje przekazywane  przez starostę i osoby odpowiedzialne za realizację projektów na sesjach Rady Powiatu,

- billboardy i tablice informacyjne umieszczane w miejscu realizacji projektów dofinansowywanych ze środków funduszy strukturalnych,

- ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym,

- promocja na stronie internetowej powiatu,

- informacje prasowe w lokalnej prasie,

Działania informacyjne i promocyjne podlegają regularnej  ocenie dokonywanej przez Radę Powiatu.