Uchwała Nr 641/63/2004

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie: realizacji uchwały Rady Powiatu nr 88/XV/2004 z 28 kwietnia 2004 r. ws uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego – zadania nr T6/7  zawartego w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie & 55 ust. 2 pkt 2 Statutu Rady Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 173, poz. 3827 z 2 lipca 2002 r.) w związku z uchwałą Rady Powiatu nr 88/XV/2004 z 28 kwietnia 2004 r. ws uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego  Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, że realizacja zadania T6/7 zawartego w powołanej Strategii wymaga  inwestycji pn. Budowa centrum turystyczno-sportowego na bazie krytej pływalni, hotelu i hali sportowej wraz z modernizacją otoczenia na działkach nr 3825/1, 3825/2 położonych w Sierpcu przy ul. Sucharskiego.

§ 2

Powołana inwestycja będzie realizowana w oparciu o środki własne Powiatu oraz środki ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 3

Planuje się w roku 2005 wykonanie działań w celu przygotowania inwestycji i w związku z tym przyjmuje się  harmonogram czynności, jakie należy wykonać w celu uzyskania pozwolenia budowę w wersji stanowiącej załącznik nr 1.

§ 4

Przyjmuje się plan wydatków w wersji stanowiącej załącznik nr 2 związanych z realizacją działań wynikających z harmonogramu, o których mowa w &3 niniejszej uchwały, z zamiarem umieszczenia ich w wydatkach budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku  2005.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- Paweł Mariusz Ambor –Przewodniczący                    ........................................

- Witold Lorek –członek                                               ...........................................

- Marek Lejman –członek                                             ..........................................

- Krystyna Siwiec -członek                                          .............................................

- Andrzej Twardowski -członek                                  ............................................

UZASADNIENIE

W Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 jako jeden  z celów strategicznych uznano  Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Sierpeckiego, a wynikające z niego zadanie sformułowano następująco: Przebudowa, modernizacja i dostosowanie Krytej Pływalni w Sierpcu do potrzeb Centrum Szkoleniowo-Konferencyjno-Rekreacyjnego.

Proponowana w uchwale nazwa inwestycji brzmi: Budowa centrum turystyczno-sportowego na bazie krytej pływalni, hotelu i hali sportowej wraz z modernizacją otoczenia na działkach nr 3825/1, 3825/2 położonych w Sierpcu przy ul. Sucharskiego.

Nazwa inwestycji zapowiada przyszły zamiar Zarządu Powiatu starania się o środki unijne.

Zał. Nr 1 do uchwały Nr 641/63/2004

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.11.2004r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI KONIECZNYCH DO WYKONANIA PODCZAS PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI PN. Budowa centrum turystyczno-sportowego na bazie krytej pływalni, hotelu i hali sportowej wraz z modernizacją otoczenia na działkach nr 3825/1, 3825/2 położonych w Sierpcu przy ul. Sucharskiego

|  | Czynność | Koszt (zł) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wystąpienie do Burmistrza Miasta Sierpca z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy przemiotowych działek gruntu |  | Wniosek został złożony 22.10.2004 r. Wydanie przez Burmistrza decyzji nastąpi w terminie od 8 do 12 tygodni od dnia złożenia wniosku z uwagi na brak aktualnego planu miejscowego. |
| II | Sporządzenie Programu użytkowo-funkcjonalnego planowanej inwestycji, która będzie stanowić formę SIWZ dla uczestników konkursu na koncepcję progromowo-przestrzenną planowanej inwestycji | 500 | Wykonanie Programu należy powierzyć osbie z przygotowaniem fachowym |
| III | Przygotowanie Konkursu na koncepcję obejmuje: a) uchwalenie przez Zarząd regulaminu Konkursu, w którym oprócz 3 nagród pieniężnych nagrodą główną jest udzielenie zamówienia na wykonanie kompletnego projektu technicznego wraz z pozwoleniem na budowę w trybie negocjacji bez ogłoszenia z z wytypowanymi 2 oferentami. b) powołanie przez Zarząd 3osobowej Komisji Konkursowej c) ogłoszenie o Konkursie w siedzibie Starostwa i w stronie internetowej d) Zebranie ofert | 3 nagrody pieniężne: 3000, 2000,1000. | Regulamin Konkursu jest oparty o przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Komisja konkursowa winna składać się z osób z przygotowaniem fachowym i otrzymuje wynagrodzenie za swą pracę. Ogłoszenie o Konkursie winno nastąpić w końcu listopada 2004 r. Termin składania ofert koniec grudnia 2004 r. |
| IV | Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie 2 najciekawszych koncepcji | Koszt pracy Komisji 3x500 | Połowa stycznia 2005 r. |
| V | Wyłonienie w trybie negocjacji bez ogłoszenia projektanta, któremu powierzy się wykonanie PT inwestycji |  | Koniec stycznia 2005 r. |
| VI | Przejęcie PT inwestycji wraz z pozwoleniem na budowę | Koszt PT szacuje się na 150.000 | Koniec marca 2005 r. |

Zał.Nr 2 do uchwały Nr 641/63/2004

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.11.2004r.

KOSZTORYS PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI PN.

Budowa centrum turystyczno-sportowego na bazie krytej pływalni, hotelu i hali sportowej wraz z modernizacją otoczenia na działkach nr 3825/1, 3825/2 położonych w Sierpcu przy ul. Sucharskiego

| LP. | CZYNNOŚCI | KWOTA |
| --- | --- | --- |
| I | Sporządzenie Programu użytkowo-funkcjonalnego planowanej inwestycji, która będzie stanowić formę SIWZ dla uczestników konkursu na koncepcję programowo-przestrzenną planowanej inwestycji | 500 |
| II | Koszt nagród w Konkursie | 6000 |
| III | Koszt pracy komisji korkursowej | 1500 |
| IV | Koszt PT | 150000 |

Łącznie               158000