UCHWAŁA NR 831/87/2005

Zarządu Powiatu Sierpeckiego

z dnia 26 sierpnia 2005 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia   uzupełniającego z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w związku z  robotami remontowo-renowacyjnymi prowadzonymi w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a adaptowanych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Na podstawie art. 32 ust. 2 p. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),  § 55. ust. 2 p. 4 oraz § 60. ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.) oraz art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sierpeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie zamówienia uzupełniającego  w związku z robotami remontowo-renowacyjnymi prowadzonymi w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a, adaptowanych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Paweł Mariusz Ambor – przewodniczący                   .........................................

2. Witold Lorek –wiceprzewodniczący                         .............................................

3. Andrzej Gromelski– członek                                            .........................................

- Marek Lejman - członek                                              .........................................

- Andrzej Twardowski- członek                                  ........................................

Nr sprawy ORS 2223/1/05

Zarząd Powiatu w Sierpcu

WNIOSEK

o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

- Wnioskodawca: Wydział Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych

- Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

- Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia: Uzupełniające roboty remontowo-renowacyjne w  pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół nr 1 adaptowanych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a. Zakres robót uzupełniających został ukształtowany w miarę postępu prac budowlanych prowadzonych przez PHU “Budomex” od 18 lipca 2005 r. Zakres prac wynika ze zgłoszeń przedstawionych Inwestorowi przez Inspektora nadzoru z jego własnej inicjatywy (26.07.2005 r. oraz 11.08.2005 r.) oraz kolejnych protokołów konieczności (27.07.2005 r., 11.08.2005 r., 12.08.2005 r., 19.08.2005 r., 19.08.2005r.) sporządzanych komisyjnie na wniosek Kierownika budowy (zał. 1-6).

- Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia: Roboty są konieczne do wykonania podczas trwania obecnego remontu. Ich realizacja znacznie poprawi funkcjonalność i estetykę remontowanych pomieszczeń. Prace wskazane w załącznikach do p. 3 niniejszego wniosku byłyby i tak konieczne do wykonania, a włączenie ich w tok obecnych robót podstawowych racjonalizuje całość zamierzenia inwestorskiego.

- Szacunkowa wartość zamówienia: 32.200 zł netto, czyli 8.204,01 euro netto.

Brutto po doliczeniu podatku VAT 39.840 zł.

- Sposób ustalenia wartości zamówienia: Przy szacowaniu wartości robót wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie tych robót  oparto się o dane wyjściowe do kosztorysowania takie jak przy opracowywaniu oferty. Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów nie występujące w kosztorysie oferty przyjęte będą według minimalnych cen publikowanych w wydawnictwach “SEKOCENBUD” dla okresu wykonywania robót.

Wartość robót  uzupełniających opisanych w niniejszym wniosku nie przekracza 20% wartości wynagrodzenia umownego określonego w umowie z PHU “Budomex” z 18 lipca 2005 r.

- Źródło finansowania zamówienia: budżet powiatu na 2005 rok.

- Termin realizacji zamówienia: zamówienie powinno być zrealizowane w trakcie trwania robót remontowo-renowacyjnych w internacie ZS nr 1, nie później jak do 19 października 2005 r..

- Proponowany tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia: zamówienie zrealizowane w trybie wolnej ręki w rozumieniu przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – art. 67 ust. 1 p. 6 (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

- Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony: Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego została przez Inwestora przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w umowie z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające jest ściśle związane z zamówieniem podstawowym, udzielenie go następuje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, a jego wartość nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego.

11. Proponowany skład komisji przetargowej: nie dotyczy

- Tryb powołania komisji przetargowej: nie dotyczy

- Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia: kwota jest zabezpieczona w budżecie powiatu na 2005 r. Została przewidziana na etapie przygotowywania przetargu nieograniczonego na roboty remontowo-renowacyjne w pomieszczeniach internatu.

Skarbnik Powiatu

/-/ Stanisław Pijankowski

Naczelnik Wydziału Oświaty,

Rozwoju i Spraw Społecznych

/-/ Marzena Kowalska

_________________________________________________________________________

OPINIA PEŁNOMOCNIKA STAROSTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przedmiot zamówienia opisany we wniosku należy uzyskać z w trybie wolnej ręki – art. 67 ust. 1 p. 6  ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego lub ograniczonego byłoby nieekonomiczne tak w sensie czasowym jak i finansowym.

Data: 23.08.2005 r.                                                    /-/ Zdzisław Dumowski