Dotyczy postępowania Nr ON.272.1.2018

MODYFIKACJA SIWZ.OC Nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  modyfikuję SIWZ w ten sposób, że:

§1. 1. W Rozdziale I SIWZ pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przewidujących rozwiązania równoważne.

2. W załączniku Nr 8 do SIWZ – wzór umowy paragraf 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Obowiązki Zamawiającego:

- udostępnienie Wykonawcy miejsc, w których będą przeprowadzane prace montażowe i instalatorskie;

- dokonanie odbiorów prac poszczególnych etapów nastąpi w terminach ustalonych przez Strony w oparciu o harmonogram prac przedłożony przez Wykonawcę, przy czym odbioru końcowego Zamawiający dokona  w ciągu 2 tygodni po zgłoszeniu przez  Wykonawcę gotowości do odbioru;

- dokonanie zapłaty w ustalonej przez Strony wysokości, po dokonaniu odbioru prac, w terminie ustalonym przez Strony.

4) Zapewnienie niezbędnego współdziałania ze strony podmiotów trzecich, w szczególności Województwa mazowieckiego oraz Gmin będących użytkownikami lub administratorami systemów, o których mowa w § 1 ust. 1, a także zarządców obiektów, o których mowa w§ 2 ust. 1 pkt 4, Partnerów i innych uczestników Projektu – jeżeli współdziałanie to jest niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązków Wykonawcy.

5) Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy projektu technicznego instalacji będącej przedmiotem zamówienia.

3.  W załączniku Nr 8 do SIWZ – wzór umowy paragraf 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy wymieniony w § 1  w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2018 r., co oznacza, iż nie później niż w tym dniu musi nastąpić podpisanie protokołu odbioru końcowego zrealizowanych prac. W przypadku wystąpienia proceduralnych przeszkód opóźniających podpisanie Umowy, co mogłoby naruszyć przewidziany przez Zamawiającego 2-miesięczny okres realizacji zamówienia, termin realizacji przedmiotu zamówienia przedłuża się odpowiednio.

4. W załączniku Nr 8 do SIWZ – wzór umowy w paragrafie 7 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

17. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń z winy Zamawiającego wynikających z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń.

5. W załączniku Nr 8 do SIWZ – wzór umowy paragraf  7  pkt 3 otrzymuje  brzmienie:

3. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 8 godzin od daty i godziny powiadomienia (telefonicznie, faksem, e-mailem) i dokona bezpłatnej naprawy wszelkich usterek dostarczonego sprzętu w terminie do 2 dni (48 godziny) od daty i godziny zgłoszenia. W sytuacji braku możliwości naprawy urządzenia w miejscu zainstalowania, Wykonawca w tym czasie zobowiązany jest zdemontować i odebrać sprzęt w celu naprawy oraz dostarczyć i zamontować sprzęt po naprawie na własny koszt i ryzyko w ramach przedmiotu zamówienia.

6. W załączniku Nr 8 do SIWZ – wzór umowy dodaje się w § 10 pkt 1 ppkt 5 w brzmieniu: 5. Opóźnienie w wykonaniu obowiązków umownych – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia.

§2. Tekst jednolity skorygowanej SIWZ oraz Załącznika Nr 8, jak też protokół API SAOL v.3.24 wraz Załącznikami 1-6 zostają zawieszone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.01.2018 r.

Starosta Sierpecki

wz. Wojciech Rychter

Wicestarosta

Sierpc, 17.01.2018 r.