O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Starostwo Powiatowe w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a

sierpc.starostwo.gov.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony do 60.000 euro

na wykonanie modernizacji dachu budynku b. internatu Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a i 8b

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dachu budynku b. internatu Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a i 8b  (działka 1383/1) polegająca na: (1) wymianie pokrycia i  więźby dachowej oraz  podniesieniu części dachu na budynkiem b. internatu przy Armii Krajowej 8a do wysokości dachu nad częścią budynku przy Armii Krajowej 8b oraz (2) wymianie pokrycia dachu i orynnowania. według  posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji złożonej z (1) projektu technicznego, (2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz (3) przedmiaru robót.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- zorganizowanie placu budowy wraz z niezbędnymi przyłączami,

- oznakowanie i organizację ruchu na czas realizacji robót,

- opracowanie planu organizacji budowy oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

- utrzymanie obiektu do czasu odbioru bezusterkowego.

2. Termin realizacji zadania – 30 września 2006 r.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych i uzupełniających.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: sierpc.starostwo.gov.pl.

5.   Upoważnieni do kontaktu z oferentami są:

- w zakresie procedury przetargu: Zdzisław Dumowski – inspektor w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a , pok. 111/112, tel. (24) 275 91 01 wewn. 142;

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Piotr Szymański – Usługi Inwestycyjne i Projektowe, 09-400 Płock, ul. Rembielińskiego 1/78, tel. (24) 367 39, tel kom. 505 005 451.

6.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

* dysponują przynajmniej jednym pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane do  wykonawstwa  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi do powołanej ustawy, czyli  uprawnionego do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie  wraz z zaświadczeniem o  aktualnej przynależności tego pracownika do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i ekonomiczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

* w ostatnich 5 latach (lub z okresu działalności, jeżeli jest prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) wykonali co najmniej 3 zamówienia zbliżone rodzajowo i ilościowo do przedmiotu objętego niniejszym zamówieniem, przez co rozumie się zarówno przebudowę dachu na istniejących budynkach, a także budowę nowych obiektów użyteczności publicznej lub mieszkalnych i  posiadają referencje  potwierdzające realizację takich usług;

* zapoznają się z dokumentacją techniczną zadania i dokonają wizji lokalnej obiektu z udziałem przedstawiciela Zamawiającego w godzinach urzędowania Starostwa (w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 7.30-15.15, we środy w godzinach 7.30-16.30) i przedstawią Zamawiającemu najpóźniej 6 dni przed dniem składania ofert na piśmie swe spostrzeżenia dotyczące ewentualnych rozbieżności między stwierdzonym przez siebie stanem faktycznym a dokumentacją opisującą zadanie.

* udzielą 36-miesięcznej gwarancji na wbudowane materiały i wykonane roboty objęte przedmiotem umowy;

* nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2) Wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. l Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Pzp i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.

7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a (sekretariat – pok. Nr 101) do dnia 26 czerwca 2006 r. do godz. 10.00.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 czerwca 2006 r. o godz. 10.30. w  siedzibie Zamawiającego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a na sali konferencyjnej - pok. Nr 110.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.

10. Zamawiający rezygnuje z wadium.

- Kryteria wyboru ofert: cena ryczałtowa brutto – 100%

- Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający nie ma zamiaru zawierania umowy ramowej po przeprowadzonym postępowaniu.

Starosta Sierpecki

Paweł M. Ambor

Sierpc, dnia 16 czerwca 2006 r.