# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Sierpecki

NIP 776 1676252

tel. 24 275 91 06, faks 24 275 91 00 wewn. 144

e-mail: ra@powiat.sierpc.pl

www.sierpc.starostwo.gov.pl

ROZDZIAŁ I

Informacje ogólne

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.225.000  euro.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający  nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów Wykonawcom biorącym udział                   w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje stawiania Wykonawcom wymagań, o których mowa w art. 29   ust. 4 Pzp.

- Zamawiający stawia Wykonawcy wymagania, o których mowa w art.29 ust.3 lit. a Pzp.

- Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dalej jest określana jako SIWZ, a ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) jako Pzp.

Uwaga!

11. Zamawiający zastrzega, że nie podpisze umowy z ewentualnym wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą w przypadku nieuzyskania dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

I Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 na działce Nr 1383/8. Budynek zaprojektowany na planie prostokąta zlokalizowany będzie po stronie południowo-zachodniej od istniejącej szkoły oraz sali gimnastycznej, do której będzie przylegać krótszym bokiem. Dojazd do budynku hali zapewni nowy zjazd do ul. Armii Krajowej.

Parametry budynku

.Wysokość budynku od poziomu terenu - 10,77 m. Długość budynku - 67,55 m. Szerokość budynku- 29,70 m. Powierzchnia zabudowy hali. sportowej - 1617,60 mkw. Powierzchnia użytkowa - 1493,60 mkw. Kubatura części wysokiej – 12420 m sześc. Kubatura części niskiej - 1717,90 m sześc. Łączna kubatura - 14138,80 m sześc. Powierzchnia dróg, chodników i parkingów 565,70 mkw. Powierzchnia  biologicznie czynna (tereny zielone) - 3373,30 mkw. Istniejące utwardzenie terenu 864,00 mkw- Powierzchnia łączna terenu (w liniach rozgraniczających teren inwestycji) - 7845,10 mkw. Wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu w liniach rozgraniczających teren inwestycji wynosi 20,62%< 30% ustalonego w decyzji o lokalizacji celu publicznego.

W budynku hali znajdują się następujące pomieszczenia (poza korytarzem, łącznikiem, przedsionkiem): hala sportowa - 1118,30 mkw., magazyn podręczny - 51,60 mkw., portiernia - 13,00 mkw., pokój nauczycieli – 15,60 mkw., 2 szatnie o powierzchni 22,80 mkw. każda oraz szatnia o powierzchni 13,20 mkw., pomieszczenie gospodarcze - 2,9 mkw, S budynku hali znajduje się 7 toalet (w tym jedna toaleta z prysznicem) i 3 prysznice.

Rozwiązania funkcjonalne:

Budynek został podzielony na dwie części. Pierwsza połączona jest z istniejącym łącznikiem miedzy budynkiem szkoły a istniejąca sala gimnastyczną. Tu znajdują się węzły szatniowo - sanitarne (dwa przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne) oraz pokój nauczyciela - trenera z sanitariatem. Wewnętrzny korytarz łączy pomieszczenia z halą sportową i istniejącą szkołą. Tutaj będą się gromadzić przebrani w sportowe ubrania uczniowie przed lekcjami wychowania fizycznego i innymi pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi. Wejścia do szatni poprzedzono przedsionkami- Każda szatnia przewidziana jest dla 20 uczniów. Z holu wejściowego dostępne jest wyjście na zewnątrz budynku.

Druga część to strefa ogólnodostępna.  Przy holu wejściowym znajdują się sanitariaty dla uczniów kibiców: damski, męski i dla osób niepełnosprawnych. Trybuny na hali sportowej są przesuwane i mogą pomieścić  144 osoby. Na poziomie hali dla uczniów i sportowców zaprojektowane są boiska do piłki ręcznej, koszykówki, tenisa oraz boiska do siatkówki. Hala sportowa będzie dzielona kurtynami na trzy części, każda część hali będzie posiadać osobne boisko do siatkówki. Daje to możliwość gry i treningów większej grupy dzieci. W południowo-zachodniej części budynku znajduje się magazyn dostępny z hali, w którym będzie można przechowywać sprzęt sportowy np. bramki. Ze względu na różnicę poziomów między budynkami (istniejącego i projektowanego) zaprojektowano pochylnię na połączeniu budynków. Umożliwi to osobom niepełnosprawnym przebywającym w szkole korzystanie z hali bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Między budynkiem nowym i starym zaprojektowano drzwi. Dzięki temu obie części szkoły mogą funkcjonować niezależnie od siebie.

Dojście dla pieszych do budynku odbywać się będzie od strony ulicy Armii Krajowej   wjazdem na działkę z kostki betonowej na podkładzie z pospółki lub chudego betonu. Powierzchnia utwardzona ograniczona będzie obrzeżami betonowymi 8x30 cm.

Inwestycja zrealizowana byłaby w następujący sposób. W 2017 roku konieczna byłaby budowa zjazdu z ul. Armii Krajowej oraz postawienie konstrukcji budynku wraz z budową dachu w terminie do 31 października. Prace wykończeniowe powinny być zakończone do 31 października 2018 r., a roboty instalacyjne do 30 listopada 2018 r.

2. Podstawą wykonania wszystkich  robót jest dokumentacja projektowa, na podstawie której zostało wydane pozwolenie na budowę. Zamawiający stoi na stanowisku, aby składający ofertę przeprowadził wizję lokalną na miejscu budowy.  Zamawiający zastrzega, że załączone przedmiary robót poszczególnych branż traktować należy jako pomocnicze przy sporządzaniu oferty.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) oznakowanie i organizację ruchu na czas realizacji robót, 2) opracowanie planu organizacji budowy oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 3) utrzymanie obiektu do czasu odbioru bezusterkowego

4.  Przedmiot zamówienia według CPV – 45.21.22.20-4.

III Termin wykonania zamówienia

1. Zamówienie będzie realizowane  w okresie od  dnia podpisania umowy  do 31 października 2018 r.

2. Od dnia podpisania umowy do dnia upływu terminu realizacji zamówienia należy wykonać  wszystkie roboty budowlane opisane w SIWZ.

3.  Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o wykonaniu zadania.

4. Protokolarnego odbioru opracowania na terenie obiektu w terminie 2 dni od daty zawiadomienia dokona Komisja powołana przez Zamawiającego, przy czym Komisja sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń lub  protokół usterek ze wskazaniem terminu do ich usunięcia.

5. Uregulowania należności wobec Wykonawcy Zamawiający dokona w 5 terminach w terminie nie krótszym niż  30 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę faktury, przy czym każda faktura powinna opiewać na 20% wartości oferty brutto:

1) w listopadzie  2017 r.  za fakturę wystawioną w dniu 30 września 2017 r.;

2) w grudniu 2017 r. za fakturę wystawioną w dniu 31 października 2017 r.;

3) w lipcu  2018 r. za fakturę wystawioną w dniu 31 maja 2018 r.;

4) w grudniu 2018 r.  za fakturę wystawioną w dniu 31 października 2018 r.;

5) w lutym 2019 r. za fakturę wystawioną w dniu 2 stycznia 2019 r.

Do faktury każdorazowo powinien być dołączony protokół odbioru prac potwierdzony przez inspektorów nadzoru. Wystawienie faktury końcowej następuje      po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy bez usterek.

Uwaga.

6. Zamawiający oczekuje zakończenia całości zadania w październiku 2018 r., natomiast ostatnia regulacja należności za wykonanie część robót nastąpiłaby w lutym 2019 r.

IV  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1) w zakresie przedmiotu zamówienia (i wizji lokalnej): Piotr Tyndorf – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10, tel./fax (24) 2752373, e-mail: zs1sierpc@op.pl.

2) w zakresie procedury przetargowej: Zdzisław Dumowski- inspektor w Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, tel. 24 2759106, e-mail: ra@powiat.sierpc.pl.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie elektronicznej lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi Wykonawcy, jeżeli prośba wpłynie na co najmniej 2 dni przed terminem składania ofert. Kopie odpowiedzi Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali dokumenty przetargowe wraz  z opisem zapytania, lecz bez określenia źródła zapytania. Zamawiający udostępni treść odpowiedzi na swojej stronie internetowej.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert,  zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego                        do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

V Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie

#### O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w trybie  art. 24 ust.1 p. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 Pzp  i składają oświadczenie w trybie art. 25a ust. 1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

#### 1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

1) złoży  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o  działalności gospodarczej.

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o  działalności gospodarczej.

2. sytuacji ekonomicznej i finansowej

W celu oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca  wraz z formularzem ofertowym:

1) złoży oświadczenie o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres (Załącznik Nr 2a do SIWZ).

2) przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości kwoty brutto dla wykazanej w  załączonym do oferty harmonogramie połowie kosztów  robót  niezbędnych do wykonania w 2017 r. (roboty konstrukcyjne + zjazd), w okresie nie wcześniejszym niż l miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- przedłoży dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 2 mln zł przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem zapłaty ostatniej składki ubezpieczenia;

4) wniesie wadium w wysokości 50.000 zł  (słownie:  pięćdziesiąttysięcy złotych).

Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,    z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy             z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                  (Dz. U. z 2007 r. Nr  42, poz. 275 z późń. zm.).

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe Zamawiającego Nr 69 9015 0001 2005 0000 0778 0012  z zaznaczeniem „Hala”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert                w siedzibie Zamawiającego w  w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu lub dołączyć do oferty.

Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą    na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp.

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie  oświadczenia oraz wskazanych dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

3. zdolności technicznej lub zawodowej

W celu oceny zdolności technicznej Wykonawca:

1) wykaże w ostatnich 5 latach  (lub z okresu działalności, jeżeli jest prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat)  realizację co najmniej 2 zamówień o wartości minimum 4 mln zł  brutto każde lub większych w okresie równoważnym odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, przez co rozumie się budowę obiektów użyteczności publicznej lub  mieszkalnych, w tym obowiązkowo budowę jednej hali sportowej  i  posiadają dokumenty  potwierdzające rzetelne wykonanie takich robót  - załącznik Nr 1a  do SIWZ, przy czym:

- przez termin „obiekt użyteczności publicznej” należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, co jest zgodne z określeniem podanym w § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

- przez termin „obiekt mieszkalny” należy rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny, co jest zgodne z określeniem podanym w § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

- przez termin „hala sportowa” należy rozumieć rodzaj budowli przeznaczonej do uprawiania sportu i rekreacji. Zaliczenie takiego obiektu do kategorii budowli zostało dokonane w  art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.  poz. 290), definiującego pojęcie budowli; w ramach tej definicji wyszczególniono podstawowe rodzaje budowli, wymieniając także budowle sportowe. Ustawa ta zalicza budowle sportowe do kategorii V obiektów budowlanych. Zamawiający uznaje termin „sala gimnastyczna” i podobne za pokrewne terminowi „hala sportowa”.

2) przedstawi wykaz zasobów ludzkich przewidzianych do realizacji zamówienia, w tym poda liczbę osób na stanowiskach robotniczych zatrudnionych na umowę o pracę oraz wykaże posiadanie przez kadrę techniczną, odpowiedzialną za realizację zamówienia, uprawnień budowlanych ze wskazaniem pracownika z uprawnieniami budowlanymi do  wykonawstwa  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.  poz. 290) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi do powołanej ustawy, czyli uprawnionego wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wraz z zaświadczeniem o aktualnej przynależności tego pracownika do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub dokumentem równoważnym potwierdzającym jego przynależność do samorządu zawodowego.

W przypadku gdyby uprawnienia pracownika wskazanego jako kierownik budowy nie obejmowały robót sanitarnych i elektrycznych niezbędne jest wskazanie pracowników z uprawnieniami do kierowania robotami sanitarnymi i elektrycznymi z zaświadczeniami o aktualnej przynależności tych pracowników do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub dokumentami równoważnymi potwierdzającymi ich przynależność do samorządu zawodowego- załącznik Nr 1b do SIWZ;

3) udzielą 60-miesięcznej gwarancji na wbudowane materiały i wykonane roboty objęte przedmiotem umowy.

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże na podstawie przedłożonych dokumentów, jak umowy wraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie umowy: faktury lub zaświadczenia lub rekomendacje,  jak też  na podstawie oświadczeń Wykonawcy.

VI Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą każdy z Wykonawców zobowiązany jest przedłożyć:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25a ust. 1 Pzp - zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ;

2) oświadczenie o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres (Załącznik Nr 2a do SIWZ);

3) wypełniony w całości formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ zawierający informacje pozwalające ocenić spełnienie warunków udziału w postępowaniu) wraz z załącznikami Nr 1a i 1b do SIWZ;

4) podpisany wzór umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ;

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego. że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie- odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w oprawie opłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  ewidencji;

5) oświadczenie ws. przynależności  lub braku przynależności do  tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (Załącznik Nr 3a do SIWZ. Uwaga! Wykonawca może złożyć ten załącznik łącznie z ofertą);

6) oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik Nr 3b do SIWZ);

7) oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (Załącznik Nr 3c do SIWZ);

8) oświadczenia o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy (Załącznik Nr 3d do SIWZ);

9) kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 2 mln wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie ostatniej składki;

10) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości połowy kwoty brutto składanej oferty, w okresie nie wcześniejszym niż l miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- harmonogram rzeczowo-finansowy robót – Załącznik Nr 5a do SIWZ;

- kosztorysy nakładcze

(Uwaga! Zamawiający   wszedł w posiadanie kosztorysu zapisanego w formacie ATH jedynie dla części  elektrycznej);

13) podpisany wzór umowy - załącznik Nr 6 do SIWZ;

14)  pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

15) dowód wniesienia wadium.

3. Zgodnie z art. 23 Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku  ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

2) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem;

3) wypełniając Formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np.: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum/spółki cywilnej, a nie Pełnomocnika konsorcjum/spółki cywilnej;

4) oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika.

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców na podstawie art. 25a ust. 6 Pzp Wykonawcy składają odrębne oświadczenia i dokumenty wskazane w tym Rozdziale SIWZ.

- W przypadku, gdy Wykonawca ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa oświadczenie (Załącznik Nr 4 do SIWZ).

- W przypadku, gdy Wykonawca na podstawie art. 22a ust. 1 Pzp będzie polegać na  zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik Nr 5 do SIWZ). Wykonawca dołączy do oferty wymienione w tym Rozdziale SIWZ dokumenty i oświadczenia dotyczące innych podmiotów.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w puncie 2. niniejszego Rozdziału SIWZ, składa dokumenty, które zostały określone w § 7 ust. 1-3  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

# VII Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# VIII Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń  z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający zaleca, aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

- Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub Osoby Uprawnione:

- dokumenty winny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (dwustronnie -  jeżeli dotyczy);

- oświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);

- w sytuacji, gdy przedstawiona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;

- w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę lub osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty;

- dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone z tłumaczeniem na język polski.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wszystkie załączniki do SIWZ wymagane przez Zamawiającego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę lub Osobę Uprawnioną bez wyjątku, ściśle według wskazań SIWZ i bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykorzystania formularzy przekazanych przez Zamawiającego (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

- Zamawiający zaleca, aby ofertę umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej, oraz dodatkowo w nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

Oferta na

budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej

nie otwierać przed dniem 21.07.2017 r. do godz. 9.30

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. Konsekwencje nieprawidłowego opisu i zabezpieczenia oferty ponosi Wykonawca.

7. Na ofertę składają się:

- formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 1 do SIWZ wraz ze wszystkimi oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w tym załączniku łącznie z podpisanym wzorem umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ);

- w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika pełnomocnictwo (przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem);

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) – dokument (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) stwierdzający ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

### 8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp, oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wykonawca zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

10. Udostępnienie dokumentacji postępowania. Udostępnianiu podlega protokół wraz z załącznikami (w tym także oferty):

- załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;

- osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu,(np.: ofert);

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione;

- po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego;

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

# IX Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

### Termin składania ofert upływa 21.07.2017 r. o godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Oferty należy dostarczyć do: sekretariatu Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, pok. Nr 101. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2017 r. o godz. 9.30  w siedzibie Zamawiającego.

### Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

# X Opis sposobu przygotowania oferty

1. Cenę ofertową zapisaną do dwóch miejsc po przecinku należy skalkulować przy założeniu, że całość środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarczy na swój koszt Wykonawca.

2. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. UWAGA: zgodnie z zasadą określoną w § 9 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur (…) (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) – „końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,  końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”.

# XI Modyfikacja i wycofanie ofert

### 1. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przekazanego Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

### 2. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu oferty winno być przez Wykonawcę  dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

### 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.

### 4. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić zmian do jej treści po upływie terminu składania ofert.

5. Oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania nie wcześniej niż po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie.

# XII Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

W postępowaniu o zamówienie publiczne  zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wynikającą z zastosowanych kryteriów.

Pmax = C + ZT

Kryterium wyboru oferty: cena - 60 %, zdolność techniczna - 40%.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o:

kryterium ceny = waga maksymalna kryterium  = 60 pkt.

gdzie:

Cp  - punktacja za cenę oferty

C1   - najniższa oferowana cena

C2    - cena ocenianej  oferty

kryterium: zdolność techniczna – waga 40 pkt

Kryterium: cena

Punktację w kryterium ceny   obliczy się następująco:

cena najniższa brutto

C=    ___________________________________  x  60 pkt

cena oferowana brutto

Zamawiający oceni ofertę w tym kryterium  na podstawie Załącznika Nr 1 do SIWZ i wypełnionych kosztorysów ofertowych.

Kryterium: zdolność techniczna

Ocena tego kryterium zostanie dokonana następująco:

1) W tym kryterium  należy wykazać hale sportowe zrealizowane w  ostatnich 5 latach  (lub z okresu działalności, jeżeli jest prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) hale sportowe o wartości minimum 4 mln brutto każda wykonane ponad przyjęty w SIWZ limit realizacji 1 hali sportowej rozumianej zgodnie z zapisem podanym w Rozdziale V.3 SIWZ .Każda zrealizowana  przez Wykonawcę hala sportowa to 10 pkt, co przy maksymalnej wymaganej liczbie zrealizowanych i zgłoszonych przez Wykonawcę 2 hal sportowych  ponad limit daje 20 pkt.

2) W tym kryterium  należy wykazać zrealizowane w w ostatnich 5 latach  (lub z okresu działalności, jeżeli jest prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) obiekty budowlane kubaturowe o charakterze obiektów użyteczności publicznej, mieszkaniowej, a także z zakresu technicznej infrastruktury miejskiej i przemysłowej o wartości minimum 2,2 mln brutto każdy wykonane w ciągu 6 miesięcy. Każde wykazane przez Wykonawcę  zadanie   to 5 pkt, co przy maksymalnej wymaganej liczbie  4 zrealizowanych i zgłoszonych przez Wykonawcę zadań daje 20 pkt.

Zamawiający oceni ofertę w tym kryterium  na podstawie Załącznika Nr 1a do SIWZ.

XIII Omyłki

  - Zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.

3. Przez oczywiste omyłki pisarskie należy rozumieć – bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.:

- widoczną mylną pisownię wyrazu;

- ewidentny błąd gramatyczny;

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części;

- ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada.

4. Przez oczywiste omyłki rachunkowe należy rozumieć – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach np.:

- błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług;

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług;

- błędny wynik działania matematycznego wynikającego z dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

# XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w projekcie umowy – Załącznik  Nr 6  do SIWZ. Wykonawca, który złożyłby zwycięskie oferty na obie części zamówienia, obowiązkowo podpisuje także dwie osobne umowy.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 2, jeżeli:

- w przypadku przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę;

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia  nie odrzucono żadnej oferty oraz  nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego - nie później niż w dniu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie.

- W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestracyjnych, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo,
 o którym mowa powyżej, musi zostać udzielone przez osobę /osoby do tej czynności upoważnioną/e zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru.

- Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać dokumentów potwierdzających stany faktyczne i prawne, na które Wykonawca powoływał się w postępowaniu, a w szczególności wskazujących na spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

# XV Umowa na wykonanie zamówienia

### 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy załączonej do SIWZ w postaci załącznika Nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przekazania zawiadomienia w formie elektronicznej lub faksem o wyborze oferty                        (art. 27 ust. 3 Pzp), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

### 2. Wraz z SIWZ Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie zamówienia (dalej „Projekt umowy”), stanowiący Załączniki Nr 6  do SIWZ.

### 3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca uzupełnił Projekt umowy poprzez podanie danych określonych przez Zamawiającego w Projekcie umowy i załączył go do oferty.

### 4. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Projektu umowy zawarte jest w treści Formularza ofertowego.

### 5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

### 6. Istotne zmiany do treści niniejszej umowy  będą dopuszczalne jedynie w przypadku:

### 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością dotrzymania realizacji przedmiotu umowy,

### 4) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,

### 5) zmian osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

### 6) zmiany terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie usługi.

### 7. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności;

2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności;

3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

# XVI Informacje dotyczące podwykonawstwa

Zamawiający wskazuje na obowiązek osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, do których należą roboty budowlane.

# XVI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie w wybranej przez siebie formie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny  brutto podanej w ofercie, przy czym:

1) Zwrot 70% wartości zabezpieczenia dokonany zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Inwestora za należycie wykonane.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wody lub gwarancji jakości pozostawiona zostanie kwota 30% wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

XVII  Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale SIWZ przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

# 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

# 3.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

# 4. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

# 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

# 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

# 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Pzp, na które nie przysługuje odwołanie.

# 8. Wykonawca może wnieść odwołanie:

# 1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

# 2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej;

# 3) odwołanie wobec czynności innych niż opisane w pkt 1 i 2, w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

# 9. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

# 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

XVIII Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy z przepisami ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Kodeks cywilny  Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

Sporządził: Zdzisław Dumowski

ZATWIERDZAM:

Starosta Sierpecki

wz. Juliusz Gorzkoś

Wicestarosta

Sierpc, 06.07.2017 r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

…....................

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

|  | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej |
| --- | --- |
| Zamawiający | Powiat Sierpecki |
| Wykonawca: nazwa Wykonawcy siedziba e-mail telefon | ................................................................ ................................................................... .................................................................… ……………………………………………. |
| Termin związania ofertą | 30 dni od terminu składania ofert |
| Netto |  |
| VAT |  |
| Brutto |  |
| Słownie:.................................................................................................................. |
| Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy | .................................................. |

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ  i nie wnosimy  zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W skład oferty zawierającej ...........stron ponumerowanych wchodzą:

1)  Wykaz zrealizowanych robót  maksymalnie w okresie ostatnich 5 lat – Załącznik Nr 1a do SIWZ;

2)  Wykaz zasobów ludzkich, którym Wykonawca powierza realizację  zamówienia – Załącznik Nr 1b do SIWZ;

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2 do SIWZ;

4) Oświadczenie o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres jest krótszy – za ten okres – Załącznik Nr 2a do SIWZ;

5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 3 do SIWZ;

6) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 3a do SIWZ (Uwaga! Wykonawca może złożyć ten załącznik łącznie z ofertą);

7) Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się zamówienia publiczne – Załącznik Nr  3b do SIWZ;

8) Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp – Załącznik Nr 3c do SIWZ;

9) Oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp – Załącznik Nr 3d do SIWZ;

10) Oświadczenie o podwykonawcach – Załącznik Nr 4 do SIWZ;

11) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik Nr 5 do SIWZ;

12) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót – Załącznik Nr 5a do SIWZ;

13) Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub równoważne;

14) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

15) Kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 2 mln wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie ostatniej składki.

16) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości połowy kwoty brutto składanej oferty, w okresie nie wcześniejszym niż l miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

- Podpisany wzór umowy - załącznik Nr 6 do SIWZ;

- kosztorysy nakładcze

(Uwaga! Zamawiający  nie wszedł w posiadanie kosztorysów zapisanych w formacie ATH dla projektu konstrukcyjnego, drogowego i sanitarnego. Wykonawca sporządza własne kosztorysy w tym zakresie, wykorzystując podane przedmiary oraz kosztorysy  nakładcze zapisane w formacie PDF);

19) Dowód wniesienia wadium;

20)  Pełnomocnictwo (jeśli występuje).

### Podpis

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

......................, dnia .......................

Załącznik Nr 1a do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Roboty zrealizowane w ostatnich 5 latach  (lub z okresu działalności, jeżeli jest prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat)  realizację co najmniej 2 zamówień o wartości minimum 4 mln zł  brutto każde lub większych w okresie równoważnym odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, przez co rozumie się budowę obiektów użyteczności publicznej lub  mieszkalnych rozumianych zgodnie z zapisem podanym w Rozdziale V.3 SIWZ, w tym obowiązkowo budowę jednej hali sportowej  i  posiadają dokumenty  potwierdzające rzetelne wykonanie takich robót.

| Lp. | Dla kogo: nazwa zamawiającego i jego adres | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Powyższe potwierdzają załączone dokumenty: umowy + faktury, ew. zaświadczenia od zamawiających, rekomendacje.

2. W celu wykazania zdolności technicznej (kryterium selekcji)

1) Zrealizowane w w ostatnich 5 latach  (lub z okresu działalności, jeżeli jest prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) hale sportowe o wartości minimum 4 mln brutto każda wykonane ponad przyjęty w SIWZ limit realizacji 1 hali sportowej rozumianej zgodnie z zapisem podanym w Rozdziale V.3 SIWZ.

| Lp. | Dla kogo: nazwa zamawiającego i jego adres | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Powyższe potwierdzają załączone dokumenty: umowy + faktury, ew. zaświadczenia od zamawiających, rekomendacje.

2) Zrealizowane w w ostatnich 5 latach  (lub z okresu działalności, jeżeli jest prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) obiekty budowlane kubaturowe o charakterze obiektów użyteczności publicznej, mieszkaniowej, a także z zakresu technicznej infrastruktury miejskiej i przemysłowej o wartości minimum 2,2 mln brutto każdy wykonane w ciągu 6 miesięcy.

| Lp. | Dla kogo: nazwa zamawiającego i jego adres | Wartość brutto | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Powyższe potwierdzają załączone dokumenty: umowy + faktury, ew. zaświadczenia od zamawiających, rekomendacje.

Uwaga!

Wykonawca może dane o wykonanych robotach budowlanych potwierdzających  spełnianie warunków udziału w postępowaniu wpisane do  rubryki w p. Nr 1 i Nr 2.1 niniejszego Wykazu wpisać ponownie do rubryki w p. Nr 2.2 niniejszego Wykazu, potwierdzając zdolność techniczną w zakresie wykonania obiektów budowlanych w terminie 6 miesięcy, o ile istnieje po temu faktyczna podstawa, czyli roboty te zostały wykonane w w terminie 6 miesięcy.

___________________________

(Miejsce, data) 	                                                                    (pieczęcie i podpisy Wykonawcy)

Załącznik Nr 1b do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Wykaz zasobów ludzkich, którym Wykonawca powierza realizację  zamówienia

Liczba pracowników fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę, którym Wykonawca powierza realizację przedmiotu umowy...................................

Uwaga.  Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na stanowiskach robotniczych na podstawie umowy o pracę.

KADRA TECHNICZNA PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko | Numer i specjalność uprawnień | Przewidywana rola w realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kierownik robót |
|  |  |  | Kierownik robót w branży sanitarnej |
|  |  |  | Kierownik robót w branży elektrycznej |

UWAGA:

Należy wskazać osobę posiadającą uprawnienia budowlane do  wykonawstwa  zgodnie   z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290), oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi do powołanej ustawy, czyli uprawnionego do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej budownictwie  wraz z zaświadczeniem o  aktualnej przynależności tego pracownika do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub dokumentem równoważnym potwierdzającym jego przynależność do samorządu zawodowego.

W przypadku gdyby uprawnienia pracownika wskazanego jako kierownik budowy nie obejmowały robót sanitarnych i elektrycznych niezbędne jest wskazanie pracowników z uprawnieniami do kierowania robotami sanitarnymi i elektrycznymi z zaświadczeniami o aktualnej przynależności tych pracowników do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub dokumentami równoważnymi potwierdzającymi ich przynależność do samorządu zawodowego

Podpis:

data..........................................                 	                        (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy  składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  I KRYTERIÓW SELEKCJI

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej  prowadzonego przez  Powiat Sierpecki, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale V i VI SIWZ  (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

………………………. (miejscowość), dnia ……………………2017 r. r.

…………………………………………

Podpis Wykonawcy

Oświadczam, że spełniam kryteria selekcji określone przez zamawiającego w Rozdziale XII SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono kryteria selekcji), tj. kryterium ceny (60%) cena netto usługi = ……..zł + VAT = …………..zł brutto  oraz kryterium zdolność techniczna (40%), tj. wykazanie ….....zadań o wartości co najmniej 2,2  mln zł wykonanych w ciągu 6 miesięcy oraz wykazanie  przez Wykonawcę  realizacji …...hal sportowych powyżej limitu podanego w kryterium udziału w postępowaniu ustalonego na 1 halę.

(wymienić kryteria selekcji, które spełnia wykonawca).

………………..(miejscowość), dnia  ……………..2017 r.

…………………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2a do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

_____________________

Oświadczenie o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe,  a jeśli okres jest krótszy – za ten okres

Oświadczam, że mój roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe,  a jeśli okres jest krótszy – za ten okres wyniósł ...............zł.

__________________ dnia _________

_____________________________________

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr  3 do SIWZ

__________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej  prowadzonego przez  Powiat Sierpecki, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

Załącznik Nr  3a do SIWZ

___________________

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej,

oświadczamy, że:

1) nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*,

2) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

Uwaga!

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________

_____________________________________

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3b do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Oświadczam, że nie orzeczono wobec mnie środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

__________________ dnia _________

_____________________________________

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3c do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6  Pzp

Oświadczam, że nie wydano wobec mnie  prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6  Pzp.

__________________ dnia _________

_____________________________________

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3d do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp

Oświadczam, że nie wydano wobec mnie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp.

__________________ dnia _________

_____________________________________

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O  PODWYKONAWCACH

| Lp. | Zakres rzeczowy zadania powierzonego podwykonawcom | Dane teleadresowe podwykonawcy | % wartości całego zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga! Stosownie do zapisów w Rozdziale XVI SIWZ.

__________________ dnia _________

_______________________

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć INNEGO PODMIOTU)

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia pn.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej

Niniejszym zobowiązujemy się na podstawie art. 22a ust. 2 Pzp do udostępnienia Wykonawcy, tj.......................................swoich zasobów do realizacji zamówienia pn.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej

w następującym zakresie........................................................................  oraz bierzemy na siebie współodpowiedzialność za właściwą realizację zamówienia

Podpis:

Dnia................

(upoważnionego przedstawiciela Innego Podmiotu)

Załącznik Nr 5a do SIWZ

………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT

| Lp. | Zakres robót | Termin wymaganej realizacji | Termin wystawienia faktury | Terminy płatności | Netto | VAT | Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty konstrukcyjne + budowa zjazdu | 31.10.2017 | 30.09.2017 | 1.11.2017 |  |  |  |
|  |  |  | 31.10.2017 | 1.12.2017 |  |  |  |
| 2 | Roboty wykończeniowe + roboty instalacyjne | 31.10.2018 | 31.05.2018 | 1.07.2018 |  |  |  |
|  |  |  | 31.10.2018 | 1.11.2018 |  |  |  |
|  |  |  | 2.01.2019 | 1.02.2019 |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |

Uwaga!  Każda faktura powinna opiewać na 20% wartości oferty brutto.

__________________ dnia _________

_______________________

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

# Umowa Nr ON.032........2017

zawarta w dniu ….......... 2017 r.

pomiędzy

Powiatem Sierpeckim, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, NIP 7761676252, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez Jana Laskowskiego – Starostę Sierpeckiego oraz Juliusza Gorzkosia – Wicestarostę Sierpeckiego z kontrasygnatą Krzysztofa Sobieckiego – Skarbnika Powiatu

a

…........................................................................

NIP ….......................... i uprawnionym do wystawiania faktur zwanym dalej„Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

…...................................................................................

- o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca, który został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy     z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zobowiązuje się do realizacji zamówienia publicznego  pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej  zgodnie z SIWZ oraz ofertą przetargową z dnia ….........2017 r. stanowiących załącznik do niniejszej umowy.

2.  Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 na działce Nr 1383/8. Budynek zaprojektowany na planie prostokąta zlokalizowany będzie po stronie południowo-zachodniej od istniejącej szkoły oraz sali gimnastycznej, do której będzie przylegać krótszym bokiem. Dojazd do budynku hali zapewni nowy zjazd do ul. Armii Krajowej.

Parametry budynku

.Wysokość budynku od poziomu terenu - 10,77 m. Długość budynku - 67,55 m. Szerokość budynku- 29,70 m. Powierzchnia zabudowy hali. sportowej - 1617,60 mkw. Powierzchnia użytkowa - 1493,60 mkw. Kubatura części wysokiej – 12420 m sześc. Kubatura części niskiej - 1717,90 m sześc. Łączna kubatura - 14138,80 m sześc. Powierzchnia dróg, chodników i parkingów 565,70 mkw. Powierzchnia  biologicznie czynna (tereny zielone) - 3373,30 mkw. Istniejące utwardzenie terenu 864,00 mkw- Powierzchnia łączna terenu (w liniach rozgraniczających teren inwestycji) - 7845,10 mkw. Wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu w liniach rozgraniczających teren inwestycji wynosi 20,62%< 30% ustalonego w decyzji o lokalizacji celu publicznego.

W budynku hali znajdują się następujące pomieszczenia (poza korytarzem, łącznikiem, przedsionkiem): hala sportowa - 1118,30 mkw., magazyn podręczny - 51,60 mkw., portiernia - 13,00 mkw., pokój nauczycieli – 15,60 mkw., 2 szatnie o powierzchni 22,80 mkw. każda oraz szatnia o powierzchni 13,20 mkw., pomieszczenie gospodarcze - 2,9 mkw, S budynku hali znajduje się 7 toalet (w tym jedna toaleta z prysznicem) i 3 prysznice.

Rozwiązania funkcjonalne:

Budynek został podzielony na dwie części. Pierwsza połączona jest z istniejącym łącznikiem miedzy budynkiem szkoły a istniejąca sala gimnastyczną. Tu znajdują się węzły szatniowo - sanitarne (dwa przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne) oraz pokój nauczyciela - trenera z sanitariatem. Wewnętrzny korytarz łączy pomieszczenia z halą sportową i istniejącą szkołą. Tutaj będą się gromadzić przebrani w sportowe ubrania uczniowie przed lekcjami wychowania fizycznego i innymi pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi. Wejścia do szatni poprzedzono przedsionkami- Każda szatnia przewidziana jest dla 20 uczniów. Z holu wejściowego dostępne jest wyjście na zewnątrz budynku.

Druga część to strefa ogólnodostępna.  Przy holu wejściowym znajdują się sanitariaty dla uczniów kibiców: damski, męski i dla osób niepełnosprawnych. Trybuny na hali sportowej są przesuwane i mogą pomieścić  144 osoby. Na poziomie hali dla uczniów i sportowców zaprojektowane są boiska do piłki ręcznej, koszykówki, tenisa oraz boiska do siatkówki. Hala sportowa będzie dzielona kurtynami na trzy części, każda część hali będzie posiadać osobne boisko do siatkówki. Daje to możliwość gry i treningów większej grupy dzieci. W południowo-zachodniej części budynku znajduje się magazyn dostępny z hali, w którym będzie można przechowywać sprzęt sportowy np. bramki. Ze względu na różnicę poziomów między budynkami (istniejącego i projektowanego) zaprojektowano pochylnię na połączeniu budynków. Umożliwi to osobom niepełnosprawnym przebywającym w szkole korzystanie z hali bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Między budynkiem nowym i starym zaprojektowano drzwi. Dzięki temu obie części szkoły mogą funkcjonować niezależnie od siebie.

Dojście dla pieszych do budynku odbywać się będzie od strony ulicy Armii Krajowej   wjazdem na działkę z kostki betonowej na podkładzie z pospółki lub chudego betonu. Powierzchnia utwardzona ograniczona będzie obrzeżami betonowymi 8x30 cm.

Inwestycja zrealizowana byłaby w następujący sposób. W 2017 roku konieczna byłaby budowa zjazdu z ul. Armii Krajowej oraz postawienie konstrukcji budynku wraz z budową dachu w terminie do 31 października. Prace wykończeniowe powinny być zakończone do 31 października 2018 r., a roboty instalacyjne do 30 listopada 2018 r.

2. Podstawą wykonania wszystkich  robót jest dokumentacja projektowa, na podstawie której zostało wydane pozwolenie na budowę. Zamawiający stoi na stanowisku, aby składający ofertę przeprowadził wizję lokalną na miejscu budowy.  Zamawiający zastrzega, że załączone przedmiary robót poszczególnych branż traktować należy jako pomocnicze przy sporządzaniu oferty.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) oznakowanie i organizację ruchu na czas realizacji robót, 2) opracowanie planu organizacji budowy oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 3) utrzymanie obiektu do czasu odbioru bezusterkowego

§ 2.

TERMIN WYKONANIA  UMOWY

Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi do dnia 31 października 2018 r.

§ 3.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania przedmiotu umowy zgodnie                z terminami ustalonymi w umowie.

3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót zgodnie z ofertą z dnia ….......2017 r. zgodnie   z wiedzą techniczną, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, przepisami Ustawy Prawo budowlane oraz obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej normami                oraz przepisami BHP  i przeciwpożarowymi.

4. Wykonawca jest gospodarzem na terenie prowadzonych robót od daty przejęcia miejsca robót   do czasu oddania Inwestorowi na zasadach przewidzianych Prawem Budowlanym,                           a w szczególności jest zobowiązany do:

a) koordynowania jako Wykonawca z przedstawicielem Zamawiającego wszystkich robót objętych niniejszą umową, w taki sposób aby umożliwić bieżącą pracę w remontowanym obiekcie,

b) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie robót           i zaplecza socjalnego,

c) przestrzegania przepisów oraz nadzoru nad higieną i bezpieczeństwem pracy na terenie robót  i zaplecza socjalnego,

d) przestrzegania porządku i czystości wymaganych odpowiednimi przepisami,

e) pokrycia kosztów energii, zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków z miejsca robót;

f) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

g) informowania Inwestora o istniejących zagrożeniach na miejscu prowadzenia robót.

5. Wykonawca oświadcza i za oświadczenie to bierze pełną odpowiedzialność, że wszyscy pracownicy wykonujący przedmiot umowy i zatrudnieni na terenie robót posiadają:

a) odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe,

b) aktualne badania lekarskie,

c) są przeszkoleni w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych,

d) są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,

e) posiadają prawo pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy.

7. Wykonawca udziela 60- miesięcznej gwarancji na wbudowane materiały i wykonane roboty objęte przedmiotem umowy.

8. Wykonawca terminowo usunie usterki oraz wady powstałe i stwierdzone podczas kontroli, odbiorów, a także w okresie gwarancji i rękojmi.

9. Wykonawca zgłosi do odbioru poszczególne etapy oraz roboty zanikające lub ulegające zakryciu.

10. Wykonawca przekaże certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, protokoły odbiorów wykonanych etapów robót, protokoły badań, atesty, itp.   po zakończeniu robót jak i po zakończeniu każdego etapu robót, zgodnie z wymaganiami norm  i obowiązujących przepisów w Rzeczypospolitej Polskiej,

11. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt uporządkować miejsce robót i zlikwidować własne zaplecze. Wykonawca wycofa z miejsca robót wszystkie środki produkcji oraz załogę w terminie nie później niż 5 dni od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.

12. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość stałej kontroli prowadzonych robót            i będzie stosował się do wszelkich poleceń i instrukcji inspektorów nadzoru, które będą zgodne z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.

PODWYKONAWSTWO

- W przypadku korzystania przez Wykonawcę ze wsparcia ze strony Podwykonawcy jest on zobowiązany złożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w ciągu 3 dni od zawarcia umowy z Zamawiającym, a projekt zmiany takiej umowy 3 dni przed podpisaniem aneksu na realizację kolejnego etapu zadania w kolejnym roku budżetowym.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkładając Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy projekt umowy na podwykonawstwo załącza zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Inwestor w terminie 2 dni od przedłożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę ew. dalszego Podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgłosi ewentualne zastrzeżenia, jeżeli wynikają one z treści art. 143b ust. 3 Pzp.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada  Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz zmiany tych umów w terminie 7 dni od daty ich zawarcia, przy czym wyłączeniu podlegają umowy, o których mowa w art 143b ust. 8 Pzp.

- Wykonawca korzystający ze wsparcia ze strony Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest zobowiązany do terminowego regulowania należności stosownie do zawartej umowy o podwykonawstwo. Wykonawca  przed podpisaniem aneksu na wykonanie kolejnego etapu prac w kolejnym roku budżetowym przedłoży Zamawiającemu dowody potwierdzające terminową zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za poprzedni etap.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł umowę na roboty budowlane lub dostawę czy usługi,  zaakceptowaną przez Inwestora w przypadku, gdy Wykonawca się uchyla od obowiązku zapłaty. Inwestor w takim przypadku stosuje procedurę przewidzianą w art. 143c ust.1-6 Pzp.

- Osoby trzecie udostępniające swój potencjał Wykonawcy na podstawie art. 22a ust. 2 Pzp  ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieudostępnienia tych zasobów na realizację przedmiotu zamówienia, chyba że  za nieudostępnienie tych zasobów nie ponoszą winy.

§ 5.

UBEZPIECZENIE

Wykonawca ubezpieczy się w wysokości co najmniej 2 mln zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w związku ze zdarzeniami losowymi, jakie mogą wystąpić na placu budowy i przy podpisywaniu umowy przedstawi Zamawiającemu kopię opłaconej polisy.

§ 6.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:

1) zapewnieniu środków na realizację kolejnych etapów inwestycji i terminowych wypłat należności,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz innych informacji niezbędnych

do realizacji umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego,

3) przekazania Wykonawcy miejsca wykonywania robót budowlanych,

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych,

5) czuwania na właściwym przebiegiem realizacji zamówienia, szczególnie w sytuacji korzystania przez Wykonawcę wsparcia ze strony Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz korzystania z potencjału osób trzecich na podstawie art. 22a ust. 2 Pzp;

6) odbioru należycie wykonanych robót budowlanych.

§ 7.

WPROWADZENIE WYKONAWCY

1. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na miejsce wykonywania robót budowlanych w dniu podpisania umowy.

2.  Po wprowadzeniu Wykonawcy na plac budowy odpowiada on w pełni za plac budowy aż do odbioru końcowego zadania.

§ 8.

ORGANIZACJA ROBÓT

1. Przedstawicielem Zamawiającego pełniącego funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego jest Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych ANBUD mgr inż. Andrzej Oszal, ul. Władysława Wygnańca 3, 09-200 Sierpc w pełnym zakresie obejmującym roboty ogólnobudowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz  instalacje elektryczne.

2. Nadzór nad robotami konstrukcyjnymi pełnić będzie mgr inż. Andrzej Oszal, nadzór nad robotami sanitarnymi – mgr inż. Jacek Chalicki, nadzór nad robotami elektrycznymi – inż. Franciszek Chojnacki, nadzór nad robotami drogowymi – mgr inż. Mirosław Górniak. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni są do wydawania WYKONAWCY poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego wykonania robót budowlanych opisanych  w dokumentacji technicznej.

3. Powołuje się kierownika robót budowlanych – ….................... (posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - osoba wskazana w ofercie przetargowej).

4. Kierownik robót działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane    oraz gdzie przewiduje się ich wykonanie.

5. W przypadku gdyby uprawnienia pracownika wskazanego jako kierownik budowy nie obejmowały robót sanitarnych i elektrycznych, do kierowania robotami sanitarnymi powołuje się..................................................., a do kierowania robotami elektrycznymi powołuje się.......................................................

§ 9.

ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca zgłasza na piśmie wniosek o dokonanie odbiorów: częściowych                      i końcowego.

2. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu  dokumentację powykonawczą.

3. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę do odbioru końcowego w  ciągu 2 dni powoła przedstawicieli Inwestora i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.

4. Czynności odbiorowe powinny zostać zakończone w ciągu 2 dni od ich rozpoczęcia.

5. Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny być stwierdzone na piśmie           i zawierać uzasadnienie.

6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) gdy wady nadają się do usunięcia, wówczas może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) gdy wady nie nadają się do usunięcia, wówczas :

a) jeżeli nie utrudniają użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może dokonać odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru,  żądając wykonania umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy.

7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad lub wykonania umowy po raz drugi, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub wykonania umowy po raz drugi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub niewykonania umowy po raz drugi w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie  i na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym jego zawiadomieniu.

9. Odbiór robót budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokołem odbioru.

10. W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze Stron w wyznaczonym terminie odbioru, druga Strona może dokonać odbioru obiektu samodzielnie.

11. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność            za wykonane roboty.

§ 10.

UPRAWNIENIA KONTROLNE ZAMAWIAJĄCEGO

wynikające z art.29 ust.3 lit. a Pzp

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie prawidłowości warunku  postawionego Wykonawcy w zakresie zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia pracowników fizycznych na umowę o pracę.

2. Zamawiający wymaga, by pracownicy fizyczni  wyznaczeni przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub umowy równoważnej dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zatrudniającej zgodnie ze swoim prawem pracy. Obowiązek wykazania, że dana umowy jest równoważna z umową o pracę w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych realizujących przedmiot niniejszej umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.  wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

d) W trakcie realizacji zamówienia  na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracowników fizycznych realizujących przedmiot niniejszej umowy:

• oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 3000 zł od osoby. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie Jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych realizujących przedmiot niniejszej umowy.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub jej zagraniczny odpowiednik.

§ 11.

WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ofertą z dnia ................... wynosi netto: .............................zł słownie: ........................................................................, a podatek VAT wynosi .................................... zł słownie: ............................................., czyli brutto           (z podatkiem VAT) stanowi to łącznie kwotę.................................... zł słownie ..............................................................................................

2. Kwota wynagrodzenia zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiający oczekuje zakończenia całości zadania w październiku 2018 r., natomiast ostatnia regulacja należności za część robót nastąpiłaby w lutym 2019 r.

4. Uregulowania należności wobec Wykonawcy Zamawiający dokona w 5 terminach w terminie nie krótszym niż  30 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę faktury, przy czym każda faktura powinna opiewać na 20% wartości oferty brutto:

1) w listopadzie  2017 r.  za fakturę wystawioną w dniu 30 września 2017 r.;

2) w grudniu 2017 r. za fakturę wystawioną w dniu 31 października 2017 r.;

3) w lipcu  2018 r. za fakturę wystawioną w dniu 31 maja 2018 r.;

4) w grudniu 2018 r.  za fakturę wystawioną w dniu 31 października 2018 r.;

5) w lutym 2019 r. za fakturę wystawioną w dniu 2 stycznia 2019 r.

5. Do każdej faktury każdorazowo powinien być dołączony protokół odbioru prac potwierdzony przez inspektorów nadzoru. Wystawienie faktury końcowej następuje      po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy bez usterek.

6. Za datę zapłaty ustala się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia.

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbyć na rzecz osób trzecich przysługującej wierzytelności z tytułu zapłaty wynagrodzenia.

8.  Z uwagi na fakt, że niniejsza umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, jest  umową wieloletnią, podlega rygorom art. 142 ust. 5 Pzp, który przewiduje możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

§ 12.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania w 2017 r. części umowy zwane dalej “zabezpieczeniem” w wysokości 5% ceny  (wynagrodzenie brutto) podanej   w ofercie w odniesieniu do zadania, tj. ........... zł (słownie: ...............................................................)    w formie ..............................................................................

2. Zwrot 70% wartości zabezpieczenia dokonany zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania I etapu zamówienia i uznania przez Inwestora za należycie wykonane.

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wody lub gwarancji jakości pozostawiona zostanie kwota 30% wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 5 -letniej rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na całość wykonanego zadania, wystawiając dokument gwarancyjny w dacie odbioru końcowego zadania.

§ 13.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA I KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za nieterminową realizację przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy              w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyjątkiem przyczyn określonych w § 15, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Za nieterminową realizację faktur Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki    w wysokości ustawowej.

- Wykonawcę obciążają kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia należnego za zrealizowany etap zamówienia za każdy dzień opóźnienia w przypadku, gdy Wykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie określonym umową. Regulacja powyższa ma zastosowanie do Podwykonawcy w relacji z dalszym Podwykonawcą.

- Wykonawcę obciążają kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia należnego za zrealizowany etap zamówienia za każdy dzień opóźnienia w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży w terminie przewidzianym w niniejszej umowie projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

4. Postanowienia powyższe nie wyłączają odpowiedzialności  odszkodowawczej Wykonawcy  za wszelkie szkody powstałe z tytułu nienależytego lub nieterminowego wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności za wady zmniejszające wartość           lub użyteczność przedmiotu umowy w części przewyższającej zabezpieczenia i kary umowne. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni, licząc od daty przekazania miejsca robót bądź bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

4)  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sytuacji, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

7. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym           na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  z przyczyn niezależnych od niego,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie  z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone,

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia         za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia  od umowy.

§ 14.

ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający  ma prawo zawiesić wykonanie umowy w przypadku przejściowego braku środków na sfinansowanie robót budowlanych do czasu ich uzyskania. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia   za niewykonaną część przedmiotu umowy. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

2. W przypadku zawieszenia wykonywania umowy:

1) w terminie 14 dni strony sporządzą sprawozdanie ustalające zakres zrealizowanej umowy według stanu na dzień zawieszenia,

2) wynagrodzenie za wykonaną część umowy może być zapłacone według innych zasad         niż ustalone w § 11.

3. Zawieszenie i wznowienie wykonania umowy powinno być każdorazowo potwierdzone zmianą umowy.

§ 15.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od umowy może nastąpić:

1) w przypadku gwałtownego załamania się mechanizmu dofinansowania zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Oświadczenie Zamawiającego w sprawie odstąpienia powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności oświadczenia.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 16.

SIŁA WYŻSZA

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane Stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz, itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie  w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.

2. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej,      nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy.

§ 17.

ZMIANY W UMOWIE

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zaistnienia następujących okoliczności:

### 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy,

2) wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 142 ust. 5 Pzp;

### 2) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,

### 3) zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na złe warunki pogodowe

### 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności;

2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności;

3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

3. Zmiany w umowie dokonywane są na podstawie aneksów.

§ 18.

OSOBY WYZNACZONE DO WYKONANIA UMOWY

1. Do składania oświadczeń woli w związku z realizacją umowy strony wyznaczają osoby wymienione na wstępie umowy.

2. Odwołanie osób wymienionych w pkt 1 oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia, bez konieczności zmiany umowy.

§ 19.

DORĘCZENIA

1. Oświadczenia Stron w związku z wykonywaniem umowy kierowane będą na adresy podane  na wstępie umowy.

2. Korespondencję uważa się za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego.

3. Do odbioru korespondencji za pokwitowaniem mogą zostać upoważnione osoby wyznaczone  do wykonania umowy.

§ 20.

INTERPRETACJA UMOWY

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty z dnia …........2017 r. i SIWZ.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.  poz. 290),  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny    (Dz. U. z 2014 r. poz.121  z późn. zm.).

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu                 dla Wykonawcy i 3 egzemplarzach dla Zamawiającego.

Oferta z dnia …...........2017 r., SIWZ.

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY