# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

# WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej SIWZ udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie               z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp na:

założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Szczutowo

położonej w powiecie sierpeckim

ZAMAWIAJĄCY:

Starostwo Powiatowe w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 2a

09 – 200 Sierpc

###### woj. mazowieckie

NIP 776 14 87 031

tel. (24) 275 91 01, fax (24) 275 91 00 wewn. 144

ROZDZIAŁ I

Informacje ogólne

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

- 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

- 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień uzupełniających w myśl art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

- 5. Zamawiający zakazuje realizacji niniejszego zamówienia z użyciem podwykonawców.

ROZDZIAŁ II

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Szczutowo zgodnie z Projektem uzgodnionym z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego- (załącznik nr 1 do SIWZ), tj. modernizacja istniejącej bazy poprzez włączenie dawniej wykonanej ewidencji budynków i lokali oraz obowiązujących kodów obrębów statystycznych i obwodów spisowych, uruchomienie systemu oraz sprawdzenie jego działania u Zamawiającego. Powierzchnia – 11270 ha. Ilość obrębów ewidencyjnych – 26. Ilość budynków – około 4053. Ilość lokali – około 300. Ilość rejonów statystycznych – 5. Ilość obszarów spisowych – 28.

2. Kod CPV 74.27.43.00.

3. Całość opracowania w postaci operatu opisowo-kartograficznego zostanie przekazana do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sierpcu. Wykonawca zainstaluje zmodernizowaną bazę ewidencji budynków i lokali dla wszystkich obrębów ewidencyjnych gminy Szczutowo na sprzęt i oprogramowanie komputerowe Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu zaprezentuje jej działanie Komisji dokonującej ustalonego odbioru przedmiotu zamówienia..

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

ROZDZIAŁ III

Termin wykonania zamówienia i płatności

1. Realizacja zamówienia następuje w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym I etap realizacji następuje po 6 miesiącach od dnia podpisania umowy.

2. Uregulowania należności wobec Wykonawcy Zamawiający dokona w dwóch ratach w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia faktury po odbiorze prac dokonanym przez Komisję Odbioru powołaną przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ IV

Warunki udziału w postępowaniu

oraz sposób dokonywania oceny  spełnienia tych warunków

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych oraz jest to ich podstawowy rodzaj działalności gospodarczej;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przy czym osoby proponowane do wykonania zamówienia przedstawią dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii – zgodnie z art. 42 ust. 1 i art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) z zakresu 2: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; a ponadto wśród zespołu osób realizujących zamówienie znajdzie się jeden operator geodezyjnych systemów informatycznych;

- posiadają sprzęt i odpowiednie oprogramowanie umożliwiające wykonanie zadania w ten sposób, aby zmodernizować bazę danych Zamawiającego, której część opisowa ewidencji gruntów będzie prowadzona w systemie EGBV WIN v. 5.90, a część kartograficzna ewidencji gruntów będzie prowadzona w systemie EWMAPA v. 7.0 dla WINDOWS;

- przedstawią wykaz wykonanych  usług tego samego asortymentu z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z opiniami zamawiających. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykonanie co najmniej jednej pracy w wymaganym asortymencie;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2) Wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. l Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w PZP i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ V

Wykaz  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz innych niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do oferty

l. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w SIWZ  Wykonawcy muszą   dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału   Zakładu   Ubezpieczeń   Społecznych   potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast w/w dokumentów   składa odpowiedni dokument lub dokumenty,  wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie   orzeczono   wobec   niego   zakazu   ubiegania   się o zamówienie;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP (stanowiący załącznik od nr 2 do niniejszej SIWZ).

      - Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza poświadczenie zgodności z oryginałem przez jedną z osób podpisujących druk "OFERTA".

5) wypełnione załączniki 4 i 5 do SIWZ oraz podpisany wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy Wykonawcy.

3. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych

1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

2) Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca oznacza w wybrany przez siebie sposób.

3) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ VI

Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed terminem związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

ROZDZIAŁ VII

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

l. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami oraz udzielania wszelkich wyjaśnień w godzinach pracy Zamawiającego są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Jerzy Pufelski -  zastępca naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, pok. Nr 5, tel. (24) 275 91 17, fax (24) 275 91 00 wewn. 144.

- w zakresie procedury przetargowej: Zdzisław Dumowski - inspektor  w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a pok. Nr 111/112,  tel. (24) 275 91 23, fax (24) 275 91 00 wewn. 144.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i oferenci przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi każdemu oferentowi, jeżeli prośba wpłynie na co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. Kopie odpowiedzi Zamawiający prześle wszystkim oferentom, którzy pobrali dokumenty przetargowe wraz z opisem zapytania, lecz bez określenia źródła zapytania.

4. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie oferentom, którym przekazano SIWZ.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert,  zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, którym przekazano SIWZ. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów, którym przekazano SIWZ.

ROZDZIAŁ VIII

Opis sposobu przygotowania oferty

            - Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodną z ustawą, której treść odpowiada treści  załącznika nr 1 do SIWZ.

            - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

            - Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

            - Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza niestawianie numerów na pustych stronach.

Zaleca się, aby kartki oferty były połączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.

Ofertę stanowi wypełniony druk "OFERTA" (załącznik nr 3 do SIWZ)  z  wypełnionymi   załącznikami (nr 4-5) podpisanym wzorem umowy – (zał. nr 6) oraz  wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać: druk "Oferty" z załącznikami oraz miejsca,  w których zostały naniesione zmiany.

Oferta oraz załączniki do oferty powinny zostać wypełnione przez oferenta według postanowień SIWZ, bez dokonywania w nich zmian. Dopuszcza się składanie dokumentów w innej formie graficznej (np. wydruk z komputera), jednak w tym przypadku musi być zachowana treść dokumentu oryginalnego określonego w niniejszej SIWZ.

Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.

Oferent ponosi wszelkie koszty zawiązane z przygotowaniem złożeniem oferty.

Oferent umieści ofertę w dwóch kopertach.

            - 1)     Koperta zewnętrzna powinna być opisana w następujący sposób: adres Zamawiającego oraz „Oferta – założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Szczutowo. Nie otwierać przed godz. 10.30 dnia 29 stycznia 2007 r.”

            - 2)     Koperta wewnętrzna opieczętowana będzie stemplem oferenta lub opisana nazwą i adresem oferenta, aby można było ją odesłać - po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu - nieotwieraną, w przypadku stwierdzenia opóźnienia w złożeniu oferty.

Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty, muszą być  parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

            - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

            - Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: podpis + zapis „za zgodność z oryginałem”.

            - Wykonawca może zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że nie mogą one być udostępniane.

            - Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

            - Zamawiający w przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do prawdziwości kserokopii dokumentu może żądać przedstawienia jego oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

            - Zamawiający zwraca się z prośbą o niezałączanie do oferty dokumentów niewymaganych w SIWZ.

ROZDZIAŁ IX

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a – sekretariat (pokój nr 101) do dnia 29 stycznia 2007 r. do godziny 10.00.

- Otwarcie ofert nastąpi 29 stycznia 2007 r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej  Zamawiającego (pokój nr 110) .

- Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert  na jego pisemny wniosek.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi nazwę (firmę), adres (siedzibę) Wykonawcy oraz oferowaną cenę.

- Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

ROZDZIAŁ X

Opis sposobu obliczania ceny oferty

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową brutto i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cena powinna zawierać podatek VAT.

- Cena określona przez Wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie Wykonawca oferuje.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88, o czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

ROZDZIAŁ XI

Kryteria oceny ofert

CENA = 100 %

W zakresie kryterium oferta może uzyskać od każdego oceniającego członka komisji maksymalnie po 10 pkt., przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

cena najniższa z oferowanych

P  =  ----------------------------------  x  10 pkt   =  ...............  pkt

cena oferowana

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

ROZDZIAŁ XII

Umowa

1.  Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy załączonej do SIWZ w postaci załącznika nr 6.

ROZDZIAŁ XIII

Środki ochrony prawnej

- Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Zamawiający rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 5 dni od jego wniesienia.

- Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu. O wniesieniu odwołania Wykonawca informuje jednocześnie Zamawiającego.

- Na wyrok zespołu arbitrów oraz postępowania zespołu arbitrów kończące  postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

ROZDZIAŁ XIV

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z  2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

ZATWIERDZAM:

Starosta Sierpecki

Sławomir Fułek

Sierpc, 19.01.2007 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

##### PROJEKT  ZAŁOŻENIA

##### EWIDENCJI   BUDYNKÓW   I   LOKALI

Gmina:              SZCZUTOWO

Powiat:              Sierpecki

Województwo:  Mazowieckie

Założenie  ewidencji budynków i lokali dla gminy Szczutowo należy przeprowadzić w oparciu o następujące przepisy :

  - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. -  Prawo geodezyjne i kartograficzne  ( Dz.  U.  z  2005 r.  Nr  240,  poz. 2027),

  - rozporządzenie Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa   z dnia  29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i  budynków  ( Dz.  U.  Nr  38,  poz.  454 ),

  - zarządzenie Nr 16  Głównego Geodety Kraju w sprawie wytycznych techniczno – organizacyjnych dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków   z  dnia  3 listopada 2003 r. – wprowadzające instrukcję G-5 ,

  - rozporządzenie Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania  z zasobu  oraz  udostępniania zasobu ( Dz. Nr  49,  poz.  493 ),

  - rozporządzenie Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z dnia   24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie  ( Dz.  U.  Nr  30,  poz.  297 ),

  - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.  U.  Nr  133,  poz.  883 z  późn. zm.),

  - ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2000 r.  Nr  80,  poz.  903  z  późn. zm ),

  - ustawa z  dnia 29  stycznia  2004 r.  - Prawo  zamówień  publicznych ( Dz.  U.  z 2006 r. Nr  164,  poz.  1163 z  późn. zm. )

- CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU

Lokalizacja obiektu :

województwo mazowieckie - kod statystyczny 14

powiat sierpecki - kod statystyczny 1427

jednostka ewidencyjna – gmina SZCZUTOWO  -  kod statystyczny 142706

Oznaczenia rejonów statystycznych :

- 654190

- 654200

- 654210

- 654220

- 654230

- powierzchnia ogólna obiektu   -  11 270 ha

- liczba obrębów ewidencyjnych   -  26

- przewidywana ilość budynków   -   około  4 053

- przewidywana ilość lokali   -  około  300

II.   ZAKRES  PRZEWIDYWANYCH  PRAC   DO  WYKONANIA

1.  Zakres  przedmiotowy  ewidencji  budynków  i  lokali

Ewidencja  budynków  i  lokali  obejmuje  obiekty  budowlane,  które  są  budynkami  w  rozumieniu  standardowej  klasyfikacji  i  nomenklatury,  wprowadzonej  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29 czerwca 1995 r.    statystyce  publicznej.  W  ewidencji  nie  wykazuje  się  budynków,  których budowa,  w  świetle  przepisów  prawa  budowlanego,  nie  wymaga  pozwolenia  na  budowę  lub  zgłoszenia.  W  ewidencji  nie  wykazuje się jednocześnie lokali wyodrębnionych w budynkach określonych w  zdaniu  poprzednim.

Budynki  trwale  z  gruntem  związane  są  częściami  składowymi  nieruchomości           ( gruntu ),  stanowiącej  ten  sam  przedmiot własności.  Budynki  stanowiące  z  gruntem  ten  sam  przedmiot  własności  rejestrowane  są  w Rejestrze  Gruntów.

Budynki  są  odrębnymi  nieruchomościami,  jeżeli  z  mocy  przepisów  stanowią  odrębny  od  gruntu  przedmiot  własności.  Budynki  stanowiące  odrębną  od  gruntu  własność  rejestrowane  są  w  Rejestrze  Budynków łącznie  z  opisem  podmiotowym  jednostki  rejestrowej  budynkowej.

Ewidencja  budynków  i  lokali  obejmuje  lokale,  czyli  samodzielne  lokale  mieszkalne  lub  lokale  o  innym  przeznaczeniu  w  rozumieniu  przepisów  ustawy           z  dnia  24  czerwca  194 r.  o  własności  lokali.

Lokale  wydzielone  w  budynku  są  odrębnymi  nieruchomościami,  jeżeli  z  mocy  przepisów  stanowią  odrębny  od  budynku  przedmiot  własności.  Nieruchomości  lokalowe  rejestrowane  są  w  Rejestrze  Lokali.

2.    Geodezyjne  prace  terenowe  w  zakresie  założenia  ewidencji  budynków

a/  Wykonawca  przeprowadzi  szczegółowy  wywiad  terenowy.  W  trakcie  wywiadu  terenowego  należy  dokonać  porównania EWMAPY z terenem  w  zakresie  istnienia,  usytuowania  i  kształtu  budynków, oraz związanej z tym wielkości konturu B .

Czynności  te  obejmują :

- zakwalifikowanie obiektów  budowlanych  do  grupy  budynków

- wkreślenie  kolorem  czerwonym brakujących budynków i zmienionych           konturów B

- wykreślenie  kolorem  czerwonym  budynków  nie istniejących  w  terenie.

Do wywiadu terenowego należy wykorzystać istniejącą mapę zasadniczą                                i sytuacyjno-wysokościową bowiem posiada ona bardziej aktualną sytuację w zakresie zabudowań.

Wykonawca  sporządzi  „Mapę  wywiadu  terenowego  ewidencji  budynków”  zwana  dalej  „mapą  wywiadu”  na  kopii EWMAPY lub  mapy  zasadniczej (sytuacyjno – wysokościowej),  na  której  dokona  wkreśleń  lub  wykreśleń,  o  których  mowa            w  zdaniu  poprzednim.  Na  „mapie  wywiadu”  należy  oznaczyć  wszystkie  budynki  numerami  ewidencyjnymi  (budynki  istniejące  oraz  wniesione  na  czerwono  na  mapę  w  trakcie  wywiadu  terenowego).

b/    Wykonawca  dokona  pomiaru  brakujących  budynków  w  oparciu  o  osnowę,  zgodnie z wymogami  odpowiednich  standardów  technicznych  w geodezji i  kartografii.

W  przypadku,  gdy  mierzony  budynek  znajduje  się  poza  zasięgiem istniejącego  konturu  użytku  B,  należy również pomierzyć  zmieniony  kontur B  ( siedlisko ).

- Pozyskanie ewidencyjnych danych opisowych w zakresie budynków i lokali

Wykonawca  pozyska  ewidencyjne  dane  opisowe  w  zakresie  budynków           i  lokali   w  oparciu  o  następujące  dokumenty :

  - część  opisową  i  graficzną  ewidencji  gruntów, tj.  mapy , rejestry i dokumenty pomiarowe (szkice polowe)

  - dane  ze  Starostwa  Powiatowego  w Sierpcu  odnośnie  wydanych  pozwoleń  na  budowę  i  obiektów  oddanych  do  użytku,

  - dane  udostępniane  prze  administrację,  służby  planowania  przestrzennego                      budownictwa,  właścicieli  lub  zarządców  budynków.

Dane  ewidencyjne  budynków  i  lokali  będą  wpisywane  do  arkuszy  danych  ewidencyjnych  budynków  i  lokali  o  wyodrębnionej  własności  zgodnie  ze  wzorami  załączonymi  do  instrukcji  G-5 (budynki  stanowiące  odrębny od  gruntu  przedmiot  własności  -  na  arkuszach  oznaczonych  literą  „B”,  budynki  z  lokalami  j  własności  -  na  arkuszach  oznaczonych  literą  „L”).

Ewidencja budynków i lokali

Ewidencją nie będą objęte budynki i lokale:

- położone na terenach zamkniętych, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne               i   kartograficzne

- których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę w świetle prawa budowlanego

- przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie robot budowlanych

- tymczasowe, stanowiące wyłączenie eksponaty wystawowe bez pełnienia jakichkolwiek funkcji użytkowych

- a1tany i obiekty gospodarcze na działkach ogrodów działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich

- budowle mające charakter budynków, ale nie posiadające fundamentów

- ganki pełniące role  wiatrołapów

- budowle podziemne (piwnice)

Ewidencja budynków obejmuje wszystkie budynki łącznie z wiatami i pawilonami sprzedaży trwale związanymi z gruntem.

Dane opisowe konieczne do założenia ewidencji budynków powinny zawierać:

- identyfikator budynku

- numer porządkowy budynku

- numer działki ewidencyjnej

- numer arkusza mapy ewidencyjnej

- funkcja budynku (kod)

- rok budowy

- powierzchnie zabudowy

- ilość kondygnacji podziemnych i nadziemnych

- rodzaj materiału z jakiego wykonane są ściany zewnętrzne

- liczba  i  numery lokali

- numer rejestru zabytków.

Dla budynków stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości należy pozyskać także oznaczenia księgi wieczystej, innych dokumentów określających własność budynku lub oznaczenia dokumentów określających inne prawa do budynku niż własność.

Powyższe informacje należy uzyskać w miarę możliwości w wyniku oględzin, pomiarów         i wizji terenowych oraz zapisać w arkuszach spisowych budynków – wzór  Nr  24  do  Instrukcji  G-5. Ilość kondygnacji należy określić uwzględniając wysokość pomieszczeń w budynkach przyjmując zasadę, że pomieszczenia o wysokości do 1.6 m. i zajmujące mniej niż 3/4 powierzchni zabudowy budynku nie zalicza się jako kondygnację. W terenie należy także sprawdzić zgodność numerów adresowych z numerami na mapach ewidencyjnych i zasadniczych, uzupełnić je oraz wyjaśnić niezgodności. Numer wpisu do rejestru zabytków należy pozyskać z rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Powierzchnię zabudowy należy określić w programie EWMAPA jako powierzchnie utworzonych tam obiektów powierzchniowych wyznaczonych przez rzut prostokątny na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian kondygnacji przyziemnej budynku lub w przypadku, gdy ściany kondygnacji nadziemnej wystają poza zewnętrzne kontury ścian kondygnacji przyziemnej rzut konturów kondygnacji nadziemnej.

Dane opisowe konieczne do założenia ewidencji lokali powinny zawierać:

- identyfikator budynku, w którym lokal znajduje się

- numer porządkowy budynku

- numer lokalu

- oznaczenie funkcji lokalu

- liczbę izb wchodzących w skład lokalu

- liczbę i rodzaj pomieszczeń przynależnych

- numer jednostki rejestrowej do której przyporządkowany został lokal

- formę władania 3 — związana z budynkiem, L — spółdzielnia lokatorska, 0 — odrębna własność,  inne dokumenty

- dla lokali stanowiących odrębne nieruchomości należy ustalić także oznaczenie ksiąg wieczystych, dokumentów określających inne niż własność prawa do lokalu.

###### Powyższe informacje należy pozyskać z dokumentacji posiadanych przez

Spółdzielnie mieszkaniowe i inne osoby i jednostki będące właścicielami lub zarządzającymi budynkami   z wyodrębnionymi lokalami. Uzyskane informacje należy umieścić na arkuszu spisowym lokali -   wzór  Nr  23  do  Instrukcji  G-5.

Zasady numeracji budynków

Budynkom należy nadać numery ewidencyjne w ramach każdej działki rozpoczynając numeracje od budynku mieszkalnego i kontynuując w głąb działki, natomiast lokalom            w ramach budynków. Numeracja budynków powinna być jednorodna na arkuszach spisowych oraz mapach ewidencji gruntów i budynków. Numer powinien uzyskać każdy odrębny budynek. Odrębnym budynkiem ewidencyjnym jest budynek wraz z wszystkimi przynależnymi do niego przybudówkami i pomieszczeniami pomocniczymi . Odrębnymi budynkami mogą być przybudówki do budynku głównego, spełniające inne niż budynek główny funkcje użytkowe. Budynek którego części stanowi odrębną własność, dzieli się na tyle odrębnych budynków ile jest części o wyodrębnionej własności. Blok mieszkalny składający się z kilku klatek, będących we władaniu jednego podmiotu, tworzący wyraźną  całość  architektoniczną  należy  uznać  za  jeden  budynek.

4.    Prace kameralne

# Część kartograficzna

Pomierzone budynki należy wnieść na mapę  ewidencyjną w  wersji  numerycznej oraz uzupełniając o na mapę zasadniczą.

Budynki nieistniejące wykreślone z „mapy  wywiadu” należy usunąć z mapy  ewidencyjnej  oraz  z  mapy  zasadniczej.  Takie  budynki  nie  będą  wprowadzone  do  bazy  danych  numerycznej  mapy  ewidencyjnej.

Wykonawca  dokona  aktualizacji  treści numerycznej  mapy  ewidencyjnej    w  zakresie  atrybutów  budynków,  w  szczególności  numeru  ewidencyjnego  budynku,  przeważającej  funkcji  budynku  oraz  ilości  kondygnacji.

Przy  aktualizacji  mapy ewidencyjnej  należy korzystać z  instrukcji technicznej K-1 wydanie z 1998 r. zaś mapy  zasadniczej zgodnie z zasadami jej założenia.

# Część opisowa

- sporządzenie rejestru budynków  w  systemie  informatycznym EGBV WIN v.5.90

Rejestr budynków jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych, dotyczących budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, zebranych według ich przynależności do poszczególnych jednostek rejestrowych budynków.

- sporządzenie rejestru lokali  w  systemie  informatycznym  EGBV WIN v.5.90

Rejestr lokali jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych dotyczących lokali stanowiących odrębne nieruchomości, zgrupowanych według ich przynależności do poszczególnych jednostek rejestrowych lokal

- sporządzenie kartoteki budynków

Kartoteka budynków jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych           o budynkach, zebranych w pozycjach kartoteki budynków(pozycję kartoteki budynków tworzą dane o budynkach wybudowanych na gruntach wchodzących w skład jednej jednostki rejestrowej).

- sporządzenie kartoteki lokali

Kartoteka lokali jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych o lokalach znajdujących się w rejestrze lokali zebranych w pozycjach kartoteki lokali- pozycję kartoteki lokali stanowią dane o lokalach znajdujących się w jednym budynku.

5.   Wyłożenie  projektu  operatu  opisowo – kartograficznego  do  wglądu  zainteresowanych  osób

Wykonawca prac  sporządzi  projekt  operatu  opisowo – kartograficznego  w  zakresie  ewidencji  budynków  i  lokali.

Projekt  operatu  będzie  się  składał  z  następujących  części :

- komputerowych  wydruków  podstawowych  raportów,  które  obrazują  dane  ewidencyjne  w  momencie  założenia  ewidencji  budynków  i  lokali,  sporządzonych  dla  każdego  obrębu,

- komputerowych  wydruków  z części  graficznej  obiektu.

6.     Dokumenty  wynikowe  dla  Zamawiającego

Operaty  techniczne  zawierające :

- analizę  materiałów  wyjściowych,

- szkice  polowe,  dzienniki  pomiarów,  arkusze  spisowe,

- wyniki  badań  hipotecznych,

- protokół  wyłożenia  operatu  opisowo – kartograficznego,

- wykaz  współrzędnych  punktów  osnowy  geodezyjnej,  punktów  sytuacyjnych obiektów budynkowych i konturów zabudowy, zbiory  połączeń,

- komplet  map  ewidencyjnych  w  kroju  otrębowym  w  skali  1:5 000    w  układzie  państwowym  współrzędnych  „1965”,

- zaktualizowana  baza  opisowa  danych  ewidencji  gruntów,  budynków   i  lokali.

              - III.  ŹRÓDŁA  DANYCH  EWIDENCYJNYCH  I  METODY  ICH  POZYSKANIA

Do opracowania bazy ewidencji budynków i lokali dla  gminy Szczutowo należy wykorzystać :

# a)   Osnowę poziomą (podstawowa i szczegółowa)

Na obszarze objętym opracowaniem istnieje pozioma osnowa II i III klasy w układzie „1965” założona w latach 80-tych .

Osnowy III klasy zostały zagęszczone osnową pomiarową wyrównywaną dla poszczególnych ciągów.

W 2004 roku dokonano wyrównania poziomej sieci III klasy w układzie „2000”

Opisy i współrzędne punktów osnowy są dostępne w systemie komputerowym „Baza Osnów”

b) Operaty techniczne z pomiarów uzupełniających i inwentaryzacyjnych budynków

Gromadzone  są  według  KERG-ów .

c) Szkice polowe z pomiarem budynków

Wyłączone z opracowań geodezyjnych i segregowane zgodnie z podziałem mapy zasadniczej,

pomierzone  w  układzie „1965” .

d)  Mapa  zasadnicza   i  sytuacyjno – wysokościowa

W obszarze opracowania zostały założone mapy zasadnicze i sytuacyjno –wysokościowe w  układzie„1965”,w  kroju  mapy  zasadniczej, głównie wzdłuż dróg i na obszarach o skupionej zabudowie (większe wsie i osiedla ) oraz wzdłuż tras przebiegu urządzeń podziemnych sieci uzbrojenia terenu. Mapy powstały w latach 1992-2002 i są aktualizowane na wniosek zainteresowanych.

- wykazy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych   ( prowadzone systematycznie od 2000 r. )

Zgromadzone w segregatorach i ułożone gminami.

- mapa ewidencji gruntów w wersji numerycznej – EWMAPA v. 7.0  dla Windows

- rejestry prowadzone przez organ administracji architektoniczno - budowlanej oraz nadzoru budowlanego

Znajdują się w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 9,                    w Wydziale Zarządzania Środowiskiem  i  Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

### h)  dokumentacja dotycząca numeracji porządkowej nieruchomości

Znajduje się w Urzędzie Gminy Szczutowo, prowadzona w formie rejestru osobno dla poszczególnych obrębów.

              - IV.  SYSTEM,  W  KTÓRYM  PROWADZONA  BĘDZIE  EWIDENCJA

Część opisowa ewidencji gruntów będzie prowadzona w systemie EGBV WIN v.5.90

Część kartograficzna ewidencji gruntów będzie prowadzona w systemie EWMAPA v. 7.0 dla WINDOWS

              - V.  PRZEWIDYWANY  SPOSÓB  WYŁONIENIA  WYKONAWCY    PRAC

Wykonawca prac zostanie ustalony na podstawie ustawy z dnia 29  stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień  publicznych   w trybie przetargu nieograniczonego.

VI. RZEWIDYWANE TERMINY  WYKONANIA  POSZCZEGÓLNYCH        ETAPÓW  PRAC

Termin  założenia ewidencji budynków i lokali gminy Szczutowo przewiduje się na  lata  2006 -  2007.

Ustala  się  2  etapy ,  w  tym :

ETAP  I  -  obejmować  będzie :  porównanie  mapy  z  terenem,  pomiar  uzupełniający  budynków  i  nowych  siedlisk  oraz  pozyskanie  danych  ewidencyjnych  opisowych              w  zakresie  budynków  i  lokali.  Termin  realizacji  I  etapu  przewiduje  się  na   6  miesięcy  od  daty  podpisania  umowy.

ETAP  II  -  obejmować  będzie  prace  kameralne  opisane  w  punkcie  II  projektu.

Termin  realizacji  II  etapu  przewiduje  się  na  jeden  rok  od  dnia  podpisania  umowy.

VII.  PRZEWIDYWANY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA

Założenie ewidencji budynków i lokali gminy Szczutowo zostanie sfinansowane z:

1. Powiatowego Funduszu  Gospodarki Zasobem Geodezyjnym                               i  Kartograficznym

2. Dotacji z budżetu – dział  710

Załącznik do Projektu :

Mapa przeglądowa gminy Szczutowo

z naniesionymi rejonami statystycznymi

Opracowała:

Maria  Jachimczak

PODGiK

załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Oświadczam - oświadczamy, że:

1) jestem uprawniony - jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) posiadam - posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3) posiadam - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

4) znajduję się - znajdujemy się   w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam - nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego stwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych.

.................................                                                                              .............................................

miejscowość, data	/podpis/

Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Oferujemy zrealizowanie zamówienia pn.  założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Szczutowo położonej w powiecie sierpeckim dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zawartego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Projektem (zał. nr 1 do SIWZ).

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego.

| Przetarg nieograniczony | Założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Szczutowo położonej w powiecie sierpeckim dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu |
| --- | --- |
| Zamawiający | Starostwo Powiatowe 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a |
| Wykonawca |  |
| Cena ryczałtowa ze wszystkimi upustami Cena netto Podatek VAT w zł /cyfrowo/ Cena brutto : /kwota wyrażona cyfrowo/ /kwota wyrażona słownie/ | ................................................................................ ............................................................................... ............................................................................. |
| Termin wykonania zamówienia | 12 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| Termin związania ofertą | 30 dni |
| Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy | 1. .................................................................. 2. .................................................................. 3. ................................................................... |

Oferta została złożona na .......................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ............................... do nr ....................................... .

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych przepisami art. 22 i 24 Pzp – zał. nr 2.

2. Aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzającej dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające niezaleganie z podatkami wystawione nie wcześniej jak 3 miesiące przed terminem składania ofert  lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- 4. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające niezaleganie ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej jak 3 miesiące przed terminem składania ofert,  lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- 5. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu sprzętu i odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego wykonanie zadania w ten sposób, aby zmodernizować bazę danych Zamawiającego, której część opisowa ewidencji gruntów będzie prowadzona w systemie EGBV WIN v. 5.90, a część kartograficzna ewidencji gruntów będzie prowadzona w systemie EWMAPA v. 7.0 dla WINDOWS  oraz o wykonanych pracach geodezyjnych  wraz z referencjami od zamawiających potwierdzających wykonanie tych prac – zał. nr 4.

- 6. Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnionej kadrze  wraz z kserokopiami uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w zakresach opisanych w art. 43 ustawy z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. Nr 100 z 2000 r., poz. 1086 z późn. zm.)- zał. nr 5.

- 7. Podpisany wzór umowy - zał nr 6.

8. ..........................................................................................................................................................

9. .......................................................................................................................................................

UWAGA!

Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia załącza  do oferty (1) oświadczenie o niepodleganiu  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 zp oraz stosowne zaświadczenia (2) z Urzędu Skarbowego oraz (3) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (przedstawione w pkt. 3 i 4 formularza oferty).

Pozostałe żądane w niniejszej SIWZ dokumenty mają być załączone w imieniu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podpis:

data..........................................                 	                        (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

załącznik nr 4

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że posiadamy sprzęt i odpowiednie oprogramowanie umożliwiające wykonanie zadania w ten sposób, aby zmodernizować bazę danych Zamawiającego, której część opisowa ewidencji gruntów będzie prowadzona w systemie EGBV WIN v. 5.90, a część kartograficzna ewidencji gruntów będzie prowadzona w systemie EWMAPA v. 7.0 dla WINDOWS.

Oświadczamy, że  wykonaliśmy następujące prace geodezyjne w asortymencie wymaganym w SIWZ, na dowód czego załączamy referencje (potwierdzone kserokopie) od zamawiających uwiarygadniające wykonanie tych prac

| Lp. | Nazwa wykonanego zadania | Data wykonania | Wartość brutto | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu:

- Referencje (przynajmniej jedna) od zamawiającego/cych potwierdzająca/e wykonanie prac w wymaganych programach.

Podpis:

data..........................................                 	                        (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

załącznik nr 5

Oświadczenie Wykonawcy

o zatrudnionej kadrze  wraz z kserokopiami uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w zakresach opisanych w art. 43 ustawy z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. Nr 100 z 2000 r., poz. 1086 z późn. zm.) ze wskazaniem przynajmniej jednego operatora

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Lata praktyki | Opis uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Podpis:

data..........................................                 	                        (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr G.7451-46/07

zawarta w dniu......................  2007 roku w Sierpcu,

pomiędzy

Starostwem Powiatowym w Sierpcu 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a

NIP 776 - 14 - 87 - 031

zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

1. Sławomira Fułka - starostę sierpeckiego

2. Andrzeja Twardowskiego - wicestarostę sierpeckiego

a

firmą .................................................................................................................................................

REGON: .............................

NIP: .....................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

...........................................................................................

.............................................................................................

§ 1.

W wyniku rozstrzygnięcia dokonanego przez Zamawiającego udzielenia namówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  prace określone w SIWZ jako założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Szczutowo.

Zamówienie obejmuje :

a/ 26  obrębów ewidencyjnych,

b/ liczba budynków - około 4053,

c/ liczba lokali – około 300.

§ 2.

- Przedmiot umowy realizowany będzie etapami, których pozytywne odbiory stanowić będą podstawę do wystawienia rachunków.

§ 3.

- 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- 2  Termin zakończenia przedmiotu umowy: I etap – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, II etap – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- 3. Przyjmuje się, że I etap obejmuje  zakres zadania opisany w Rozdziale VI Projektu założeń ewidencji budynków i lokali – zał. Nr 1 do SIWZ..

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Projektem założenia ewidencji budynków i lokali dla terenu gminy Szczutowo, uzgodnionym z Wojewódzkim Inspektorem    Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, instrukcjami specjalistycznymi i Normami Polskimi oraz innymi dokumentami określającymi uwarunkowania techniczne i technologiczne wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 5.

1. Wykonawca w formie pisemnej zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru wykonanych czynności. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty złożenia dokumentacji do odbioru zorganizuje odbiór prac.

2. O wszystkich trudnościach związanych z realizacją umowy Wykonawca winien poinformować Zamawiającego najpóźniej na l jeden miesiąc przed zakończeniem umowy.

Przesłanie takiej informacji przez Wykonawcę później oznacza, że nie będzie ona analizowana i rozpatrywana przez Zamawiającego.

§ 6.

1. Miejscem odbioru wykonanego przedmiotu umowy, określonego w § l umowy, będzie siedziba Zamawiającego lub wskazane przez niego miejsce.

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół zdawczo - odbiorczy, który zawiera stwierdzenia o tym, że praca została pozytywnie oceniona. Protokół ten sporządza Komisja Odbioru powołana przez Zamawiającego.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do wystawienia rachunku przez Wykonawcę Zamawiającemu za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 7.

1. Sposób prezentacji wyników prac przez Wykonawcę, które będą przedmiotem odbioru, a także jakość informacji przekazywanych przez Wykonawcę w trakcie komisyjnego odbioru będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy odbiorze przedmiotu umowy pod kątem oceny jakości wykonania tego przedmiotu. Wykonawca jest zobowiązany do takiej prezentacji, której forma, treść i jakość umożliwią i ułatwią Komisji Odbioru ocenę prawidłowości i kompletności wykonania przedmiotu umowy.

2. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przekazania wyczerpujących, pełnych i przekonywujących informacji na temat osiągniętych przez niego wyników (w trakcie prezentacji). Wykonawca musi przekonać Zamawiającego, że praca została wykonana kompletnie i prawidłowo, zgodnie z dokumentami określającymi  uwarunkowania techniczne  i  technologiczne  wykonanego przedmiotu zamówienia, normami, instrukcjami i obowiązującymi przepisami prawa.

Odbiór prac nie polega na przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu umowy i na złożeniu oświadczenia przez Wykonawcę, że praca została prawidłowo wykonana, np. uzupełnionego w postaci podpisanego sprawozdania, raportu lub innego dokumentu końcowego.   Wykonawca   winien   przeprowadzić   dowód   poprawności wykonania przedmiotu umowy oraz jego części realizowanych w etapach.

Zamawiający   nie   narzuca   Wykonawcy   ani   formy   ani   sposobu przeprowadzenia tego  dowodu.  Wykonawca w  sposób merytoryczny, precyzyjny (od strony techniczno - organizacyjnej) i skuteczny winien przekonać Zamawiającego, że odbierane prace zrealizowane są prawidłowo

i kompletnie.

3. Przedmiot umowy uznaje się za wykonany i w konsekwencji spisuje się protokół zdawczo - odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury (§ 6 ust. 3), gdy spełnione są jednocześnie następujące warunki :

- praca jest wykonana kompletnie i prawidłowo,

- prezentacja wyników przekonała upełnomocnioną przez Zamawiającego Komisję Odbioru o tym, że praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

4. Zamawiający może dokonywać czynności kontrolnych nie tylko w czasie komisyjnych odbiorów, ale również w trakcie wykonywanych prac.

5. Zamawiający ma prawo, a Wykonawca obowiązek wykonać wszelkie czynności kontrolne zlecone mu przez Zamawiającego. Wykonawca prezentuje wyniki tych kontroli na odbiorze. Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może być obecny osobiście przy wykonywaniu tych czynności kontrolnych. Czynności kontrolne, o których mowa powyżej mogą dotyczyć tylko wykonania przedmiotu umowy.

Czynności kontrolne w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na polecenie Zamawiającego mogą się odbywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego powiązanym merytorycznie, technicznie i organizacyjnie z przedmiotem umowy.

6. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o okazanie dziennika robót lub o jego kopię (całości lub części). Dziennik ten winien być prowadzony przez Wykonawcę od początku realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Sprawozdanie Techniczne, w którym szczegółowo opisze przebieg prac związanych z  wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności :

- szczegółowe informacje o przedmiocie umowy (chodzi o parametry jednoznacznie identyfikujące przedmiot umowy, jego cechy, itp.),

-  przyjęte rozwiązania techniczne, sposoby rozwiązywania zagadnień związanych z realizacją przedmiotu umowy pojawiających się w trakcie prac, metodologia postępowania,

przyjęta technika, technologia realizacji zadania, sposób reakcji na ewentualne zalecenia Inspektora Nadzoru lub Komisji Odbioru, osiągnięte wyniki pracy, inne ważne informacje, które pozwolą po upływie dłuższego okresu czasu w pełni zorientować się Zamawiającemu i Wykonawcy, jak był realizowany przedmiot umowy.

Sprawozdanie Techniczne musi być podpisane przez osoby odpowiedzialne za wykonanie prac oraz osoby zarządzające firmą (chodzi o osoby upoważnione ustawowo   lub   upoważnione   w   dokumentach   rejestrujących   lub ewidencjonujących działalności firmy).

Sprawozdanie to winno być opatrzone pieczęciami firmowymi oraz imiennymi i funkcyjnymi wszystkich osób podpisujących się.

§ 8.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § l, strony ustalają

wynagrodzenie brutto w wysokości .........................................zł ( słownie: .........................złotych).

2. Kwota wynagrodzenia nie podlega rewaloryzacji i renegocjacjom po podpisaniu niniejszej umowy (zgodnie z art. 632 § l Kodeksu cywilnego).

3. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem na konto podane na fakturze w terminie 14 dni, licząc od daty przyjęcia przez Komisję roboty (etapu) i złożeniu faktury.

- Faktura musi być przekazana Zamawiającemu przy piśmie przewodnim.

§ 9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania inspektora nadzoru w zakresie kontroli i oceny realizacji prac stanowiących przedmiot umowy. O ewentualnym ustanowieniu inspektora nadzoru Wykonawca powiadomiony zostanie w formie pisemnej.

§ 10.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w zakresie opracowania objętego umową.

§ 11.

1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

2. Jeżeli Wykonawca realizuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

3. Jeżeli dzieło ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

4. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne. Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu nie dotrzymania przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, z zagrożeniem odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie tego terminu oraz w przypadku powzięcia uzasadnionych wiadomości o postępowaniu Wykonawcy, mogącym narazić Zamawiającego na straty. W takim

przypadku Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia odpowiadającego wartości pracy oraz do zwrotu poniesionych kosztów.

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach przewidzianych w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12.

l. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za:

a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego za prace, od których wykonania Zamawiający odstąpił,

b) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części realizowanych w etapach w wysokości 0.1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

c) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w wypłacie należności w wysokości odsetek ustawowych.

3. Niezależnie od kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 13.

Strony ustalają,  że obowiązującą formą odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu cywilnego.

§ 14.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy. Okres rękojmi wynosić będzie 2 lata licząc od daty przyjęcia całości prac do zasobu.

2. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

3. Wadami fizycznymi w szczególności są:

- zmniejszenie wartości przedmiotu umowy, gdy przedmiot nie jest zrealizowany zgodnie z Warunkami Technicznymi lub innym dokumentem określającym uwarunkowania techniczne i technologiczne wykonania przedmiotu zamówienia (w całości lub z ich dowolnym elementem), obowiązującymi przepisami prawa i instrukcjami technicznymi,

- zmniejszenie wartości lub użyteczności przedmiotu umowy - ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, brak właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego,

- przekazanie przedmiotu umowy lub jego części realizowanych w etapach w stanie niezupełnym, a więc gdy w komplecie będzie brakować elementu składającego się na całość przedmiotu umowy.

§ 15.

Za wszystkie nie ujawnione przy odbiorze prac usterki lub wady odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w ramach rękojmi. Po usunięciu tych wad czas gwarancji zostaje przedłużony o czas poprawienia usterek lub wad.

Termin usunięcia usterek lub wad określa Zamawiający.

§ 16.

Jeżeli umowa została zawarta na skutek fałszywych informacji dostarczonych przez Wykonawcę w postępowaniu o niniejsze zamówienie publiczne, to umowa jest nieważna z mocy art. 58 § l Kodeksu cywilnego w związku z treścią art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia odpowiadającego wartości pracy oraz do zwrotu poniesionych kosztów.

§ 17.

Wszelkie sprawy wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18.

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć żadnych prac związanych z realizacją umowy ani wykonania umowy innym osobom   poza ustaleniami zawartymi w postępowaniu przetargowym.

§ 19.

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Nieważność lub bezskuteczność poszczególnych postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Strony są wówczas zobowiązane do zastąpienia wadliwego postanowienia innym, możliwie zbliżonym pod względem gospodarczym i prawnym do wadliwego postanowienia.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy.

§ 20.

Jeżeli w trakcie prac będących przedmiotem umowy zaistnieje potrzeba dodatkowych czynności, nie wymienionych w warunkach technicznych, których wartość nie przekroczy 3 % łącznej kwoty ogólnej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ich na swój koszt.

§ 21.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewne.

§ 22.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                              ZAMAWIAJĄCY