# PROTOKÓŁ

# w sprawie warunków objęcia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów w wyniku scalenia wsi Grabal

W dniu 21.11.2006 r. geodeta inż. Tadeusz Niebrzydowski prowadzący scalenie gruntów wsi Grabal, gm. Szczutowo przy udziale rady uczestników scalenia, a mianowicie: Jana Stankiewicza , Sławomira Maciejewskiego, Hanny Woźnickiej oraz przedstawiciela Starosty Powiatowego w Sierpcu – Jerzego Pufelskiego opracował następujące warunki objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia:

1.W sprawie terminu wejścia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów.

Po uprawomocnieniu się decyzji o zatwierdzeniu scalenia - przewidywany termin

15 .09.2007 r.

2. W sprawie doprowadzenia dróg do stanu używalności.

Zadrzewienia i inne przedmioty znajdujące się w pasach projektowanych dróg mają być usunięte do 31.03.2007 r. przez dotychczasowych właścicieli gruntów.

W ramach doprowadzenia dróg do stanu używalności powinny być wykonane następujące prace:

1. Na działce nr 98/3 należy przesunąć hydrant do krawędzi nowo projektowanej drogi nr 32.

2. Na działce nr 237 należy przesunąć hydrant do krawędzi nowo projektowanej drogi nr 140.

3. Na działce nr 263/1 należy przesunąć hydrant do krawędzi nowo projektowanej drogi nr 32.

4. Na działce nr 78 znajduje się zasuwa wodociągu, którą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5. Na nowo zaprojektowanej drodze o numerze 66 należy usunąć szpaler drzew biegnący w pasie drogowym po obydwu stronach drogi, które od strony działki nr 101 są własnością pana Marka Skierkowskiego, a od strony działki nr 103 są własnością Pana Kopaczewskiego Ryszarda.

6. Ze względu na brak dojazdu do siedlisk zaprojektowano od strony północnej Grabala, na styku województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego drogę o numerze 3. W związku z tym konieczne jest przesunięcie płotu betonowego na działce nr 14 będącej własnością Pani Barłóg Elżbiety i  Pana Topolewskiego Michała do granicy nowo zaprojektowanej drogi. Starostwo Powiatowe w Sierpcu dokona również wyceny kosztów przesadzenia sadzonek drzew ozdobnych i krzewów. Jeżeli zaproponowana kwota będzie satysfakcjonować P. Barłóg Elzbietę i P. Topolewskiego Michała, to w ramach powyższej kwoty mogą w/w czynności wykonać samodzielnie. Jeżeli uznają, że kwota jest za niska, to Starostwo Powiatowe w Sierpcu zleci wykonanie czynności innemu wykonawcy.

3. W sprawie utrzymania urządzeń melioracyjnych oraz korzystania z działek użyteczności publicznej.

Po dacie 15.09.2007 r. konserwację urządzeń melioracyjnych prowadzić będą nowi właściciele gruntów.

4. W sprawie terminu przeniesienia budynków, znajdujących się na gruntach, przeznaczonych dla innych uczestników scalenia.

Nie dotyczy

5. W sprawie warunków i terminów spłat należności za drzewostany leśne, sady, ogrody, chmielniki i inne uprawy specjalne.

Nie dotyczy

6. W sprawie terminu usunięcia nieszacowanych drzew, krzewów, płotów, kamieni i innych przedmiotów z gruntów, które przypadają innym uczestnikom scalenia, względnie określenia innego sposobu i terminu dokonania rozrachunku.

Ostateczny termin usunięcia przez dotychczasowych właścicieli znajdujących się na gruntach, które przypadły innym uczestnikom scalenia przedmiotów nieszacowanych ustala się na  15.09  2007r.

Termin usunięcia pojedynczych drzew i krzewów ustala się do 15.09  2007 r. Przez usunięcie drzew i krzewów należy rozumieć obowiązek usunięcia karp i korzeni oraz wyrównania terenu, aby bez przeszkód można było grunt ten zagospodarować rolniczo.

W wypadku nie usunięcia karpiny koszt jej wykopania ponosi dotychczasowy właściciel.   Drzewa rosnące nad rowami melioracyjnymi należy wycinać przy samej ziemi, nie wykopując karpiny, aby nie uszkodzić skarp rowów.

Dotychczasowi właściciele powinni usunąć wszelkiego rodzaju przedmioty nie podlegające szacowaniu, a mianowicie:

1. Na działce nr 27 należy usunąć pojedyncze drzewa i krzaki przez Panią Gutkowską Janinę

2. Na działce nr 37 należy usunąć krzewy i zakrzaczenia ( pow. ok. 0,05 ha ) przez Pana Żółnowskiego Tomasza

3. Na działce nr nr 39, 40 usunąć trzy topole i krzewy przez Pana Uździckiego Sławomira

4. Na działce nr 62 usunąć drzewa i krzewy ( pow. ok. 0,05 ha ) przez Pana Leśniewskiego Zbigniewa

5. Na działce nr nr 59, 68, 195, 196, 197 usunąć pojedyncze drzewa przez Pana Stankiewicza Jana

6. Na działce nr 63 usunąć krzewy i zakrzaczenia ( pow. ok. 0,02 ha ) przez dzierżawcę Pana Staśkiewicza Wojciecha

7. Na działce nr 65 usunąć drzewa i krzewy przez Panią Barłóg Elżbietę oraz Pana Leśniewskiego Zbigniewa

8. Na działce nr 78 usunąć krzewy przez Pana Rudowskiego Roberta Jacka

9. Na działce nr 98/2 przesunąć ogrodzenie trwałe od strony południowej przez Pana Łagunę Telesfora

9. Na działce nr 118 usunąć drzewa i krzewy ( pow. ok. 0,05 ha )  przez Panią Michalską Barbarę Krystynę i Pana Michalskiego Romualda Stanisława

10. Na działce nr 214 usunąć drzewa i krzewy przez Pana Krawczuka Waldemara Andrzeja i Panią Krawczuk Emilię

11. Na działce nr 222 usunąć krzewy ( pow. ok. 0,01 ha ) przez Panią Topolewską Ewę

W przypadku nie usunięcia w/w przedmiotów w podanym terminie przechodzą one bez odszkodowania na własność tego uczestnika scalenia na którego gruncie się znajdują.

W ramach zagospodarowania poscaleniowego wykonać należy następujące prace:

- Udrożnić  główny  rów  melioracyjny  przebiegający  po  stronie  zachodniej  obrębu  oraz  zasypać  i  zamienić  na  dren  rów  znajdujący się  na  działce  nr  83.

2. Na nowo zaprojektowanej drodze nr 32 przedłużyć dwa przepusty; jeden przepust na wysokości działek nr nr 81, 128, a drugi na wysokości działek nr nr 118, 244.

3. Na nowo zaprojektowanych działkach nr nr 88, 98 wykonać dwa mostki zapewniające przejazd przez istniejący rów melioracyjny.

4. W drodze o numerze ewidencyjnym 212 ( stary numer ) znajdujące się podkłady betonowe należy przełożyć na nowo projektowany skrót drogi.

7. W sprawie zbioru upraw wieloletnich.

Nie dotyczy.

8. W sprawie sposobów i terminów dokonania rozliczeń za nakłady poczynione przez dotychczasowych posiadaczy gruntów, które przypadają innym uczestnikom scalenia.

Nie dotyczy.

9. Inne sprawy, których uregulowanie może zapobiec przyszłym zatargom i sporom.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoby biorące udział                                                                              Geodeta

w opracowaniu warunków

.......................................................

.......................................................                                               ....................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................