UMOWA Nr ON.032….2018
zawarta w dniu …....2018 r.
pomiędzy
Powiatem Sierpeckim, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, NIP 7761676252 ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc reprezentowanym przez Jana Laskowskiego – Starostę Sierpeckiego i Wojciecha Rychtera – Wicestarostę Sierpeckiego z kontrasygnatą Krzysztofa Sobieckiego – Skarbnika Powiatu,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą,
w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Działanie 5.1. Dostosowanie do zmian klimatu - typ projektu - Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi
o następującej treści:
§1
1. Wykonawca podejmuje się zrealizować zamówienie polegające na zbudowaniu Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego zintegrowanego z istniejącymi Systemami Gminnymi oraz Systemem Ostrzegania i Alarmowania Województwa Mazowieckiego.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo przestawiony w rozdziale II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

§2
1. Obowiązki wykonawcy:
1. budowa systemu alarmowego Powiatu Sierpeckiego zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną oraz SIWZ;
2. dostawa dedykowanego oprogramowania dla systemu integrującego zdefiniowane funkcjonalności;
3. dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania, niezbędnych podzespołów punktów alarmowych (syren elektronicznych, masztów, anten, urządzeń sterujących, radiotelefonów, urządzeń zasilających, itp.);
4. dokonanie niezbędnych uzgodnień z osobami zarządzającymi obiektami, na których będą instalowane punkty alarmowe;
5. dostawa i instalacja dostarczonych punktów alarmowych we wskazany przez Zamawiającego lokalizacjach, zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządzających obiektami, na których będą instalowane punkty alarmowe;
6. konfiguracja urządzeń sterujących syreną;
7. konfiguracja systemu na szczeblu powiatowym, w celu włączenia do systemu ostrzegania i alarmowania Powiatu Sierpeckiego dostarczonych punktów alarmowych oraz integrację wszystkich funkcjonujących punktów z systemem wojewódzkim za pośrednictwem interfejsu API (Application Programming Interface), będącym narzędziem pozwalającym na komunikację centrali wojewódzkiej z systemami obcymi;
8. sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej: wszystkie dokonane uzgodnienia, protokoły odbiorów lub potwierdzenia należytego wykonania prac wydane przez właścicieli (zarządców) obiektów wykorzystanych do instalacji punktów alarmowych, wykonanych pomiarów elektrycznych oraz toru antenowego (WFS) oraz oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Protokół powykonawczy powinien zostać przedłożony Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty rzeczowego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia;
9. przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla użytkowników systemu wskazanych przez Zamawiającego;
10. wykonanie bezpłatnych corocznych przeglądów w ramach gwarancji. Przeglądy będą obejmować czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy systemów – nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku, gdy producenci urządzeń zalecają inne czynności oraz terminy przeglądów, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania tych czynności w terminach zaleconych przez producentów;
11. zabezpieczenie punktów alarmowych pod względem ochrony przepięciowej i przeciwpożarowej;
12. zapewnienie dostawy przedmiotu umowy do miejsca realizacji zamówienia;
13. oznakowanie opracowanej w ramach zamówienia dokumentacji i dostarczonych urządzeń poprzez umieszczenie naklejki/tabliczki z elementami graficznymi zawierającymi:
  a) znak Funduszy Europejskich,
  b) znak Unii Europejskiej,
  c) znak maki Mazowsze (logo promocyjne województwa mazowieckiego) zgodnie z wytycznymi i zawartymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji’, kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. logotypy do pobrania na stronie – www.funduszedlamazowsza.eu/promocje;
14. przedstawienie projektu naklejki/tabliczki do akceptacji Zamawiającego;
15. zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac; użycie materiałów i urządzeń posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011 r., s. 5) powinny one odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883);
16. odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacja przedmiotu umowy w czasie od daty podpisania umowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia lub przywróci poprzedni stan na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru;
17. realizowanie robót zgodnie z wymogami BHP i p.poż.
18. Prowadzenie prac będzie odbywało się w obiektach w godzinach ich funkcjonowania, dlatego też wszystkie prace należy wykonywać w sposób nie zakłócający działania, przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej ostrożności podczas prac;
19. zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;
20. w przypadku korzystania z energii elektrycznej, wody kanalizacyjnej (wc) w trakcie prowadzenia robót budowlanych, należy uzgodnić z właścicielem/zarządcą obiektu. Ewentualne koszty zużycia mediów ponosi Wykonawca;
21. zapewnienie i przekazanie na własny koszt wszystkich niezbędnych do funkcjonowania systemu licencji i certyfikatów. Licencje i certyfikaty przekazane Zamawiającemu muszą być bezterminowe i po przekazaniu stać się jego własnością. Przekazanie licencji i certyfikatów Zamawiającemu nie może przekroczyć terminu końcowego odbioru systemu.

2. Obowiązki Zamawiającego:
1. udostępnienie Wykonawcy miejsc, w których będą przeprowadzane prace montażowe i instalatorskie;
2. dokonanie odbiorów prac poszczególnych etapów nastąpi w terminach ustalonych przez Strony w oparciu o harmonogram prac przedłożony przez Wykonawcę, przy czym odbioru końcowego Zamawiający dokona w ciągu 2 tygodni po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru;
3. dokonanie zapłaty w ustalonej przez Strony wysokości, po dokonaniu odbioru prac, w terminie ustalonym przez Strony.
   4) Zapewnienie niezbędnego współdziałania ze strony podmiotów trzecich, w szczególności Województwa mazowieckiego oraz Gmin będących użytkownikami lub administratorami systemów, o których mowa w § 1 ust. 1, a także zarządców obiektów, o których mowa w§ 2 ust. 1 pkt 4, Partnerów i innych uczestników Projektu – jeżeli współdziałanie to jest niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązków Wykonawcy.
   5) Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy projektu technicznego instalacji będącej przedmiotem zamówienia.
§3
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy wymieniony w § 1 w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2018 r., co oznacza, iż nie później niż w tym dniu musi nastąpić podpisanie protokołu odbioru końcowego zrealizowanych prac. W przypadku wystąpienia proceduralnych przeszkód opóźniających podpisanie Umowy, co mogłoby naruszyć przewidziany przez Zamawiającego 2-miesięczny okres realizacji zamówienia, termin realizacji przedmiotu zamówienia przedłuża się odpowiednio.
2. Wykonawca zrealizuje dostawę wraz z montażem zgodnie z załączonym do oferty Harmonogramem prac.
3. Po dokonaniu odbioru Wykonawca będzie usuwał wady i braki w projekcie z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego – w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości …………...zł ( słownie:………………………złotych ) uwzględniające podatek od towarów i usług VAT - ….. % w wysokości ……… zł ( słownie: ………………………………);
2. Rozliczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 nastąpi po jego realizacji i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego zrealizowanych prac.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego zrealizowanych prac.
4. Za datę zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT na: Powiat Sierpecki, ul. Świętokrzyska 2a, 09 – 200 Sierpc, NIP 7761676252.
6. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru wykonania zamówienia;
7. W razie opóźnienia zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy, Wykonawca może żądać zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia.

§5
1. Nadzór nad realizacją Umowy sprawować będą w imieniu stron:
  1) ze strony Zamawiającego: kierownik projektu oraz konsultant ds. projektu;
  2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………….
2. Zmiana osób wymienionych w pkt 1 następuje w formie pisemnej i nie wymaga aneksu do umowy.

§6
1. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt i oprogramowanie podlega odbiorowi ilościowemu oraz jakościowemu przez Zamawiającego w oparciu o zatwierdzony projekt techniczny.
  a) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość odbioru.
  b) Zamawiający dokona odbioru, o którym mowa w pkt 1 w terminie 2 dni od zgłoszenia.
2. Przedmiot umowy podlega odbiorowi poszczególnych etapów i odbiorowi końcowemu przez Zamawiającego. Podstawą podpisania protokołu końcowego zrealizowanych prac jest stwierdzenie zgodności wykonania z opisem przedmiotu zamówienia i projektem technicznym, a w przypadku opisanym w ust. 12 protokół podpisany zostanie po usunięciu niezgodności.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru zainstalowanych urządzeń:
  a) karty gwarancyjne producenta;
  b) dokumentacje i instrukcje obsługi w języku polskim, w tym deklaracje zgodności z certyfikatem bezpieczeństwa CE;
  c) dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenia posiadają homologację.
4. Wykonawca dokonuje instalacji, konfiguracji i przeprowadzenia testów zainstalowanego oprogramowania w środowisku testowym systemu.
5. Środowisko testowe wymagane do przeprowadzenia testów, czyli sprzęt, oprogramowanie systemowe i narzędziowe niezbędne do wykonania testów leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić niezbędne do przeprowadzenia testów współdziałanie ze strony użytkowników i administratorów systemów, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy
6. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu scenariusze akceptacyjnych testów systemu. W każdym momencie, w czasie przeprowadzania testów Zamawiający ma prawo do wykonania dodatkowych testów sporządzonych w oparciu o własne scenariusze i dane testowe.
7. Zakres przeprowadzonych testów musi obejmować całą funkcjonalność systemu, czyli wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Testy kończą się podpisaniem protokołu zawierającego zakres przeprowadzonych testów oraz informacje o błędach.
9. Warunkami do odbioru są:
  a) zakończenie prac związanych z dostawą, konfiguracją i uruchomieniem całości systemu;
  b) zakończenie z pozytywnym rezultatem procedury testowej;
  c) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej opisanej w opisie przedmiotu zamówienia;
10. Odbioru dokonują osoby powołane przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy.
11. W czasie czynności odbiorowych Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
12. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia i projektem technicznym, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego a po usunięciu niezgodności nastąpi odbiór przeprowadzonych prac.
13. Odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru końcowego zrealizowanych prac.
14. Wykonawca przeprowadzi po zakończeniu budowy Systemu w każdej gminie objętej projektem oraz w siedzibie Zamawiającego lub miejscu przez niego wskazanym 2 instruktaże po minimum 5 godzin każde (jedna godzina instruktażu to 60 minut) odpowiednio dla administratorów i użytkowników Systemu;
15. Termin i czas instruktaży musi uwzględniać wszystkich użytkowników Systemu, tj. Zamawiającego oraz Partnerów biorących udział w projekcie;
16. Przeprowadzenie instruktaży Zamawiający potwierdzi odpowiednimi protokołami, które stanowić będą integralną cześć dokumentacji powykonawczej, przy czym w imieniu Zamawiającego przeprowadzenie instruktaży potwierdzają - stosownie do miejsca przeprowadzanego instruktażu - wójtowie gmin lub kierownik projektu;
17. Instruktaż swoim zakresem tematyki ma obejmować zagadnienia związane z konfigurowaniem systemu, konfigurowaniem elementów Systemu, funkcjonowaniem systemu, obsługą zainstalowanych urządzeń, zasadami użytkowania oprogramowania służącego do obsługi Systemu w systemie IP i radiowym;
18. W instruktażu udział wezmą osoby określone przez Zamawiającego.

§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. m-cy gwarancji jakości, w rozumieniu art. 577 k.c., chyba że gwarancja producenta jest dłuższa, w takim wypadku obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego zrealizowanych prac.
3. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 8 godzin od daty i godziny powiadomienia (telefonicznie, faksem, e-mailem) i dokona bezpłatnej naprawy wszelkich usterek dostarczonego sprzętu w terminie do 2 dni (48 godziny) od daty i godziny zgłoszenia. W sytuacji braku możliwości naprawy urządzenia w miejscu zainstalowania, Wykonawca w tym czasie zobowiązany jest zdemontować i odebrać sprzęt w celu naprawy oraz dostarczyć i zamontować sprzęt po naprawie na własny koszt i ryzyko w ramach przedmiotu zamówienia.
4. W sytuacji, w której Wykonawca stwierdzi niemożność naprawy sprzętu, zobowiązany jest on do bezpłatnej wymiany uszkodzonego sprzętu na sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad, o nie gorszych parametrach technicznych od wymienionego – na własny koszt i ryzyko.
5. Wykonawca musi zagwarantować istnienie wyznaczonego punktu przyjęć zgłoszeń gwarancyjnych do kontaktu telefonicznego, faksowego, e-mailowego, w celu zgłaszania wniosków o wykonanie usługi gwarancyjnej. Przyjmowanie zgłoszeń o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu dostarczonego sprzętu będzie dokonywane telefonicznie przez cały okres gwarancji jakości. Każdorazowe zgłoszenie telefoniczne będzie niezwłocznie potwierdzane faksem lub e-mailem na numer lub adres uzgodniony z Wykonawcą.
6. W sytuacji braku możliwości naprawy urządzenia w miejscu zainstalowania, Wykonawca zdemontuje i odbierze sprzęt celem jego naprawy a po jego naprawieniu dostarczy, zamontuje, uruchomi, zainstaluje i przetestuje sprzęt;
7. W przypadku konieczności demontażu uszkodzonego sprzętu, Wykonawca dokona deinstalacji, uruchomi, zainstaluje i przetestuje urządzenia zastępcze na okres trwania naprawy;
8. W sytuacji, w której Wykonawca stwierdzi niemożność naprawy sprzętu, zobowiązany jest on do bezpłatnej wymiany uszkodzonego sprzętu na sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad, o nie gorszych parametrach technicznych od wymienionego;
9. Wykonawca w okresie objętym gwarancją dokona corocznych przeglądów gwarancyjnych wszystkich lokalizacji PA i CA;
10. Wykonawca wprowadza zmiany w dokumentacji powykonawczej wynikające z usuwania usterek, aktualizacji oprogramowania oraz pozostałych czynności serwisowych Systemu;
11. Wykonawca w przypadku aktualizacji oprogramowania przenosi dane do nowej wersji Systemu;
12. Wykonawca w ramach gwarancji będzie wykonywał bezpłatne przeglądy techniczne i konserwację urządzeń oraz łączy transmisyjnych Systemu w celu zapewnienia prawidłowych warunków eksploatacyjnych, zgodnie z zaleceniami technicznymi nie rzadziej niż raz na rok;
13. Termin przeglądów będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym;
14. Każdy przegląd Wykonawca kończy sporządzeniem raportu technicznego z opisem stanu technicznego Systemu i jego elementów składowych uzupełnionego pomiarami głośności każdego PA i pomiarami akumulatorów wykonanych przyrządami pomiarowymi, oraz dokumentacją fotograficzną stanu technicznego mocowań i powłok antykorozyjnych i głównych elementów składowych tych punktów;
15. Wszelkie koszty związane z realizacją prac świadczonych przez Wykonawcę w ramach gwarancji i wsparcia ponosi Wykonawca na własny koszt i ryzyko;
16. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie traci swojej ważności w przypadku rozbudowy Systemu przez innego Wykonawcę.
   17. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń z winy Zamawiającego wynikających z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń.

§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w ust.1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  1) zamiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1 e Pzp;
  2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a w szczególności, jeżeli:
1. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o znacznej wartości , z powodu którego zagrożona będzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolność do wykonania umowy;
2. Wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu umowy urządzenia i materiały o parametrach niższych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia;
3. jakość wykonania zamówienia odbiega od gwarantowanej oferty;
4. wystąpiła nieuzasadniona zwłoka w realizacji przedmiotu umowy, trwająca dłużej niż 14 dni.
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w terminie 15 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww zdarzeń.

§10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a mianowicie:
  1) w wykonaniu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
  2) w usunięciu niezgodności o której mowa w §6 ust. 12 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  3) w przystąpieniu do usunięcia awarii – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 umowy, za każdą godzinę opóźnienia;
  4) w usunięciu awarii ponad umowny termin – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy.
  5) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków umownych – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiającemu przysługuj prawo dochodzenia odszkodowana uzupełniającego, w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§11
1. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące czynności objęte zakresem zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.). Zamawiający w trakcie realizacji umowy, w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o niewykonywaniu tego obowiązku przez Wykonawcę, ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższego wymagania, w szczególności poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości dotyczące niedopełnienia obowiązku Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 3000 zł od stwierdzonego przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku wynikającego z art. 29.3a Pzp wskazanego w SIWZ. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał podwykonawców do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do podwykonawców. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego załącznika na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. Zamawiający bezpośrednio dokona sprawdzenia dotrzymania przez Wykonawcę tego warunku w przypadku osób przeprowadzających instruktaże, żądając okazania:
• oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę tej osoby. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§12
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, dotyczących Zamawiającego.
2. Przez obowiązek o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:
  1) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji – nie związanych ze zleconym zakresem prac;
  2) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na terenie Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy – a także osoby trzecie, przy udziale których wykonuje prace dla Zamawiającego – przestrzegali tych samych reguł poufności, określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak swoje własne.
5. Wykonawca zobowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji poufnych Zamawiającego, o ile w trakcie wykonywania umowy mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku będącego siedzibą Zamawiającego osób trzecich.
7. Postanowienia pkt. 1-6 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
  1) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
  2) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej niniejszą umową;
  3) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądu lub decyzji administracyjnej.

§13
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie w wybranej przez siebie formie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny brutto podanej w ofercie, przy czym:
  1) Zwrot 70% wartości zabezpieczenia dokonany zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
  2) Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości pozostawiona zostanie kwota 30% wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie zadeklarowanego terminu gwarancji jakości.
2. Wszelkie naprawy gwarancyjne i roczne przeglądy techniczne w we wszystkich lokalizacjach odbywają się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, który zapewnia również transport (do serwisu oraz z serwisu do Zamawiającego ) sprzętu podlegającego naprawie. Wykonawca jest zobowiązany podjąć się naprawy nie później niż 2 dni od czasu zgłoszenia usterki.

§14
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian:
  1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany w wysokości podatku VAT,
  2) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności:
  a) zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę,
  b) zaistnienie niekorzystnych warunków pogodowych w postaci np. mrozów, opadów śniegu lub ulewnych deszczy.
3) miejsc lokalizacji wskazanych w §1 – w przypadku braku możliwości technicznych lub formalnych instalacji punktów.
### 3. Istotne zmiany do treści niniejszej umowy będą dopuszczalne jedynie w przypadku:
### 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, np. utrzymywaniem się niekorzystnych warunków pogodowych,
### 2) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,
### 3) zmian osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy.

§15

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§16

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§17

Integralną część Umowy stanowi oferta, SIWZ oraz dokumentacja techniczna.
§18

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

        WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 1 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU/PRZEPROWADZONYCH INSTRUKTAŻY

Sporządzony w dniu ………………………… r., w siedzibie…….., na podstawie umowy Nr ………………… z dnia …………………….

1. Komisja odbioru w składzie:
Członkowie:

…………………………………………………………….
 ……………………………………………………………

przystąpiła do odbioru przedmiotu Umowy w części dotyczącej wykonania prac Etapu/PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU :

…………………………………………..

W odbiorze uczestniczył przedstawiciel Wykonawcy:

……………………………………………………………

Część zamówienia wykonano terminowo i odebrano bez zastrzeżeń/Instruktaż przeprowadzono bez zastrzeżeń.

Uwagi:
………………, dnia: ………………………………..
Miejscowość, data
podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr2 do Umowy

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Sporządzony w dniu ………………………… r., w siedzibie…….., na podstawie umowy nr ………………… z dnia …………………….

1. Komisja odbioru w składzie:
Członkowie:

…………………………………………………………….
 ……………………………………………………………

przystąpiła do końcowego odbioru przedmiotu Umowy:

…………………………………………..

W odbiorze uczestniczył przedstawiciel Wykonawcy:

……………………………………………………………

Zamówienie wykonano terminowo i odebrano bez zastrzeżeń.

Uwagi:
………………, dnia: ………………………………..
Miejscowość, data
podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy